# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017 г.						                           № 476

О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социально-культурной сферы

к отопительному сезону 2017-2018 годов.

В целях организации и проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы города Оби Новосибирской области к отопительному сезону 2017-2018 годов, учитывая важность подготовительных работ, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2017-2018 годов», приложения № 1,2,3,4

2. Организовать при администрации города Оби штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов (приложение № 5).

3. Директору МУП «Теплосервис» (Аркашов А.Н.), директору ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» (Кузнецов С.Ф.), начальнику службы ТиСТО ОАО «Аэропорт Толмачево» (Мельников С.В.), начальнику участка ОАО «РЖД» Западно- Сибирской дирекции по теплоснабжению (Долбышев А.В.), начальнику филиала Новосибирские городские электрические сети АО «Региональные электрические сети» (Красюк Б.В.), заместителю директора МУП г.Новосибирска «Горводоканал» (Давыдов А.Б):

- приступить к подготовке котельного оборудования, сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, сетей водоотведения к отопительному сезону 2017-2018 годов;

- обеспечить в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону 2017-2018 годов;

- обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на источниках тепловой энергии до 15 сентября 2017 года;

- обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- провести до 15 сентября пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и предоставить в администрацию акты проведенных пробных топок;

- в срок до 15 сентября проинформировать администрацию города о готовности источников тепловой энергии к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов;

- до 01.11.2017 года получить паспорта готовности организаций к работе в отопительный сезон.

4. Директору МБУ «УК ЖКХ» (Воронина С.П.), директору ООО «УК ДЕЗ-2» (Сметанин А.В.), директору ООО УК «Аэроград» (Петрович О.В.), директору ООО УК «Техстрой» (Тевс П.С.),  директору ООО «Уютный Город» (Ващенко А.П.), председателям ТСЖ «Обской», «Эдем», «Обьстрой», «Молодежное», «На Большой», «Геодезия», «Чкалова 44» осуществлять подготовку жилищного фонда к отопительному сезону 2017-2018 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

5. Директору МУП «Благоустройство и саночистка» (Омельченко А.М.)

- подготовить к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику;

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке сетей уличного освещения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

- обеспечить создание нормативных запасов противогололедных материалов в срок до 01.10.2017 года.

6. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса еженедельно по средам предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов по форме № 1 ЖКХ с 1 июня 2017 года.

7. Штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов (Жигайлов С.П.):

- приступить к работе  24 мая 2017 года;

- проводить заседание штаба еженедельно каждую среду в 14 -00 часа.

8. Организациям жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы завершить подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов:

- объектов социально-культурной сферы до 25.08.2017 года;

- объектов жилищного фонда до 01.09.2017 года;

- объектов коммунального хозяйства до 20.09.2017 года.

9. Заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту (Жигайлов С.П.) получить паспорт готовности города Оби Новосибирской области к 01.11.2017 года.

10.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города Оби и опубликованию в газете «АэроСити».

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту С.П.Жигайлова.

| И.о. Главы города Оби Новосибирской области |  | С.П. Жигайлов |
| --- | --- | --- |