|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  утверждено  постановлением администрации  города Оби Новосибирской области  от 20.04.2017 г. № 476 | | | | | | |
| **План**  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2017-2018 годов | | | | | | |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** | | | | | | |
|  | 249 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей | 126,7 | Средства предприятия | август |
|  | 249 | Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 407,1 | Средства предприятия | август |
| Геодезическая 16  Военный городок 106  Военный городок 104 | 3 | ТР | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода | 215 | Средства предприятия | август |
| Вокзальная 48  Геодезическая 16  Железнодорожная 8 | 3 | ТР | Ремонт канализационных систем с заменой трубопроводов | 180 | Средства предприятия | сентябрь |
| Геодезическая 70  ЖКО а/порта 27 | 2 | ТР | Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой трубопроводов | 270 | Средства предприятия | сентябрь |
| Калинина 16 | 1 | ТР | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой трубопроводов | 80 | Средства предприятия | август |
| Военный городок 109  ЖКО а/порта 3  Калинина 16 | 3 | ТР | Смена дверных блоков | 16 | Средства предприятия | октябрь |
| М.Горького 2  Вокзальная 16а, 16б  Кирова 1 | 4 | ТР | Ремонт отмостки | 350 | Средства предприятия | сентябрь |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** | | | | | | |
| Вокзальная 68  Калинина 27  ЖКО а/порта 25,26,28  Военный городок 122,113 | 7 | ТР | Ремонт межпанельных швов  Ремонт ограждающих конструкций | 93 | Средства предприятия | октябрь |
| Вокзальная 48  ЖКО/аорта 21,23,25  Геодезическая 70, 72 | 6 | ТР | Ремонт кровель и водосточных систем | 3000 | Средства предприятия | август |
| Калинина 87  Вокзальная 68  Военный городок 104,109,111  Геодезическая 2,6а,57  Октябрьская 4  Строительная 15 | 10 | ТР | Ремонт подъездов | 2000 | Средства предприятия | сентябрь |
| Военный городок 111  М.Горького 2  Кирова 1  ЖКО а/порта 3  Геодезическая 70  Железнодорожная 3 | 6 | ТР | Ремонт фасада, цоколя | 1500 | Средства предприятия | сентябрь |
| Вокзальная 48  ЖКО а/порта 24  Военный городок 101  Сигнальная 37,43 | 5 | ТР | Ремонт электрооборудования МОП, замена магистральной проводки до квартир | 80 | Средства предприятия | октябрь |
| Покрышкина 33,35  М.Горького 2,4,8.9,10  Октябрьская 2,2/1,6,8  Строительная 7  ЖКО а/порта 2,3,4,22  Геодезическая 14,57,58  Путейцев 12  Военный городок 101,108,119,122 | 24 | ТР | Ремонт электрооборудования | 280 | Средства предприятия | октябрь |
|  |  |  | **итого по жилищному фонду:** | **8597,8** |  |  |
|  |  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | **бюджет муниципального образования** | | **0** |  |  |
|  |  |  | **средства предприятия** | **8597,8** |  |  |