АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017 г.								                   №  531

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации контрольных точек программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации на 2017 год

В соответствии со сводным планом приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» от 31.01.2017 № 9 и на основании перечня этапов и контрольных точек программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации контрольных точек программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации на 2017 год в соответствии с приложением.

2.  Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете "Аэро-Сити»" и разместить  на официальном сайте  города Оби Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.П.Жигайлова.

Глава города Оби

Новосибирской области                                                      А.А.Мозжерин

Приложение 1

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 11.05.2017  №  531

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») по реализации

контрольных точек программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации на 2017 год

В целях реализации пунктов 97, 98, 101 Сводного плана приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» от 31.01.2017 № 9 и пункта 3 перечня этапов и контрольных точек программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации необходимо проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:

- актуализация и утверждение документов территориального планирования;

- актуализация и утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- актуализация и утверждение комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

- актуализация и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения.

План мероприятий по реализации контрольных точек программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации на 2017 год согласован со сводным планом приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» от 31.01.2017 № 9.

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Актуализация и утверждение документов территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка (актуализация) документов территориального планирования | 1 марта 2018 | Корректировка Генерального плана города Оби | Управление градостраительства администрации города Оби |
| 1.2. | Утверждение документов территориального планирования | 1 декабря 2018 | Утверждение скорректированного Генерального плана города Оби | Управление градостраительства администрации города Оби |
| 2. Актуализация и утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка (актуализация) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 1 мая 2018 | Разработка (актуализация) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| 2.2 | Утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 1 июля 2018 | Утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| 3. Актуализация и утверждение комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка (актуализация) комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом | 1 октября 2017 | Разработка (актуализация) комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом | Заместитель главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| 3.2 | Утверждение комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом | 1 июля 2018 | Утверждение комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом | Заместитель главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| 4. Актуализация и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | 1 мая 2018 | Разработка (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | Заместитель главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| 4.2 | Утверждение комплексной схемы организации дорожного движения | 1 июля 2018 | Утверждение комплексной схемы организации дорожного движения | Заместитель главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту |