Утверждена

постановлением администрации

города Оби Новосибирской области

от 24.05.2017 г. № 583

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»**

**1.ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**города Оби Новосибирской области**

**«Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2017 год» |
| Разработчик программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципального образования города Оби Новосибирской области,  Собственники помещений в многоквартирном доме (далее - собственники МКД) (по согласованию) и иные организации определенные заказчиком в установленном порядке |
| Цель программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби с вовлечением населения и организаций. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории;  2. Повышение уровня благоустройства дворовой территории. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби в рамках Программы;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби в рамках Программы от общего количества дворовых территорий;  3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Оби;  4. Площадь благоустроенных общественных пространств. |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2017 год  Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы финансирования программы | Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 10 026,821тыс. рублей, из них:  - федерального бюджета – 6198,5 тыс. рублей,  - областного бюджета – 3337,7тыс. рублей,  - местного бюджета - 476,81 тыс. рублей,  - внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) - 13,811тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства города Оби, увеличение площади обустроенных зон отдыха, зон озеленения, дворовых проездов, приведенных в надлежащее состояние на территории города Оби в количестве 1 единицы объекта дворовой территорий и 1 сквера;  Повысить создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города;  Повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц;  Создать условия для участия граждан в реализации мероприятий благоустройству территорий города с целью повышения общественного сознания к сохранности элементов общего имущества благоустройства. |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | http://gorodob.nso.ru/page/913 |

**2. Характеристика сферы действия муниципальной программы**

Комплексное благоустройство городской среды является одной из основных задач в достижении главной стратегической цели определяющей все планово-прогнозные решения города Оби до 2022 года.

Настоящая муниципальная программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Оби в части улучшения состояния общественных пространств и дворовых территорий, включая покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, проездов дворовых территорий, озеленение зон отдыха, освещение.

Сфера действия муниципальной программы - строительство и ремонт объектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Оби.

Понятия и термины, используемые в Программе:

- **благоустройство территорий** – комплекс предусмотренный правилами благоустройства территорий города мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- **общественные территории** включают в себя пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной территории, участки озеленения, расположенные в составе города.

- **дворовая территория** **многоквартирных домов** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- **минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек)

- **дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий.

- **трудовое участие заинтересованных лиц** – трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб);

- **заинтересованные лица** – граждане, организации.

В целях реализации Программы были выполнены мероприятий по выявлению общественной территории города имеющей общегородское значение для комфортного отдыха жителей города.

Выбранная общественная территория - это въезд в город, который на данный момент находится в ненадлежащем состоянии, нуждается в благоустройстве.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня благоустройства общественных территорий города.

На территории города Оби большое количество покрытий дворовых территорий и внутриквартальных проездов, требующих ремонт или полной замены покрытия. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных домов и общественных пространств с учетом мнения граждан, а именно: улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика города; благоустроить общественное пространство; обеспечить ввод спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории города Оби.

**3.Характеристика мероприятий программы**

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2017 год» будут осуществляться мероприятия по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома по адресу: ул. ЖКО аэропорта, д.24. и благоустройству общественного пространства «Сквер молодоженов» в районе дома 24 по улице ЖКО аэропорта.

Вышеуказанные территории были рекомендованы для включения в Программу на основании решения общественной комиссии, утвержденной Постановлением администрации города Оби от 09.03.2017 № 261.

В рамках реализации Программы предусмотрены два направления в сфере благоустройства территорий города Оби:

1. благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома;

2. благоустройство общественного пространства.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома ул. ЖКО аэропорта, д.24 предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории включает в себя:

- ремонт дворового проезда, прилегающего к многоквартирному дому;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территорий:

- оборудование детской площадки;

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовой территорий, входящая в состав минимального и дополнительного перечня работ определяется по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.

При реализации программных мероприятий, возможно трудовое или финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов.

Организация финансового или трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом.

Финансовое участие (доля участия) заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - не менее 5% от стоимости затрат от дополнительного перечня работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома рекомендуется проводить в форме субботников, окрашивании элементов благоустройства, высадке растений, создании клумб.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

Благоустройство территорий общественного пространства формировалось из числа наиболее посещаемых территорий общего пользования, перечень которых формируются из числа посещаемых территорий общего пользования и включает в себя:

- благоустройство сквера в районе дома 24 по улице ЖКО аэропорта «Сквер молодоженов».

По благоустройству сквера будут проводиться следующие мероприятия:

- организация системы озеленение (устройство газонов и цветников);

- декоративное мощение территории для пешеходов с оборудованными местами для сидения и отдыха;

- установка в виде вертикальной композиции из листового металла «Знак города Обь»;

- установка электронного информационного табло;

- организация системы освещения в виде декоративных фонарей.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома и общественного пространства должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности здания, сооружения, дворовой и общественной территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**4. Цели и задачи, целевые индикаторы муниципальной программы**

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы.

Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов муниципальной программы представлены в приложении № 2/1 к муниципальной программе.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными пра­вовыми актами города Оби.

- Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включе­нии дворовой территорий в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Оби от 06.03.2017 № 251 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»,

- Рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области» общественной территории города Оби, подлежащей благоустройству осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Оби от 09.03.2017 № 255 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области» общественной территории города Оби, подлежащей благоустройству.

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов определяются в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании решения общественной комиссии (по результатам общественных обсуждений), утвержденной Постановлением администрации города Оби от 09.03.2017 № 261 О создании комиссий для реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области»

- Общественные обсуждения проекта муниципальной программы города Оби «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области», про­водятся в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов муни­ципальных программ, утвержденный постановлением администрации города Оби от 09.03.2017 № 256.

**6. Порядок распределения денежных средств на реализацию**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2017 год»**

Реализация мероприятий [муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=8FAAF140CB4868654F2D31229FC2FE670AF9B20DA33D8FE892767D34664A85A938EE508E6DBCC1038D522151kBF) осуществляется за счет предоставления субсидии городу Оби Новосибирской области из федерального и областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета и за счет собственников многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости затрат.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 026,821 тыс. рублей (в ценах 2017 года).

Сводные финансовые затраты и источники финансирования муниципальной программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета представлены в приложении № 4 (таблица 1 и таблица 2) к муниципальной программе.

**9. Ожидаемые и конечные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит к концу 2017 года повысить уровень благоустройства общественных и дворовых территорий города Оби для комфортности проживания и доступности городской среды для жителей:

- обеспечить приведение в надлежащее состояние зону отдыха («Сквер молодоженов»), выполнить озеленение, обустроить пешеходную зону;

- выполнить ремонт дворового проезда в количестве 3500м2, озеленить и обустроить детскую площадку;

- создать универсальный механизм вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города;

- повысить социальную активности граждан и заинтересованных лиц;

- создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству территории города с целью повышения общественного сознания к сохранности элементов общего имущества благоустройства.

Основными критериями оценки эффективности муниципальной программы является увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий, увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц и организаций в благоустройстве города.

Приложение № 2

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»

**Цели и задачи**  
**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи,  требующие решения  для достижения цели | Показатель | | Единица измерения | Значение весового | Значение целевого индикатора | | Примечание |
| 2016 | 2017 |  |
| Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби | | | | | | | |
| Задача 1 |  | |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Площадь благоустроенных общественных пространств | | Тыс.кв.м. | 0,4 | 11270 | 16470 |  |
| Задача 2 |  | |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  города Оби в рамках Программы | | Ед. | 0,3 | 30 | 31 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | | проценты | 0,3 | 15,3 | 15,8 |  |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории | | проценты | 0,1 | - - - | 4,6 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | 1 |  |  |  |

\*\* - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице

\* - производиться значение целевого индикатора до начала реализации программы

Приложение № 2/1

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»

**Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| Наименование целевого индикатора (единица измерения) | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территории, многоквартирных домов города Оби в рамках Программы | квартальная | Нарастающим итогом | Расчет значения целевого индикатора осуществляется прямым счетом  1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании потребности в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом региональных программ капитального ремонта  2. Фактическое значение определяется по факту проведения работ | Данные региональной программы капитального ремонта. |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби в рамках Программы от общего количества дворовых территорий, % | квартальная | Нарастающим итогом | Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:  С=Рбл/Рпот\*100%, где  С – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  Рбл. – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  Рпот. – всего количество дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Оби (принято по состоянию на 01.01.2017- 195 ед.) | Статистическая отчетность форма № 22-ЖКХ (реформа). |
| 3. доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории заинтересованных лиц от общей стоимости работ по дополнительному перечню, включенных в муниципальную программу, % | квартальная | Нарастающим итогом | Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:  V=Рбл/Рпот\*100%, где  V – доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в муниципальную программу  Рбл. – объем средств финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня, включенных в муниципальную программу  Рпот. – всего финансирования на выполнение мероприятий минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Решение заинтересованных лиц, оформленное соответствующим протоколом |
| 4.Площадь благоустроенных общественных пространств от общей площади общественных пространств | квартальная | Нарастающим итогом | Рассчитывается путем разницы начального показателя и конечного. |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»

**Мероприятия  
муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Наименование показателя | | | Единица  измерения | Значение показателя  в том числе по годам реализации  2017 год | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| Цель программы: Совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Оби. | | | | | | | | | |
| 1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | | | | | | | | | |
| 1.1.Благоустройство общественной территории  «Сквер молодоженов» ул.  ЖКО аэропорта, 24 | | Количество | Ед. | | 1 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области | | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств на 5200 тыс.кв.м. | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 6935,055 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | | 4354,4 |
| областной бюджет | тыс. рублей | | 2344,7 |
| местный бюджет | тыс. рублей | | 235,955 |
|  | |  |
| 1.2. Разработка проектно - сметной документации общественной территории «Сквера молодоженов» ул.  ЖКО аэропорта, 24 | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 99,0 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области | |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | | \_ \_ \_ \_ |
| областной бюджет | тыс. рублей | | \_ \_ \_ \_ |
| местный бюджет | тыс. рублей | | 99,0 |
| Итого затрат на решение задачи 1,  в том числе: | | | тыс. рублей | | 7 034,055 |  | |  | |
| федеральный бюджет | | | тыс. рублей | | 4354,4 |  | |  | |
|  | | |
| областной бюджет | | | тыс. рублей | | 2344,7 |  | |  | |
| местный бюджет | | | тыс. рублей | | 334,955 |  | |  | |
| 2. Задача 2 : Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | |
| 2.1.Благоустройство придомовой территорий МКД по ул. ЖКО аэропорта, д. 24 | | Количество | Ед. | | 1 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области | | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 15,8% | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 2992,766 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | | 1844,1 |
| областной бюджет | тыс. рублей | | 993,0 |
| местный бюджет | тыс. рублей | | 141,855 |
| внебюджетные источники \* | тыс. рублей | | 131413,8114а,13,811811 |
| 2.2. Ремонт дворового проезда придомовой территорий МКД по ул. ЖКО аэропорта, д. 24 | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 2595,766 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области | |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | | 1653,296 |
| областной бюджет | тыс. рублей | | 912,615 |
| местный бюджет | тыс. рублей | | 29,855 |
| внебюджетные источники \* | тыс. рублей | | \_ \_ \_ \_ |
| 2.3. Установка детской площадки придомовой территорий МКД по ул. ЖКО аэропорта, д. 24 | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 300,0 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области | |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | | 190,804 |
| областной бюджет | тыс. рублей | | 80,385 |
| местный бюджет | тыс. рублей | | 15,0 |
| внебюджетные источники \* | тыс. рублей | | 13,811 |
| 2.4. Разработка проектно - сметной документации придомовой территорий МКД по ул. ЖКО аэропорта, д. 24 | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 97,0 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области | |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | | \_ \_ \_ \_ |
| областной бюджет | тыс. рублей | | \_ \_ \_ \_ |
| местный бюджет | тыс. рублей | | 97,00 |
| внебюджетные источники \* | тыс. рублей | | \_ \_ \_ \_ |
| Итого затрат на решение задачи 2,  в том числе: | | | | тыс. рублей | | 2992,766 | |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | тыс. рублей | | 1844,1 | |  | |  |
| областной бюджет | | | | тыс. рублей | | 993,0 | |  | |  |
| местный бюджет | | | | тыс. рублей | | 141,855 | |  | |  |
| внебюджетные источники \* | | | | тыс. рублей | | 13,811 | |  | |  |

\*- указаны ожидаемые внебюджетные источники

Приложение № 4

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»

Таблица 1

**Сводные финансовые затраты  
муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) | | Примечание |
| всего | в том числе по годам реализации программы |  |
| 2017год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 10 026,821 | 10 026,821 |  |
| федерального бюджета | 6198,5 | 6198,5 |  |
| областного бюджета | 3337,7 | 3337,7 |  |
| местный бюджет | 476,81 | 476,81 |  |
| внебюджетных источников | 13 811 | 13 811 |  |

Таблица 2

**Источники финансирования  
муниципальной программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной**

**структуры расходов местного бюджета**

( тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Расходного обязательства | Код бюджетной классификации | | | | | Период реализации программы |
|  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | КВР | 2017 год |
| 1. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | 730 | 05 | 03 | 09200R5559 | 244 | 476,810 |