- Приложение № 1

Утверждено

Постановлением

№ 732 от 27.06.2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 01.01.2012 ГОДА, НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

(далее – ПРОГРАММА)

- 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми на территории города Оби Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2018 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Разработчик программы | Жилищный отдел администрации города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Глава города Оби Новосибирской области |
| Цели и задачи программы Важнейшие целевые индикаторы | Цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов; повышение качества реформирования жилищно – коммунального хозяйства. Задачи: переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных таковыми после 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, с финансовой поддержкой из областного бюджета Новосибирской области. Целевые индикаторы: количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 316 (человек); количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда 129 (семей); общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 4 704,20 (кв. м); общая площадь расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов 4 704,20 (кв. м); количество расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) 4 жилых домов. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |
| Объемы финансирования | Общий прогнозный объем финансирования программы в 2018 – 2020 годах - 169 257 116,00 рублей, в том числе по источникам финансирования: Средства бюджета города Оби Новосибирской области: 25 388 567,40 рублей; Средства областного бюджета Новосибирской области: 143 868 548,60 рублей. по этапу 2018 года - 17 122 882,00 рублей, в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Оби Новосибирской области - 2 568 432,30 рублей; средства областного бюджета Новосибирской области – 14 554 449,70 рублей; по этапу 2019 года - 74 766 440,00 рублей, в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Оби Новосибирской области - 11 214 966,00 рублей; средства областного бюджета Новосибирской области - 63 551 474,00 рублей; по этапу 2020 года - 77 367 794,00 рублей, в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Оби Новосибирской области - 11 605 169,10 рублей; средства областного бюджета Новосибирской области - 65 762 624,90 рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Обеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями; переселение 129 семей из аварийного жилищного фонда; приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 4 704,20 кв. м; расселение и снос 4 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

- 2. Общие положения

- Программа разработана в целях реализации  подпрограммы «Безопасность жилищно – коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно – коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах» утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66 –п.

- Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  на территории города Оби Новосибирской области, признанных таковыми после 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их  эксплуатации.

- Предметом регулирования Программы является комплекс экономических, правовых  и иных отношений, возникающих в процессе создания благоприятных условий проживания граждан путем их переселения из аварийного жилищного фонда.

- Сфера действия Программы – жилищно коммунальный комплекс.

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66 –п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно – коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах».

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Оби Новосибирской области;

Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов;

Повышение качества реформирования жилищно – коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

Формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

Ликвидация аварийного жилищного фонда в городе Оби  Новосибирской области в объеме  4704,20  кв.м. общей площади жилых помещений.

4. Механизм реализации и финансирования Программы

Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.0.2012 года, осуществляется:

- за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность жилищно – коммунального хозяйства» государственной  программы Новосибирской области «Жилищно – коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах» в размере 85% от стоимости  мероприятий программы;

- за счет финансовых средств бюджета города Оби Новосибирской области в размере 15 %  от стоимости мероприятий Программы.

5. Обоснование объемов средств на реализацию Программы

Объем затрат на выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном  фонде, ежегодно определяются из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади по городу Оби Новосибирской области, но не более 35 980 рублей (в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2007 № 185 – ФЗ «О  Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства»).

Стоимость одного квадратного метра строительства (приобретения) общей площади жилых помещений для переселения  граждан из аварийного жилищного фонда ежегодно уточняется с учетом изменения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Оби Новосибирской области.

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы, составляет 4 704,20  кв.м., в том числе:

По этапу 2018 года –475,90 кв.м.

По этапу 2019 года – 2078,00 кв.м.

По этапу 2020 года – 2150,30 кв.м.

Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда составляет 169 257 116,00   рублей, в том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета города Оби Новосибирской области:

25 388 567,40 рублей;

Средства областного бюджета Новосибирской области:

143 868 548,60 рублей.

По этапу 2018 года –  17 122 882,00 рублей;

По этапу 2019 года –74 766 440,00 рублей;

По этапу 2020 года –77 367 794,00 рублей.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке аварийными после 01.01.2012 года, подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки переселения граждан в рамках программы, приведен в приложении 1 к Программе.

Обоснование объема средств на реализацию программы по переселению граждан с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в  расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

В случае приобретения органом местного самоуправления муниципального образования администрации  города Оби Новосибирской области жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения за счет средств местного бюджета.

6. Объем и источники финансирования Программы

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы -  169 257 116,00   рублей, в том числе по источникам финансирования:

Средства областного бюджета Новосибирской области  - 143 868 548,60   рублей;

Средства бюджета города Оби Новосибирской области  - 25 388 567,40 рублей;

В том числе:

По этапу 2018 года - 17 122 882,00     рублей, в том числе по источникам финансирования:

Средства областного бюджета Новосибирской области   -  14 554 449,70    рублей;

Средства бюджета города Оби Новосибирской области  - 2 568 432,30 рублей.

По этапу 2019 года - 74 766 440,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:

Средства  бюджета города Оби Новосибирской области   - 11 214 966,00 рублей;

Средства областного бюджета Новосибирской области -   63 551 474,00 рублей;

По этапу 2020 года - 77 367 794,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:

Средства  бюджета города Оби Новосибирской области   - 11 605 169,10 рублей;

Средства областного бюджета Новосибирской области

- 65 762 624,90  рублей;

7. Планируемые показатели выполнения Программы.

Критериями эффективности реализации Программы являются:

Количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

Размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

Снижение удельного веса числа граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Переселение  316  человека, проживающего в аварийном жилищном фонде;

Ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью   4 704,20 кв.м.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 2 к Программе.

8.Система управления реализацией Программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы  - Администрация города Оби Новосибирской области.

Приложение  1

Цели и задачи Программы

| N п. | Цели и задачи | Показатель | Ед. изм. | Период реализации Программы по годам |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями | Количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | человек | 38 | 134 | 144 |  | 316 |  |
| 1.1 | Разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий | Количество документов | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.2 | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Оби | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 11 | 56 | 62 |  | 129 |  |
| 1.3 | Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 475,9 | 2078,0 | 2150,3 |  | 4 704,2 |  |
| 2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Общая площадь расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2010г. | кв. м | 475,9 | 2078,0 | 2150,3 |  | 4 704,2 |  |
| 2.1 | Снос расселенных аварийных жилых домов | Количество расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2012 | домов | 2 | 1 | 1 |  | 4 |  |
| 2.2 | Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

- Перечень программных мероприятий

| N п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам |  |  |  | Источ- ник финан- сиро- вания | Ответст- венный исполни- тель | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1.1.1 | Разработка проекта правового акта администрации города Оби, устанавливающего очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде | Количество правовых актов | Ед. | 1 | <*> | <*> | <*> | БГ | администрация города Оби | 2018 - 2020 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.1: |  |  |  | 1 | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение общих собраний с собственниками жилых помещений в аварийных домах | Количество собраний | Ед. | 5 | 7 | 7 |  | БГ | администрация города Оби | 2018 - 2020 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, договоров социального найма с гражданами | Количество договоров | Ед. | 2 | 45 | 36 |  | БГ | администрация города Оби | 2018 - 2020 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.2: |  |  |  | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Размещение муниципального заказа на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Количество | кв. м | 475,9 | 2078,0 | 2150,3 |  |  | администрация города Оби | 2018 - 2020 |  |
|  |  | Прогнозная стоимость 1 кв.м | тыс. рублей | 35,98 | 35,98 | 35,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей | 17 122 882,00 | 74 766 440,00 | 77 367 794,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.3: |  |  | тыс. рублей | 17 122 882,00 | 74 766 440,00 | 77 367 794,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Демонтаж аварийных жилых домов, размещение муниципального заказа на проведение работ по сносу аварийных домов | Количество | кв. м | 475,9 | 2078,0 | 2150,3 |  |  | администрация города Оби | 2018 - 2020 |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей | 300 | 1500 | 1500 |  | БГ |  |  |  |
| 2.1.2 | Материально-техническое обеспечение реализации программных мероприятий | Количество | штук |  |  |  |  |  | администрация города Оби | 2018-2020 |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей |  |  |  |  | БГ |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.1: |  |  | тыс. рублей | 300 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по изъятию путем выкупа жилых помещений, | Количество | Ед. | 5 | 37 | 45 |  |  | администрация города Оби | 2018 - 2020 |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей | 7 847 238,00 | 38 107 857,2 | 62 214 457,20 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.2: |  |  |  | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  | тыс. рублей | 17 122 882,00 | 74 766 440,00 | 77 367 794,00 |  |  |  |  |  |

Примечания: <*> - количество зависит от количества поданных администрацией  города Оби заявок;

<**> - финансирование в рамках текущей деятельности;

<***> - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

<****> - возможность ежегодно вносить изменения в муниципальную программу;

<*****> - средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

используемые сокращения:

БГ - бюджет города;

ОБ - областной бюджет;

- 9. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком и исполнителями основных мероприятий.

Порядок предоставления и расходования средств бюджета Новосибирской области, бюджета города на реализацию Программы устанавливается правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Оби.

Для включения перечня аварийных  многоквартирных домов в Программу и определения  очередности переселения граждан устанавливаются следующие критерии ранжирования таких домов:

1) в первую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби. Допускается включение многоквартирных домов с более поздним сроком признания аварийными сносу или реконструкции при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа программы;

2) во вторую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения и заключены с администрацией города Оби предварительные договоры мены и купли-продажи изымаемых жилых и нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

3) в третью очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан и не истек установленный разумный срок для снова аварийных многоквартирных домов силами собственников.

Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации на подготовительном этапе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов устанавливается срок для сноса аварийных многоквартирных домов или реконструкции силами собственников помещений в таких домах один год.

В случае если по истечении установленного срока данные собственники не осуществили снос или реконструкцию таких домов, у органа местного самоуправления возникает обязанность изымать жилые помещения в таких домах для муниципальных нужд. Необходимость проведения общих собраний собственников помещений в таких домах для принятия решения об участии в Программе отсутствует и включение их в Программу является приоритетным.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством на следующих условиях:

Переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, занимаемых по договорам социального найма, производится в соответствии со статьей 86, частью 3 статей 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации в жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенные городом Обь у застройщиков за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Оби, производится в порядке, предусмотренном частями 1-3,5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заказчик Программы организует контроль и мониторинг за целевым расходованием бюджетных средств всех уровней.

- 10. Эффективность реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов):

обеспечение 316граждан благоустроенными жилыми помещениями;

переселение 129 семей из аварийного жилищного фонда;

приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 4 704,20 кв. м;

расселение и снос 4 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми после 01.01.2012 г.;

расселение и снос аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми после 01.01.2012 г. площадью 4 704,20 кв. м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |