По программе «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области» план – 10393,5тыс.руб, факт – 6067,42 тыс.руб.

| Наименование мероприятия | За 2016 год |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План |  | Факт |  |  |  |  |
|  | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД на строительство дорог в индивидуальной жилой застройке (ИЖС) западнее МЖК «Свой дом» г.Оби Новосибирской области | 0 | 30000 | 0 | 0 | сняты решением сессии № 683 от 06.07.2016 |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) улицы Заводская г.Оби Новосибирской области | 0 | 308 | 0 | 271,04 | № 1-16-10-ЭА от 18.07.2016, ООО "Технодор", срок исп.12.09.2016 |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту внутридворовой территории дома № 35 улицы Покрышкина с устройством водоотвода г.Оби Новосибирской области | 0 | 700 | 0 | 0 | сняты решением сессии № 648 от 11.05.2016 |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) улицы 2-ая Северная г.Оби Новосибирской области | 2405 | 1852 | 2405 | 1555,68 | № 1-16-09-ЭА от 18.07.2016 ООО "СибСтрой", срок исп.16.09.2016 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту (асфальтированию) улицы Покрышкина от дома № 1 до дома № 33 г.Обь |  | 4233,5 | 0 | 4190,7 | № 1-16-08-ЭА от 04.07.2016 ООО "СтройСити" срок исп.02.09.2016 |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД на строительство тротуара вдоль переулка Планировочный г.Оби Новосибирской области | 0 | 50 | 0 | 50 | договор № 11 от 23.05.2016 ООО "СибирьДорПроект" |  |  |
| Выполнение работ по строительству тротуара вдоль переулка Планировочный г.Оби Новосибирской области | 250 | 250 | 0 | 0 | сума согласно выполненной ПСД 612,04 |  |  |
| ВСЕГО |  | 10393,5 |  | 6067,42 |  |  |  |

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения», план - 4353,4тыс.руб., факт – 3847,0тыс.руб.

| Наименование мероприятия | 2016 год |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |
|  | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  |  |  |
| 1. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | 100 | 533 | 100 | 533 | выполнено БиС |  |  |  |
| 2. Создание резерва дорожных знаков | 50 | 205 | 50 | 205 | выполнено БиС |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по устройству нового остановочного пункта на ул.Вокзальная (в районе домов 31-33) города Оби Новосибирской области | 1 | 300 | 0 | 0 | исключили из программы в связи с разработкой ПСД на реконструкцию ул.Вокзальная |  |  |  |
| 4. Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт улицы Вокзальная с переулком Вокзальный г.Оби Новосибирской области | 0 | 2000 | 0 | 1960 | №2-1-16-ОК от 16.08.2016 ООО "Дорожно Строительная Компания "Капитал" |  |  |  |
| 5. Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби Новосибирской области (от железнодорожной станции Обь до трассы Новосибирск – Аэропорт «Толмачево») | 0 | 600 | 0 | 580 | № 2-3-16-ОК от 12.09.2016 ООО "Дорожно Строительная компания "Капитал" |  |  |  |
| 6. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения специальных проверок на маршрутах движения общественного транспорта и школьных автобусов. |  | 500 | 0 | 500 | Доп.соглашение к Соглашению № 64 (МУП "БиС") |  |  |  |
| 7. Устройство "лежачего полицейского" у д.16 ул.Геодезическая (ДШИ) | 1 | 95,4 | 0 | 69,12 | ДЩИ , ООО "ДСУ-1" № 01/08-2016 |  |  |  |
| 8. Обустройство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения в соответствии с новыми национальными стандартами (Железнодорожная, 8) | 1 | 240 | 0 | 0 | не выполнено, нет финансирования из фед.бюдж. |  |  |  |
| ИТОГО |  | 4353,4 |  | 3847,0 |  |  | 3847 |  |

Заместитель начальника УЖКХ и Б                                      О.Б.Храмкина