Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация                                                                   
о ходе реализации муниципальной программы

# ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Оби Новосибирской области 2014-2017 гг.»

# за 2016 год

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во |  | стои-мость тыс. руб. | кол-во |  | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным до 01.01.2012 г. и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений | 100 % | 100 % | 183 | 49274,6 | 183 | 49274,6 |  |  | - | - |  |  |  |
| Сумма затрат по программе в том числе: |  |  |  | 4927,6 |  | 4927,6 |  |  | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| местный бюджет |  |  |  | 4669,3 |  | 4669,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на достижение программы, в том числе: |  |  |  | 49274,6 |  | 49274,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 4669,3 |  | 4669,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

Приложение N 6

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация
о финансировании муниципальной программы города Обь Новосибирской области
по итогам 2016 года

(тыс. рублей)

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | 49274,6 | 49274,6 | 100 % | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет |  | 4669,3 | 100 % | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |