ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории  города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

Город Обь Новосибирская область

От «___» ____________ 2017г.    №  ______

1.ПАСПОРТ

Муниципальной программы

города Оби Новосибирской области

«Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы » |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области, Собственники помещений в многоквартирных домах (далее - собственники МКД) (по согласованию) и иные организации определенные заказчиком в установленном порядке |
| Цель программы | Совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Оби с вовлечением населения и организаций. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий; 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби; 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби 3. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц многоквартирных домов города Оби; 4. Площадь благоустроенных общественных пространств. |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2018-2022 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы финансирования программы | Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы ________________тыс. рублей, из них: - федерального бюджета – ______________ тыс. рублей, - областного бюджета – ______________тыс. рублей, - местного бюджета - ____________ тыс. рублей, - внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) - _____________тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства города Оби, увеличение площадей обустроенных зон отдыха, зон озеленения, дворовых проездов, приведенных в надлежащее состояние на территории города Оби в количестве 1 единицы объекта дворовой территорий и 1 сквера; Повысить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов не менее 5% от общей стоимости затрат (дополнительного перечня работ по благоустройству); Повысить социальную активности граждан и заинтересованных лиц; Создать условия для участия граждан в реализации мероприятий благоустройству территорий города с целью повышения общественного сознания к сохранности элементов общего имущества благоустройства. |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | http://gorodob.nso.ru/page/913 |

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в городе Обь Новосибирской области

В городе Оби численность населения составляет 28378 тысяч, располагается 340 многоквартирных домов с численностью проживающих 18360 тысяч. Одной из проблем  города является низкий уровень общего благоустройства городских территорий. Серьезную озабоченность вызывает состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов ведь ремонт дворовых проездов не делался более 40 лет со дня основания города. Состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества жителей города, поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды является одним из приоритетов деятельности органов местного самоуправления.

Анализируя фактическое выполнение мероприятий в натуральных показателях, в 2016 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Оби на 2016 – 2018 годы» было выполнено одно мероприятие по ремонту дворового проезда с устройством водоотвода  многоквартирного дома общей площадью 350 кв.м, это маленькая доля тех дворовых территорий которые нуждаются в ремонте.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения придомовых территорий. Территория города кроме застроенной территории, включает в себя лесные массивы естественного произрастания смешанных пород,  которые так же нуждаются в благоустройстве и приведении в надлежащее состояние.

Территория города Оби Новосибирской области  имеет потенциальные возможности по созданию и обустройству новых в лесных зонах естественного происхождения могут быть обустроены парки и скверы для прогулки и отдыха жителей города.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня благоустройства территории города и комфортного проживания граждан. Применение программного метода повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

Благоустройство двора - одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий можно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, населения города и заинтересованных лиц, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать программно-целевой метод.

Понятия и термины, используемые в Программе:

- благоустройство территорий – комплекс предусмотренный правилами благоустройства территорий города мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- общественные территории включают в себя пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной территории, участки озеленения, расположенные в составе города.

- дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек)

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий.

- трудовое участие заинтересованных лиц – трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

3. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы

Приоритетами политики благоустройства территории города Оби Новосибирской области, являются благоустройство дворов (придомовых территорий) и общественных пространств в соответствии с Правилами благоустройства города Оби Новосибирской области, по выбору горожан и обеспечение участия в принятии решений по реализации предложений населения и общественности в результате публичных обсуждений. При этом учитываются принципы доступности для маломобильных групп населения.

Целью данной Программы является - совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Оби с вовлечением  населения и организаций .  Основной задачей для достижения поставленной цели является - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий, повышение уровня благоустройства  дворовых территорий, повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города.

Современные правила благоустройства города должны содержать принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, механизмы и формы участия граждан в развитии городской среды, ответственность за нарушение правил.

Целевые индикаторы программы являются:

-количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц многоквартирных домов города Оби;

- площадь благоустроенных общественных пространств.

Муниципальная программа на 2018-2022 годы сформирована с учетом программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов её реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей многоквартирных домов и иных объектов, расположенных на дворовой территории.

Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Характеристика мероприятий программы

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

1) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Оби.

Дворовые территории формируются с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

При выполнении работ на придомовых территориях виды работ формируются в следующей последовательности: один вид или несколько из минимального перечня работ по благоустройству, далее один вид или несколько из дополнительного перечня работ по благоустройству.

При реализации мероприятия, указанного в подпункте 1, возможно трудовое или финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов. Доля участия за счет собственников многоквартирных домов не менее 5% от сметной стоимости (не является обязательным условием);

2) Благоустройство общественных пространств города Оби.

Общественные пространства формируются из числа наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта (парков, скверов, бульваров и др.) и могут включать в себя:

- обустройство зон отдыха, в том числе проектные работы, озеленение, уход за существующими посадками на территории города Оби;

- приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов города Оби;

- благоустройство к празднованию памятной даты (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития муниципального образования).

5. Порядок распределения денежных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет предоставление субсидии городу Оби Новосибирской области из федерального и областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета и за счет собственников многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости затрат.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет _______________________ тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты и источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета представлены в приложении № 4 (таблица 1 и таблица 2) к муниципальной программе.

6. Положения, включаемые в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области  на 2018-2022 годы» в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии

- Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Объем средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, должен составлять не менее 5% от общего объема средств субсидии.

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

1. Благоустройство территорий общественного пространства, перечень которых формируются из числа посещаемых территорий общего пользования и могут включать в себя:

-благоустройство парков и скверов;

- освещение улицы, парка, сквера;

-реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (стадиона или детской спортивно-игровой площадки);

-устройство или реконструкция детской площадки;

-благоустройство территории возле общественного здания;

-благоустройство кладбища;

-благоустройство территории вокруг памятника;

-установка памятников;

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

-благоустройство пустырей;

-благоустройство или организация муниципальных рынков;

-иные объекты.

2. Благоустройство дворовых территории, которое предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ:

2.1 минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории:

- ремонт дворовых проездов, прилегающих к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия тротуара | м2 | 900,00 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | м2 | 1500,00 |
| 3 | Установка малых форм (скамеек) | 1 шт. | 6010, 00 |
| 4 | Установка малых форм (урн) | 1 шт. | 3800, 00 |

2.2 дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД, а также их ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ:

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость устройства зеленых насаждений (дерево): (закуп дерева, посадка), пример: ель обыкновенная, высота 1,5 метра | шт. | 5000,00 |
| 2 | Укладка резинового покрытия в качестве основания детской игровой и спортивной площадки | м2 | 3500,00 |
| 3 | Установка детских игровых и (или) спортивных площадок (детский игровой комплекс «Хуторок») | шт. | 236300,00 |

При реализации мероприятия, указанного в подпункте 2.2, обязательное условие трудового и (или) финансового участия собственников МКД.

- Форму и минимальную долю финансового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

- Кроме финансового (денежного) участия, собственники МКД могут выполнить вклад в трудовой форме, а именно:

- выполнение собственниками МКД неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например как: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

- Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.

- Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно порядка. При этом, выше указанный порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

- Включение предложений граждан, заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, формируются исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

- Предложение граждан, заинтересованных лиц по включению дворовой территории в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

- При предоставлении предложений граждан, заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

Общественные обсуждения проекта муниципальной программы города Оби Новосибирской области, проводятся в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, а также дизайн-проект благоустройства общественных пространств, на которых планируется благоустройство в текущем году, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами. Дизайн-проект, включает в себя текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Общественное обсуждение проектов муниципальных программ осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных программ в газете «Аэро-сити» и на официальном интернет-сайте города Оби Новосибирской области.

- 7. Осуществление контроля реализации муниципальной

- программы

- В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

- Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием аудиозаписи с последующим размещением, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

- 8. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения

- проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных пространств для включения в муниципальную программу

- Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств.

- Обсуждение общественных пространств подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных пространств принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей город Оби.

- Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных программ в газете «Аэро-сити» и на официальном интернет-сайте города Оби Новосибирской области.

- С целью вовлечения граждан, организаций города Оби в реализацию муниципальной программы предусматривается:

- проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах с разъяснением им возможностей представления предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- направление представителей администрации для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

- организация отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, кооперативы и инфе специализированные кооперативы) и их объединениями, действующими на территории города Оби в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, путем организации специального пункта приема предложений на территории уполномоченного органа).

- 9. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация Программы должна повысить уровень благоустройства муниципальных и дворовых территорий города Оби и в итоге, повысить уровень комфортности проживания и доступности городской среды для жителей.

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных жителей, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города должно привести к повышению общественного сознания и в конечном счете к повышению сохранности элементов благоустройства.

Актуализация правил благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории города Оби в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России.

Основными критериями оценки эффективности муниципальной программы является увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий, увеличение доли финансового и трудового участия заинтересованных лиц и организаций в благоустройстве города.

Приложение № 2

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

Цели и задачи
ведомственной целевой программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Площадь благоустроенных общественных пространств | Га | 0,4 | 1,62 | 1,75 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,7 |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби | проценты | 0,3 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 112 |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби | проценты | 0,2 | 30,3 | 31 | 31,2 | 31,7 | 32,1 | 32,6 |  |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории заинтересованных лиц | проценты | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

** - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице

* - производиться значение целевого индикатора до начала реализации программы

Приложение № 3

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

Мероприятия
ведомственной целевой программы

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Наименование показателя |  |  | Единица измерения |  | Значение показателя в том числе по годам реализации 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Цель программы: Совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Оби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных пространств | Количество |  |  | Ед. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области |  | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  | тыс. рублей |  | 2400,0 |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  | 2400,0 |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* |  |  | тыс. рублей |  | 1400,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  |  | 1400,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | тыс. рублей |  | 200,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  |  | тыс. рублей |  | 4000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | тыс. рублей |  | 2400,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  |  | 1400,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | тыс. рублей |  | 1400,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  |  | 1400,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | тыс. рублей |  | 200,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Задача 2 : Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество |  |  | Ед. |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области |  | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | тыс. рублей |  | 3600,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 4800,0 |  |  |  | 4800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | тыс. рублей |  | 2100,0 |  |  |  | 3500,0 |  |  |  | 3850,0 |  |  |  | 2800,0 |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | тыс. рублей |  | 300,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | тыс. рублей |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 6000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 11000,0 |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 3600,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 4800,0 |  |  |  | 4800,0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 2100,0 |  |  |  | 3500,0 |  |  |  | 3850,0 |  |  |  | 2800,0 |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 300,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |
| 1.3. Задача 3: Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных пространств |  |  | Количество |  | Ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области, |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Количество |  |  | Ед. |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | тыс. рублей |  | 285,0 |  | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  |  |  | 285,0 |  |  |  | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 384,0 |  | 289,0 |  |  |  | 289,0 |  |  |  | 384,0 |  |  |  | 384,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 10384,0 |  | 16289,0 |  |  |  | 16289,0 |  |  |  | 12384,0 |  |  |  | 14384,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 6000,0 |  | 9600,0 |  |  |  | 9600,0 |  |  |  | 7200,0 |  |  |  | 8400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 3500,0 |  | 5600,0 |  |  |  | 5600,0 |  |  |  | 4200,0 |  |  |  | 4900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 884,0 |  | 1089,0 |  |  |  | 1089,0 |  |  |  | 984,0 |  |  |  | 1084,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | тыс. рублей |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2017 год»

Таблица 1

- Сводные финансовые затраты
ведомственной целевой программы

(тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников* |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

- Источники финансирования
ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной

- структуры расходов местного бюджета

( тыс.рублей)

| № п/п | Наименование Расходного обязательства | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Период реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |