АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 25 » 01 2017 № 101

О внесении изменений в ведомственную

целевую программу «Обеспечение безопасности

дорожного движения в городе Оби 2016-2018 годы»,

утвержденную постановлением администрации

города Оби Новосибирской области от 19.11.2015 № 1219

 Во исполнение решения 4-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 27.12.2016 № 37 «О бюджете города Оби на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби 2016-2018 годы», утвержденную постановлением № 1219 от 19.11.2015 (с изменениями от 25.01.2016 № 34, от 14.03.2016 № 231, от 15.03.2016 № 243, от 01.09.2016 № 505):

 1.1. Приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» читать в новой редакции.

 2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете "Аэро-Сити»" и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской области.

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации С.П.Жигайлова.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области А.А.Мозжерин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Оби" |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
| 2016 | 2017 | 2018 | Итого |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| **Цель программы: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий** |  |  |  |  |  |
| **Задача 1 : Развитие технических средств организации дорожного движения**  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения** | Количество | шт | ***100*** | **100** | 300 | 500 |   |  |  |  |  |  |  |
| ст-ть 1 шт | тыс.руб. | ***5,33*** | **6,7** | 5,33 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | ***653*** | **670** | 1599 | 2922 |   | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них, сокращение мест концентрации ДТП. |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | ***653*** | **670** | 1599 | 2922 |   |   |  |  |  |  |  |
| **1.4. Создание резерва дорожных знаков** | Количество | шт | ***50*** | **20** | 50 | 120 |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-ть 1 шт | тыс.руб. | ***1,7*** | **6,7** | 1,7 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | ***85*** | **134** | 85 | 304 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | ***85*** | **134** | 85 | 304 |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в т.ч. в зоне пешеходных переходов: | Количество | п.м | 1100 |   | 800 | 1900 |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 4620 |   | 3360 | 7980 |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м.п. | тыс.руб | 4,2 |   | 4,2 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *фед.бюдж.* | тыс.руб. | 2310 |   | 1680 | 3990 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 2310 |   | 1680 | 3990 |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. ООТ Рынок | Количество | п.м | 200 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 840 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. ООТ Березка | Количество | п.м | 150 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 630 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. ООТ Дом Культуры | Количество | п.м | 200 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 840 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. ООТ Банк | Количество | п.м | 200 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *фед.бюдж.* | тыс.руб. | 840 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. ООТ Октябрьская | Количество | п.м | 150 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *фед.бюдж.* | тыс.руб. | 630 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. ООТ Чайная | Количество | п.м | 200 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *фед.бюдж.* | тыс.руб. | 840 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.7. ООТ МЖК | Количество | п.м |   |   | 100 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *фед.бюдж.* | тыс.руб. |   |   | 420 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. ООТ ГОВД | Количество | п.м |   |   | 200 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *фед.бюдж.* | тыс.руб. |   |   | 840 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 ООТ Дом-интернат | Количество | п.м |   |   | 100 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *фед.бюдж.* | тыс.руб. |   |   | 420 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.10. ООТ Фиалка | Количество | п.м |   |   | 200 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 840 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.11. ООТ Чайная (местный маршрут автобуса) | Количество | п.м |   |   | 100 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 420 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.12. ООТ Детская поликлиника | Количество | п.м |   |   | 100 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 420 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ***1.6. Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с новыми национальными стандартами, ГОСТами\*\*\*:*** | ***Количество*** | ***шт*** | *2* | 1 | 2 | 5 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***ст-ть 1 шт*** | ***тыс.руб*** | *240* |   | 1815 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ***Сумма затрат*** | ***тыс.руб.*** | *480* | 1140,8 | 3630 | 5250,8 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***фед.бюдж.*** | ***тыс.руб.*** | *240* | 0 | 1815 | 2055 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***мест.бюдж.*** | ***тыс.руб.*** | *240* | 1140,8 | 1815 | 3195,8 |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. ул.Железнодорожная, 12  | Количество | шт | 1 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| фед.бюдж. | тыс.руб. | 240 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.ул.Железнодорожная, 8 | Количество | шт | *1* |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | *240* |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **1.6.3.ул.Шевченко, 11а** | **Количество** | **шт** |  | **1** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **мест.бюдж.** | **тыс.руб.** |  | **1140,8** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.район школы 1,60 | Количество | шт |   | 0 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   | 0 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.6.5.ул.О.Кошевого, 30а | Количество | шт |   |   | 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| фед.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 1815 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.6.6.ул.Октябрьская (детский сад) | Количество | шт |   |   | 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 1815 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **Итого по Задачи 1.** | Сумма затрат | тыс.руб. | 5838 | 1944,8 | 5314 | 13097 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. |   |   | *3288* | *1944,8* | *3499* | *8732* |   |   |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |   |   | *0* |  | *0* | *0* |   |   |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |   |   | *2550* | *0* | *1815* | *4365* |   |   |  |  |  |  |  |
| **Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов** |   |  |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнение проекта по освещению автодороги по ул.Большая  | Количество | км | 1,8 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 1500 |   |   | 1500 |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 1500 |   |   | 1500 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.2. Освещение автодороги по ул.Большая (СМР)\* | Количество | км |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |  |  |  |  |  |
| *обл.бюдж.* | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |  |  |  |  |  |
| 2.3..Выполнение проекта на строительство тротуара вдоль ул.Большая  | Количество | м2 | 2160 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 600 |   |   | 600 |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 600 |   |   | 600 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство тротуара вдоль ул.Большая \*\*\* | Количество | м2 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м2 | тыс.руб. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.5. ПСД на реконструкцию тротуара в границах ул.Строительная с устройством тротуара от д.11 по ул.Строительная до ООТ "Больница" и от ООТ Октябрьская до тротуарной дорожки в п.Геодезия)  | Количество | м2 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.6. СМР по реконструкции тротуара в границах ул.Строительная с устройством тротуара от д.11 по ул.Строительная до ООТ "Больница" и от ООТ Октябрьская до тротуарной дорожки в п.Геодезия)  | Количество | м2 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м2 | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.7.Выполнение ПСД, СМР тротуара вдоль ул.Рабочая | Количество | м2 |   |   | 800 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   |   | 1440 | 1440 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 1440 | 1440 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.8.Выполнение ПСД, СМР тротуара от ул.Авиационная вдоль ул.Красноармейская с переходом на ул.Новая | Количество | м2 |   |   | 700 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   |   | 1260 | 1260 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 1260 | 1260 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.9.Выполнение проекта на строительство тротуара по ул.Шевченко (от школы № 26 до пересечения ул.Октябрьская) | Количество | м2 | 350 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 105 |   |   | 105 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 105 |   |   | 105 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.10.Строительство тротуара по ул.Шевченко (от школы № 26 до пересечения ул.Октябрьская) | Количество | м2 | 350 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м2 | тыс.руб. | 1,5 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 525 |   |   | 525 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 525 |   |   | 525 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.11. Обустройство остановочных пунктов согласно ГОСТ Р 52766-2007 (устройство заездных карманов, посадочной площадки) | Количество | шт | 23 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-ть 1 шт | тыс.руб. | 185,2 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 4259,6 |   |   | 4259,6 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 4259,6 |   |   | 4259,6 |   |   |  |  |  |  |  |
| **2.12. Выполнение работ по корректировке ПСД на "Ремонт проезжей части ул.Ломоносова"** | **Количество** | шт |  | **1** |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
| **Сумма затрат** | тыс.руб. |  | **350** |  | **350** |   |   |  |  |  |  |  |
| **мест.бюдж.** | тыс.руб. |  | **350** |  | **350** |   |   |  |  |  |  |  |
| **2.13. Выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части по ул.Ломоносова\*\*\*** | **Количество** | **м2** |  | **15155** |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
| **Сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | **13138,9** |  | **13138,9** |   |   |  |  |  |  |  |
| ***обл.бюдж.*** |  |  | **12547,95** |  | **12547,95** |   |   |  |  |  |  |  |
| **мест.бюдж.** |  |  | **590,95** |  | **590,95** |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.14. Ремонт асфальтового покрытия ул.Большая  | Количество | м2 |   |   | 5145 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м2 | тыс.руб. |   |   | 1,22 |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   |   | 6276,9 | 6276,9 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   |   | 6276,9 | 6276,9 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***2.15. ПСД на реконструкцию автодороги по ул.Вокзальная*** | ***Количество*** | ***м2*** | ***18305*** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ***ст-сть 1м2*** | ***тыс.руб.*** |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ***Сумма затрат*** | ***тыс.руб.*** | ***2000*** |   |   | 2000 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***мест.бюдж.*** | ***тыс.руб.*** | ***2000*** |   |   | 2000 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.16. СМР капитальный ремонт асфальтового покрытия по ул.Вокзальная( с переулками)\*\*\* | Количество | м2 |   |   |   |   |   | Сумма софинансирования будет определена при внесении изменений в бюджет |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м2 | тыс.руб. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |   |  |  |  |  |  |
| 2.17.Ремонт асфальтового покрытия от д.10/1 ул.Геодезическая до поворота на школу № 2 | Количество | м2 | 1344 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м2 | тыс.руб. | 1,22 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 1640 |   |   | 1640 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 1640 |   |   | 1640 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***2.18.Реконструкция дороги от М-51 до ст.Павино*** | ***Количество*** | ***м2*** | ***2640*** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ***Сумма затрат*** | ***тыс.руб.*** | ***11274*** |   |   | 11274 | по проекту |   |  |  |  |  |  |
| ***обл.бюдж.*** |  | ***10709*** |   |   | 10709 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***мест.бюдж.*** |  | ***565*** |   |   | 565 |   |   |  |  |  |  |  |
| ***2.19. Выполнение ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби Новосибирской области (от железнодорожной станции Обь до трассы Новосибирск-Аэропорт "Толмачево"*** | ***Количество*** |  |  |   |   |   |   | выполнено в 2016 |  |  |  |  |  |
| ***Сумма затрат*** | ***тыс.руб.*** | ***600*** |   |   | 600 |   |  |  |  |  |  |
| ***мест.бюдж.*** | ***тыс.руб.*** | ***600*** |   |   | 600 |   |  |  |  |  |  |
| 2.20.Выполнение проекта на строительство тротуара вдоль домов 1,3,5, по ул.Железнодорожная | Количество |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 235 |   |   | 235 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 235 |   |   | 235 |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.21.Строительство тротуара вдоль домов 1,3,5 по ул.Железнодорожная | Количество | м2 | 780 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| ст-сть 1м2 | тыс.руб. | 1,5 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 1170 |   |   | 1170 |   |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 1170 |   |   | 1170 |   |   |  |  |  |  |  |
| **2.22. Выполнение работ по реконструкции участка автодороги по ул.Станционная города Оби Новосибирской области (от железнодорожной станции Обь до трассы Новосибирск-Аэропорт "Толмачево"** | **Количество** | **м2** |  | **3500** |  |  |   | Стоимость согласно проекта |  |  |  |  |  |
| **ст-сть 1м2** | **тыс.руб.** |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| **Сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | **14563** |  | **14563** |   |  |  |  |  |  |
| **обл.бюдж.** | **тыс.руб.** |  | **13834,85** |  |  |   |  |  |  |  |  |
| **мест.бюдж.** | **тыс.руб.** |  | **728,15** |  | **728** |   |  |  |  |  |  |
| ***2.23.Устройство "лежачего полицейского" у д.16 ул.Геодезическая ,16 (ДШИ)*** | ***Количество*** |  | ***1*** |   |   |   |   | выполнено в 2016 году |  |  |  |  |  |
| ***Сумма затрат*** | ***тыс.руб.*** | ***95,4*** |   |   | 95,4 |   |  |  |  |  |  |
| ***мест.бюдж.*** | ***тыс.руб.*** | ***95,4*** |   |   | 95,4 |   |  |  |  |  |  |
| 2.24. Инструментальная диагностика и оценка состояния дорог (один раз в 3 года) | Количество | км |   |   |   |   | Администрация города | Определение транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Выявление дорог не отвечающие нормативам |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |   | 0 |   | 0 |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб |   | 0 |   | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.25. Визуальное обследование улично-дорожной сети города (один раз в год, весенний период) |  Не требует финансовых затрат. | УЖКХиБ, МУП "БиС"  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Задачи 2.** | Сумма затрат | тыс.руб | 23768,7 | 28051,90 | 2700 | 54520,6 |   |   |  |  |  |  |  |
|   | мест.бюдж. | тыс.руб | *13059,7* | *1669,10* | *2700* | *17428,78* |   |   |  |  |  |  |  |
|   | обл.бюдж. | тыс.руб | *10709,0* | *26382,8* | *0* | *37091,8* |   |   |  |  |  |  |  |
|   | фед.бюдж. | тыс.руб | *0* | *0* | *0* | *0* |   |   |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** |  |  |  |  |  |
| 3.1.Ежемесячная публикация данных о нарушениях правил дорожного движения, произошедших ДТП, в средствах массовой информации | Данные мероприятия не требуют финансовых затрат. | Администрация города, УГИБДД по НСО,Отдел по работе с общественностью | Повышение культуры поведения участников движения |  |  |  |  |  |
| 3.2.Проведение комиссии, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансовых затрат. |  |  |  |  |  |
| 3.3.Проведение пропагандистиских акций, встреч с участниками дорожного движения, водителями авто-предприятий с показом кино-видео продукции по безопасности дорожного движения. | количество |   | 3 | 3 | 3 |   |  |  |  |  |  |
| сумма затрат | тыс.руб | 30 | 0 | 30 |   |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 30 | 0 | 30 |   |  |  |  |  |  |
| 3.4. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсы "Безопасное колесо", "Зеленая волна" и.т.д. | Данные мероприятия носят организационный характер, финансовые затраты предусмотрены статье расходов "Управление образования". | УГИБДД по НСО, ГЦДОД, УО | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого затрат по Задачи 3** | Сумма затрат | тыс.руб. | 30 | 0 | 30 | 60 |   |   |  |  |  |  |  |
|   | мест.бюдж. | тыс.руб. | 30 | 0 | 30 | 90 |   |   |  |  |  |  |  |
| **Итого затрат по программе** | Сумма затрат | тыс.руб. | 29636,7 | 29996,7 | 8044 | 67677,38 |   |   |  |  |  |  |  |
|   | мест.бюдж. | тыс.руб. | 16377,7 | 3613,9 | 6229 | 26220,6 |   |   |  |  |  |  |  |
|   | обл.бюдж. | тыс.руб. | 10709,0 | 26382,8 | 0 | 37091,8 |   |   |  |  |  |  |  |
|   | фед.бюдж. | тыс.руб. | 2550,0 | 0 | 1815 | 4365,0 |   |   |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - Корректировка суммы затрат ежегодно (строительство, реконструкция, постановка на учет, изменение схемы автобусного маршрута) |  |  |  |  |  |  |
| \*\* - после согласования с ФУАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* - предварительная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемые сокращения: |  |  |  |  |  |
| ДТП - дорожно-транспортное происшествие |  |  |  |  |  |
| УО - управление образования администрации города Оби |  |  |  |  |
| УГИБДД по НСО - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "БиС" - муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство и саночистка" |
| ГЦДОД - городской центр дополнительного образования детей г.Оби |  |  |  |
| **На мероприятия, кроме пп 1.3, 1.4, 1.6.3, 2.12, 2.13, 2.22- бюджетные денежные средства в 2017 году не предусмотрены .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |