АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.01.2018 г. № 63

О подготовке и проведении голосования

по отбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в рамках реализации

ведомственной целевой программы «Формирование современной

городской среды на территории города Оби Новосибирской

области на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 г. № 465-п «Об организации проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в Новосибирской области в рамках реализации муниципальных программ на 2018-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
   1. Состав рабочей группы при администрации города Оби Новосибирской области по подготовке и проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы» (приложение № 1).
   2. План мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы».
   3. Рабочей группе при администрации города Оби обеспечить проведение кампании в строгом соответствии с Порядком организации и проведения открытого голосования по общественным территориям муниципального образования города Оби Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 29.12.2017 г. № 1461 (с изменениями в редакции постановления администрации города Оби Новосибирской области от 12.01.2018 г. № 6).
   4. Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью (О.А. Сергеева) опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби.
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области А.А. Мозжерин**

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 19.01.2018 г. № 63

**СОСТАВ**

рабочей группы при администрации города Оби

по подготовке и проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мозжерин  Александр Александрович | - | глава города Оби Новосибирской области, руководитель рабочей группы; |
| 2. | Смородова  Светлана Владимировна | - | заместитель главы администрации г. Оби Новосибирской области; |
| 3. | Кусков  Валерий Александрович | - | и.о. заместителя главы администрации г. Оби Новосибирской области, заместитель руководителя рабочей группы; |
| 4. | Петрович  Оксана Владимировна | - | начальник контрольно-правового управления администрации г. Оби Новосибирской области; |
| 5. | Никифоров  Вячеслав Валерьевич | - | управляющий делам администрации г. Оби Новосибирской области; |
| 6. | Беляков  Андрей Владимирович | - | заместитель начальника управления градостроительства администрации г. Оби Новосибирской области; |
| 7. | Сергеева  Оксана Анатольевна | - | начальник отдела по взаимодействию с общественностью, руководитель общественной приемной Главы города Оби Новосибирской области; |
| 8.  9. | Евтеева  Юлия Константиновна  Трушникова  Татьяна Владимировна | -  - | ведущий специалист управления ЖКХ и благоустройства администрации г. Оби Новосибирской области.  начальник отдела по делам молодежи администрации г. Оби Новосибирской области |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от г. № \_\_\_

**ПЛАН**

мероприятий по организационному обеспечению

подготовки и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории

города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке и проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы» | 18.01.2018 г. | Управление ЖКХ |
| 2 | Утвердить и опубликовать план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования | 18.01.2018 г. | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 3 | Организовать пункты приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования. | 22.01.2018 г. | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 4 | Производить обработку предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование. | еженедельно  до даты завершения сбора предложений | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 5 | Проведение заседаний рабочей группы в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования | не менее 2 раз в месяц | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 6 | Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты | не позднее  22.01.2018 г. | Управление ЖКХ, управление градостроительства |
| 7 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям. | в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений, но не позднее 16.02.2018 г. | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 8 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | не позднее 23.02.208 г. | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы, отдел по делам молодежи |
| 9 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования | до 01.03.2018 г. | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 10 | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 16.02.2018 г. | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 11 | Подготовить решение (постановление) о назначении дня голосования | до 16.02.2018 г. | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 12 | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | в течении 15 календарных дней со дня опубликования | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 13 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | не позднее 7 дней со дня истечения срока завершения ознакомления с дизайн – проектами  (18 марта 2018 г.) | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 14 | Утверждение общественной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в администрацию города Оби Новосибирской области для учёта при утверждении (актуализации) ведомственной целевой программы на 2018-2022 годы. | в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 15 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | не позднее  25.03.2018 г. | Управление ЖКХ, отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы |
| 16 | Утверждение (актуализация) ведомственной целевой программы "Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы" | 31.03.2018 г. | Управление ЖКХ |