Приложение № 2

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

от 22.03.2018 года № 291

П Л А Н

мероприятий по пропуску паводковых вод

на территории города Оби в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, соисполнитель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дежурство ответственных должностных лиц, в паводковый период | По решению городской противопаводковой комиссии | МУП «Теплосервис», ОАО «Аэропорт Толмачево», МБУ «УК ЖКХ», МУП «БиС» | Кусков В.А. |
| 2 | Провести инвентаризацию откачивающих средств (насосы, помпы, ассенизационные машины) привести их в рабочее состояние | до 30 марта | Организации города | Руководители организаций города |
| 3 | Осуществление контроля за очисткой от снега крыш, козырьков, отмостков административных зданий и жилых домов | до 30 марта | Управляющие компании города Оби, домовладельцы и балансодержатели домов | Руководители организаций города |
| 4 | Изготовить переходные трапы | до 5 апреля | МУП «БиС», ТУАД | Руководители: МУП «БиС», ТУАД |
| 5 | Заготовить необходимые инертные материалы для защиты от подтопления | до 15 апреля | МУП «БиС», МУП «Теплосервис», МУП «Горводоканал- Новосибирск» Обской участок, управляющие компании | Руководители организаций города |
| 6 | Очистить внутриквартальные проезды от снега и льда (с обязательной вывозкой до интенсивного таяния снега) | до 30 марта | Управляющие компании, домовладельцы и балансодержатели домов | Руководители соответствующих организаций города |
| 7 | Усилить контроль за качеством питьевой воды, создать запас гипихлорита кальция для аварийного обеззараживания воды | до 01 апреля | МУП «Теплосервис», ОАО «Аэропорт Толмачево» | Воробьев Ю.В., Мельников С.В. |
| 8 | Проверить городскую систему оповещения населения, контактные данные ответственных должностных лиц и аварийных служб | до 01 апреля | Отдел по делам ГО и ЧС администрации | Тамбовцев А.В. |
| 9. Произвести расчистку (очистку) от снега мест подверженных подтоплению: |  |  |  |  |
| 9.1 | Пропускные сооружения на р. Власиха в районе ж/д моста, ул. Станционная 78 | до 30 марта | МУП «БиС», | Омельченко А.М. |
| 9.2 | ул. Береговая р-н домов 1 – 35; 159 - 163 | до 30 марта | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 9.3 | ул. Вокзальная р-н домов 220 - 240 | до 30 марта | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 9.4 | ул. Покрышкина р-н домов 1 - 35 | до 10 апреля | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 9.5 | Ливневую канализацию: - школа № 1 - ЖКО а/п, 18 - ЖКО а/п,24 (в районе КНС) | до 10 апреля | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 9.6 | ул. 2-я Северная р-н домов 74 - 100 | до 10 апреля | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Очистить и вывести снег с улицы М. Горького, район ОЦГБ | до 30 марта | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Обеспечить пропуск талых вод вдоль территории Обского участка автодороги Новосибирск-Толмачево | до 30 марта | ТУАД | Руководитель ТУАД |
| 12 | Вывоз снега с территории между ул. Ломоносова и автодорогой от переходного моста до подземного перехода школы №60 | до 30 марта | ТУАД | Руководитель ТУАД |
| 13 | Вывоз снега от ДК «Крылья Сибири» | до 01 апреля | МУП «БиС» | Белова Н.И. |
| 14 | Вывоз снега по периметру хоккейной площадки | до 01 апреля | МУП «БиС» | Ивашнева И.В. |
| 15 | Вывоз снега с улиц Строительная, Железнодорожная, Байдукова | до 30 марта | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 16 | Вывоз снега с ул. 2-я Северная р-н домов 21- 63 | до 30 марта | МУП «БиС» | Противопаводковая комиссия |
| 17 | Организация контроля выполнения работ по вывозу (уборке) снега на объектах управления образования (школы, детские сады), а также на объектах энергетики (котельные) | март, апрель | Руководители организаций, объектов энергетики | Противопаводковая комиссия |

# Начальник отдела по делам ГО и ЧС

# администрации  города  Оби							      А.В. Тамбовцев