# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018 г.						                 №   347

О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социально-культурной сферы

к отопительному сезону 2018-2019 годов.

В целях организации и проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы города Оби Новосибирской области к отопительному сезону 2018-2019 годов, учитывая важность подготовительных работ, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2018-2019 годов, приложения  1,2,3.

2. Организовать при администрации города Оби штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов (приложение 4).

3. Директору ООО Центр (Турицин А.Г.), директору МУП «Теплосервис» (Боярская Е.Ю.), директору ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» (Кузнецов С.Ф.), начальнику службы ТиСТО ОАО «Аэропорт Толмачево» (Мельников С.В.), начальнику участка ОАО «РЖД» Западно- Сибирской дирекции по теплоснабжению (Долбышев А.В.), начальнику филиала Новосибирские городские электрические сети АО «Региональные электрические сети» (Красюк Б.В.), заместителю директора МУП г.Новосибирска «Горводоканал» (Давыдов А.Б):

- приступить к подготовке котельного оборудования, сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, сетей водоотведения к отопительному сезону 2018-2019 годов;

- обеспечить в полном объеме выполнение планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону 2018-2019 годов;

- обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на источниках тепловой энергии до 15 сентября 2018 года;

- обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- провести до 15 сентября пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и предоставить в администрацию акты проведенных пробных топок;

- в срок до 15 сентября проинформировать администрацию города о готовности источников тепловой энергии к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов;

- до 15.10.2018 года получить паспорта готовности организаций к работе в отопительный сезон.

4. Директору МБУ «УК ЖКХ» (Агафонова Л.Г.), директору ООО «УК ДЕЗ-2» (Батков А.М.), директору ООО УК «Аэроград» (Бурнашов К.А.), директору ООО УК «Техстрой» (Тевс П.С.),  директору ООО УК «Техстрой» (Миляев Д.А.) директору ООО «Уютный Город» (Ващенко А.П.), директору ООО УК «Ленинская» (Щербинин С.В.), директору ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ» (Долганова Н.Л.), председателям ТСЖ «Обской», «Эдем», «Обьстрой», «Молодежное»,  «Геодезия», «Чкалова 44», председателю ТСН «ЖКО 28», «ЖКО 25» осуществлять подготовку жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

5. Директору МУП «Благоустройство и саночистка» (Омельченко А.М.)

- подготовить к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику;

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке сетей уличного освещения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

- обеспечить создание нормативных запасов противогололедных материалов в срок до 01.10.2018 года.

6. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса еженедельно по средам предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов по рекомендуемым формам с 1 июня 2018 года.

7. Руководителям объектов социально-культурной сферы в срок до 10.08.2018 года провести обучение специалистов и назначить лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и электроустановок.

7. Штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов:

- приступить к работе  23 мая 2018 года;

- проводить заседание штаба еженедельно каждую среду в 14 -00 часа.

8. Организациям жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы завершить подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов:

- объектов социально-культурной сферы до 25.08.2018 года;

- объектов жилищного фонда до 01.09.2018 года;

- объектов коммунального хозяйства до 20.09.2018 года.

9. Заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту  получить паспорт готовности города Оби Новосибирской области к 01.11.2018 года.

10.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города Оби и опубликованию в газете «АэроСити».

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту.

| Глава города Оби Новосибирской области |  | А.А. Мозжерин |
| --- | --- | --- |