| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ И Б СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ____________ № ______ ____ На № 970-вн от 14.03.2018 |  | Заместителю управляющего делами, начальнику отдела организационной работы, информатизации и контроля администрации города Оби Новосибирской области Е.А.Вороновой |
| --- | --- | --- |

Уважаемая Елена Александровна!

Взамен ранее направленной информации от 16.03.2018 №1025-вн, направляю Вам сопроводительное письмо с отчетом по исполнению муниципальных целевых программ за 2017 год (изменения коснулись информации по программе Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и программы Энергосбережения). Докладчик по исполнению программ – Кусков Валерий Александрович.

Действие программы "Развитие сетей и объектов  газоснабжения  на территории города Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» в 2017 году было приостановлено согласно постановления администрации города Оби Новосибирской области от 25.08.2017 № 961.

По программе: «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016 – 2018 годы»:

Запланирована сумма на выполнение мероприятий на 2017 год – 5659,9 тыс.руб.в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года в сумме 4190,8 тыс.руб.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия на сумму 5172,9 тыс.руб., в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года в сумме 4190,8 тыс.руб.:

- строительство тротуара  пер.Планировочный протяженностью 105п.м. на сумму 612,1 тыс.руб.;

- восстановление сетей уличного освещения ул.Ломоносова протяженностью 1295м.п. в сумме 370,0тыс.руб.

- оплачена кредиторская задолженность 2016 года в сумме 4190,8 по выполнению ремонта (асфальтированию) улицы Покрышкина от дома № 1 до дома № 33 г.Обь

Выполнены, но не оплачены (срок действия контракта 2018 год):

- Работы по текущему ремонту сетей уличного освещения переулка от ул.Калинина до ул.Линейная  г.Оби протяженностью 300м.п в сумме 250,0тыс.руб.;

- Работы по текущему ремонту внутриквартального уличного освещения домов № 57,58,68,70  ул.Геодезическая  г.Оби протяженностью 400м.п в сумме 187,0тыс.руб.:

- Разработан проект на строительство сетей уличного освещения пер.Школьный г.Оби Новосибирской области в сумме 50,0тыс.руб.

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби на 2016 – 2018 годы»:

Запланирована сумма на выполнение мероприятий на 2017 год – 3694,0 тыс.руб., в т.ч. кредиторская задолженность в сумме 2540,0 тыс.руб.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия в сумме 3684,0тыс.руб., в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года в сумме – 2540,0 тыс.руб., в т.ч.:

-   приобретено и установлено дорожных знаков в количестве 120 шт. на сумму 804,0 тыс.руб.;

-  выполнена корректировка ПСД на ремонт проезжей части по ул.Ломоносова в сумме 340,0тыс.руб.;

- оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в сумме 2540,0тыс.руб. из них на разработку ПСД на капитальный ремонт ул.Вокзальная  в сумме 1960,0тыс.руб. и разработка ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби в сумме 580,0тыс.руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Оби новосибирской области на 2017 год»

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби новосибирской области на 2017 год» было запланировано 8756,14тыс.руб. из них: федеральный бюджет – 5535,81тыс.руб., областной бюджет – 2980,82 тыс.руб., местный бюджет – 205,21 тыс.руб., внебюджетные источники – 34,3 тыс.руб.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия по благоустройству придомовой территории ул. ЖКО аэропорта д. 24 в сумме  2798,48 тыс.руб. в т.ч:

- асфальтовое покрытие   – 1630кв.м

- асфальтирование пешеходной дорожки – 257,7 кв.м.

- озеленение территории (посадка елей– 3 шт., посадка сирени – 1 шт., посев газона 40 кв.м)

- установка детского спортивного комплекса «Пионер Юнга»  - 1 шт.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер молодоженов» ул. ЖКО аэропорта, 24 в сумме 5957,66 тыс.руб.:

- ремонт асфальтового покрытия   – 1804 кв.м.

- устройство аллеи сквера из тротуарной плитки – 593 кв.м

- установка знака «Город Обь» - 1шт.

- озеленение территории (посадка деревьев и кустарников – 10 шт., посадка сирени – 5 шт., посев газона 50,924 кв.м)

- установка 11 скамей «Турин»

- установка 10 мусорных урн из дерева

-  8 светильников.

«Ведомственная целевая программа   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018гг. на период до 2024 года»:

Запланированный объем финансирования программных мероприятий

на 2017 год: 8746,7 тыс.руб из местного бюджета.

Фактически выполнено мероприятие на сумму 4236,7 тыс.руб.

– работы по ремонту сетей отопления и водоснабжения на участке

ЖКО Аэропорта 26/1 (оплата  в 2018 году). Данное мероприятие позволило улучшить качество предоставляемых услуг населению по тепло, -водоснабжению.

Выполнены и оплачены строительно-монтажные работы по

трансформаторной подстанции 250 кВт Павино на сумму 4510,0 тыс.руб.

Строительство трансформаторной подстанции  с новым современным

оборудованием привело к повышению энергетической мощности

подстанции поселка Павино, возможности подключения новых потребителей.

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической   эффективности на 2016-2018 годы»:

Запланированный объем финансирования программных мероприятий-615,7 тыс.руб. (местный

из местного бюджета.

Фактические затраты составили- 615,7 тыс.руб.

Выполнены и оплачены мероприятия на социально-значимых объектах:

1.Разработка ПСД на утепление кровли спортивного зала МБОУ НОШ №1 на сумму 100,0 тыс.руб;

2. Обследование фундамента и цоколя здания ДК «Крылья Сибири»

на сумму 110,0 тыс.руб;

3. Разработка ПСД на строительно-монтажные работы фундамента и цоколя ДК «Крылья Сибири» на 200,0 тыс.руб;

4. Совершенствование применения перспективных энергосберегающих светильников (приобретение и замена светильников уличного освещения на светодиодные) на сумму 205,7 тыс.руб.

Приложение:

- Приложения № 5,6  о ходе реализации ведомственной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби» на 31.12.2017г. – на 2л. в 1 экз.

- Приложения № 5,6 о ходе реализации ведомственной программы «Благоустройство  территории города Оби» на 31.12.2017г. – на 3л. в 1 экз.

- Приложения № 5,6 о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби» на 31.12.2017 – на 2л. в 1 экз.

- Приложение № 5 о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018гг. на период до 2024 года».

- Приложение № 5 о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической   эффективности на 2016-2018 годы».

Начальник УЖКХ и Б                                                      В.А.Кусков

Храмкина Ольга Борисовна

56117

Наюг Лидия Ивановна

51818