| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ # ОТДЕЛ по делам ГО и ЧС # СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА от ________ 2018 № ____ на № 27 от 13.03.2018 |  | Заместителю начальника управления финансов и БУ г. Оби Н.В. Маляревич |
| --- | --- | --- |

О выполнении целевой Программы

отделом ГО и ЧС администрации

Уважаемая Наталья Валерьевна!

В 2017 году проводились мероприятия по повышению готовности служб гражданской обороны и сил города к ведению аварийно-спасательных, восстановительных  работ, в целях защиты населения и территории города, а также обеспечение устойчивого функционирования объектов и инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Выполнены все мероприятия, запланированные в Программой «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби в период 2015-2017 годов» (далее – Программа).

Для снижения риска затопления (подтопления) отдельных мест территории города Оби, отделом ГО и ЧС администрации, в соответствии с Программой, организованы и выполнены работы по очистке затороопасных участков русла речки Власиха и водопропускные трубы под дорогой по ул. Станционная, стоимость работ составила 100 тысяч рублей (запланировано 100 000 рублей), экономия  0 рублей.

Выполнены работы по расчистке затороопасных участков по руслу          р. Власиха (Береговая, Станционная) 459 095 рублей(Кредиторская задолженность на 01.01.18г.запланировано (460 000 рублей), экономия  905 рублей.

В целях защиты территории и населения города Оби от перехода возможного ландшафтного пожара на жилой сектор, с северной стороны города проведены работы по приведению противопожарного рва в районе ул. 3-я Северная в надлежащее состояние, стоимость контракта составила 123 640 руб. (запланировано 302 000 рублей), экономия составила 178 360 руб.

Для поддержания в постоянной готовности (технического обслуживания) системы оповещения населения города Оби об опасностях, заключен контракт с ООО «Спецпожмонтаж». Стоимость услуги за 2017 год с апреля по декабрь (за 9 месяцев) составила 42 178.5 рублей, (запланировано 187 500 рублей), экономия  136321,5 рублей.

Выполнен покос травы в пожароопасных районах города Оби, для исключения возможного возникновения возгорания и перехода в ландшафтный пожар. Стоимость работ составила 97 500 рублей, (запланировано 97 500 рублей), экономия составила   0 рублей.

На 2017 год, в соответствии с Программой, было запланировано на выполнение всех мероприятий 1 147 000 рублей. Итого по Программе выполнено: 822 413, 5 рублей. Оплачено на 01.01.2018 год 358632 руб.

Докладчиком по исполнению Программы планируется начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Оби Тамбовцев А.В.

Главный специалист отдела по делам

ГО и ЧС администрации города Оби 					  А.Н. Федоров

«15» марта 2018 года