| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел ПР и ООС ул. Авиационная, д. 12, г. Обь, тел.: (383 73) 50 993, СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА От 15.03.2018 № 14 На № б/н от 14.03.2018 |  | Заместителю управляющего делами, начальник ООРИиК Е.А. Вороновой |
| --- | --- | --- |
| О предоставлении отчета по исполнению муниципальной программы за 12 месяцев 2017 |  |  |

Уважаемая Елена Александровна!

Представляю отчет  о проделанной работе отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды  по реализации программы «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области 2017 2021 годы» за 12 месяцев  2017г.

Мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов:

1.1.   По плану должно быть вывезено - 1717м3. По факту вывезено – 2205м3.

Израсходовано  - 593,75 тыс. руб. – МБ

  - Проведено мероприятие по вывозу мусора после проведения субботника. Запланировано вывезти 230м3. По факту вывезено 240м3. Израсходовано 150,0 тыс. руб. Для сбора мусора приобретены мешки на сумму 39,69 тыс. руб.

2.  Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству городских

территорий: (транспортировка, доставка, посадка, полив)

- липы – 126 шт.

- елка – 71 шт.

3. Сохранение и восстановление экосистем, биологического разнообразия:

3.1 Проведены муниципальный контракт на оказание услуг по спиливанию  аварийных      деревьев на территории города Оби. План – 175шт.

Факт выполнения:

- спилено - 44шт.

- проведена обрезка на Н=5м. – 139шт.

- обрезка сухих и аварийных веток – 137 шт.

- Сумма затрат составила - 697,925 тыс. руб.

4.   Экологическое просвещение населения. Проведение «Дней защиты от

экологической опасности с 15.04 по 15.06.2017года. Приняли участие

школьные учреждения, детские сады, библиотеки, ДК КС.

ИТОГО  за 2017 год израсходовано средств:

МО – 1481,367 тыс. руб.

В 2017г. согласно целевой экологической программы «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2021 годы» - 1490,0 тыс. руб. из местного бюджета

На 2018 год запланировано  выполнение работ на 1875,00 тыс.  руб.

Начальник отдела ПР и ООС                                               А.П. Клепиков

Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация                                                                   
о ходе реализации ведомственной целевой программы города Оби Новосибирской области
за 2017 год

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Улучшение экологической обстановки в городе Оби Новосибирской области за счет ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности предыдущих лет, сохранения и восстановление природной экосистемы, развития экологического просвещения населения, охраны атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Организация спила аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | 0,18 | 0,18 | 175 | 700,0 | 175 | 697,925 | 100 | 515,0 | 100 | 512,425 |  |
| Задача 2.2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории города Оби | 0,6 | 0,7 | 7 | 600,0 | 14 | 593,75 | 7 | 200,0 | 7 | 200,00 |  |
| 2.3 Организация вывоза мусора после проведения субботника на территории города Оби | 0,6 | 0,6 | 2 | 150,0 | 1 | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 Приобретение мешков под мусор | 0,6 | 0,6 | 1 | 40,0 | 1 | 39,692 | 1 | 15,794 | 1 | 15,486 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  | 1490,0 |  | 1481,367 |  | 730,794 |  | 727,911 |  |
| областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1490,0 |  | 1481,367 |  | 730,794 |  | 727,911 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| Итого на достижение цели 1, в том числе: |  |  |  | 1490,0 |  | 1481,367 |  | 730,794 |  | 727,911 |  |
| областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1490,0 |  | 1481,367 |  | 730,794 |  | 727,911 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |

* После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

Приложение N 6

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация
о финансировании ведомственной целевой программы города Обь Новосибирской области
по итогам 2017 года

(тыс. рублей)

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | 1490,0 | 1481,367 | 99,42 | 1490,0 | 1481,367 | 99,42 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1490,0 | 1481,367 | 99,42 | 1490,0 | 1481,367 | 99,42 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |