| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ___________ № __________ |  | Управление экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби И.В.Пинчук Управление финансов и бухгалтерского учета З.М.Сычевой |
| --- | --- | --- |

Уважаемая Ирина Викторовна!

Уважаемая Зинаида Михайловна!

Во исполнение пункта 26   Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации города Оби Новосибирской области   от 24.07.2012 № 626 направляем Вам исполнение программ за  2017 год.

Действие программы "Развитие сетей и объектов  газоснабжения  на территории города Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» в 2017 году было приостановлено согласно постановления администрации города Оби Новосибирской области от 25.08.2017 № 961.

По программе: «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016 – 2018 годы»:

Запланирована сумма на выполнение мероприятий на 2017 год – 5659,9 тыс.руб.в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года в сумме 4190,8 тыс.руб.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия на сумму 5172,9 тыс.руб., в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года в сумме 4190,8 тыс.руб.:

- строительство тротуара  пер.Планировочный протяженностью 105п.м. на сумму 612,1 тыс.руб.;

- восстановление сетей уличного освещения ул.Ломоносова протяженностью 1295м.п. в сумме 370,0тыс.руб.

- оплачена кредиторская задолженность 2016 года в сумме 4190,8 по выполнению ремонта (асфальтированию) улицы Покрышкина от дома № 1 до дома № 33 г.Обь

Выполнены, но не оплачены (срок действия контракта 2018 год):

- Работы по текущему ремонту сетей уличного освещения переулка от ул.Калинина до ул.Линейная  г.Оби протяженностью 300м.п в сумме 250,0тыс.руб.;

- Работы по текущему ремонту внутриквартального уличного освещения домов № 57,58,68,70  ул.Геодезическая  г.Оби протяженностью 400м.п в сумме 187,0тыс.руб.:

- Разработан проект на строительство сетей уличного освещения пер.Школьный г.Оби Новосибирской области в сумме 50,0тыс.руб.

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби на 2016 – 2018 годы»:

Запланирована сумма на выполнение мероприятий на 2017 год – 3694,0 тыс.руб., в т.ч. кредиторская задолженность в сумме 2540,0 тыс.руб.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия в сумме 3684,0тыс.руб., в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года в сумме – 2540,0 тыс.руб., в т.ч.:

-   приобретено и установлено дорожных знаков в количестве 120 шт. на сумму 804,0 тыс.руб.;

-  выполнена корректировка ПСД на ремонт проезжей части по ул.Ломоносова в сумме 340,0тыс.руб.;

- оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в сумме 2540,0тыс.руб. из них на разработку ПСД на капитальный ремонт ул.Вокзальная  в сумме 1960,0тыс.руб. и разработка ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби в сумме 580,0тыс.руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Оби новосибирской области на 2017 год»

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби новосибирской области на 2017 год» было запланировано 8756,14тыс.руб. из них: федеральный бюджет – 5535,81тыс.руб., областной бюджет – 2980,82 тыс.руб., местный бюджет – 205,21 тыс.руб., внебюджетные источники – 34,3 тыс.руб.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия по благоустройству придомовой территории ул. ЖКО аэропорта д. 24 в сумме  2798,48 тыс.руб. в т.ч:

- асфальтовое покрытие   – 1630кв.м

- асфальтирование пешеходной дорожки – 257,7 кв.м.

- озеленение территории (посадка елей– 3 шт., посадка сирени – 1 шт., посев газона 40 кв.м)

- установка детского спортивного комплекса «Пионер Юнга»  - 1 шт.

Фактически выполнены и оплачены мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер молодоженов» ул. ЖКО аэропорта, 24 в сумме 5957,66 тыс.руб.:

- ремонт асфальтового покрытия   – 1804 кв.м.

- устройство аллеи сквера из тротуарной плитки – 593 кв.м

- установка знака «Город Обь» - 1шт.

- озеленение территории (посадка деревьев и кустарников – 10 шт., посадка сирени – 5 шт., посев газона 50,924 кв.м)

- установка 11 скамей «Турин»

- установка 10 мусорных урн из дерева

-  8 светильников.

Приложение:

- Приложения № 5,6  о ходе реализации ведомственной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби» на 31.12.2017г. – на 2л. в 1 экз.

- Приложения № 5,6 о ходе реализации ведомственной программы «Благоустройство  территории города Оби» на 31.12.2017г. – на 3л. в 1 экз.

- Приложения № 5,6 о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби» на 31.12.2017 – на 2л. в 1 экз.

Начальник УЖКХ и Б                                                                     В.А.Кусков

Храмкина Ольга Борисовна, 56117