Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

- Информация                                                                   
о ходе реализации ведомственной целевой программы города Оби Новосибирской области
за 2 кв. 2018 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Улучшение экологической обстановки в городе Оби Новосибирской области за счет ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности предыдущих лет, сохранения и восстановление природной экосистемы, развития экологического просвещения населения, охраны атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Организация спила аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | 0,18 | 0 | 175 | 700,0 | 76 | 297.0 | 76 | 300.0 | 75 | 297.0 |  |
| Задача 2.2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории города Оби | 0,6 | 0 | 7 | 600,0 | 13 | 298.5 | 7 | 300.0 | 13 | 298.5 |  |
| 2.3 Организация вывоза мусора после проведения субботника на территории города Оби | 0,6 | 0 | 560 | 250,0 | 560 | 250.0 | 560 | 250.0 | 750 | 250.0 |  |
| 2.4 Приобретение мешков под мусор | 0,6 | 0 | 5715 | 40,0 | 8062 | 36.950 | 5715 | 40.0 | 8062 | 36.950 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  | 1590,0 |  | 882.5 |  | 890.0 |  | 882.5 |  |
| областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1590,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| Итого на достижение цели 1, в том числе: |  |  |  | 1590,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1590,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |

* После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

Приложение N 6

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

- Информация
о финансировании ведомственной целевой программы города Обь Новосибирской области
по итогам 2 кв. 2018 года

(тыс. рублей)

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | 1590,0 | 882.5 | 55.5 | 1590,0 | 882.5 | 55.5 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1590,0 | 882.5 | 55.5 | 1590,0 | 882.5 | 55.5 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |