**Администрация**

**города Оби**

**Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.12.2013                                           № 1339

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие сетей и объектов газоснабжения

на территории города Оби Новосибирской области

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 25 Устава муниципального образования города Оби  Новосибирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сетей и объектов газоснабжения на территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы»   согласно приложению.

2. Настоящую Программу опубликовать  в газете "Аэро-сити" и на официальном интернет – сайте города Оби Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации И.В.Сиводедова.

Глава города                                                                                         А.Г.Нешин

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ "

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Развитие сетей и объектов  газоснабжения  на территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы» |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Распоряжение Правительства Новосибирской области от 22.07.2011 № 329-рп «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби Новосибирской области. |
| Руководитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби Новосибирской области:  МКУ «Отдел капитального строительства»  Муниципальные предприятия города |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы | Цель: обеспечение надежного, устойчивого газоснабжения потребителей города Оби Новосибирской области и повышение уровня газификации территории города Оби Новосибирской области.  Задача:  Развитие системы газоснабжения города Оби Новосибирской области. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам) | 2014 - 2016 годы  Общий объем финансирования составляет 21480,0 тыс. руб.  Средства бюджета города Оби  2014 год –  7480,0тыс.рублей,  2015 год –10400,0  2016 год – 3600,0  Суммы средств, выделяемые из бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Важнейшие целевые индикаторы.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Целевые индикаторы:  уровень газификации жилищного фонда в городе Оби Новосибирской области природным газом от общего количества жилых домов (квартир) в городе Оби Новосибирской области;  количество домовладений (квартир) переведенных на использование природного газа в жилищном фонде города Оби (нарастающим итогом);  Реализация программы позволит достичь следующих результатов:  1. Повысить уровень газификации жилищного фонда города Оби Новосибирской области с 26% в 2011 году до 50% к 2016 году.  2. Увеличить протяженность газовых сетей с 41991,5м.п. до 47000,0м.п  3.Обеспечить бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей населения города в природном газе в необходимом количестве.  4.Повысить уровень комфортности проживания и социального обеспечения жителей города и постоянное движение к социальной справедливости. |
| Электронный адрес размещения программы | интернет-сайт города Оби Новосибирской области – www.gorodob.ru |

**2. Общие положения**

**2.1.Объект газоснабжения**–   город Обь Новосибирской области.

**Предмет регулирования** – обеспечение населения города Оби Новосибирской области централизованным газоснабжением, необходимым для отопления жилых и нежилых помещений, горячего водоснабжения  и приготовления пищи, которые оказывают  непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.

**Сфера действия программы**: коммунальная.

**2.2. Понятия и термины, используемые в программе:**

**газ -** природный газ, нефтяной (попутный) газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газовыми нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями;

**газоснабжение** - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

**система газоснабжения** - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

**газораспределительная система** - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

**газификация**- деятельность по реализации научно - технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

**газоснабжающая организация (**поставщик) - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющее поставки газа потребителям по договорам;

**газораспределительная станция (ГРС)** (автоматическая (АГРС) - комплекс технологического оборудования, применяемый для снижения давления газа и поддержания давления на заданном уровне в системе газоснабжения, а также для измерения расхода отпускаемого газа, очистки от механических примесей и одоризации;

**газорегуляторный пункт (ГРП)** - комплекс технологического оборудования, применяемый для снижения давления газа и поддержания давления на заданном уровне в системе газоснабжения, расположенный в отдельно стоящей или пристроенной к производственным зданиям (сооружениям) конструкции;

**потребитель газа** (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива или сырья;

**шкафной регуляторный пункт (ШРП)** - комплекс технологического оборудования, применяемый для снижения давления газа и поддержания давления на заданном уровне в системе газоснабжения, расположенный в металлическом шкафу, установленном на несгораемых опорах открытой площадки или у глухой несгораемой стены здания (сооружения);

**электрохимическая защита (ЭХЗ)** - комплекс специализированного оборудования, предназначенный для защиты подземных стальных трубопроводов от почвенной коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими токами;

**2.3. Нормативно-правовая база:**

- Федеральный Закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл.3, ст.14;                     - Бюджетный кодекс РФ;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Постановления и распоряжения Правительства Новосибирской области.

        - Устав  муниципального образования города Оби Новосибирской области;

**3. Характеристика  сферы действия ведомственной целевой программы**

**3.1.** Анализ состояния сферы действия программы:

Газоснабжениеявляется одной из основных задач современного города, требующих пристального внимания власти. От эффективности работы систем подачи и распределения природного газа зависит здоровье и благополучие населения в городе.

Протяженность газовых сетей, расположенных в границах города Оби составляет 103,8 км. В настоящее время часть населения города Оби использует природный газ на приготовление пищи, для хозяйственно-бытовых нужд в многоквартирных жилых домах и домах индивидуальной застройки.    Три из шести муниципальных котельных работают на природном газе. Схема газоснабжения города принята двухступенчатая - газопроводами высокого давления (Р до 6,0 кгс/см2) и низкого давления (Р до 300 мм.в.ст.).

К газопроводам высокого давления (Р до 6,0 кгс/см2) подключаются:

- отопительные котельные;

- промышленные предприятия;

- газорегуляторные пункты (ГРП).

К газопроводам низкого давления (Р  до 300 мм.в.ст.) подключаются:

- индивидуальные жилые дома;

- многоквартирные дома.

Природный газ подается в город Обь Новосибирской области по существующей ГРС, расположенной в Новосибирском районе.

**3.2.** Тенденции развития ситуации и вероятные последствия:

Настоящая Программа направлена на строительство новых сетей газопровода с целью подключения новых потребителей, объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, создания условий для комфортного проживания, оздоровления и дальнейшего развития народного хозяйства города.

В 2012 году специалистами ОАО "Гипрониигаз" актуализирована схема газораспределительных сетей высокого давления в городе Оби Новосибирской области. Баланс потребления газа по всем категориям потребителей города  и прилегающих к городу населенных пунктов составляет 349095,6 м3/год., что на 0,9% больше чем в 2010 году.

**4. Цели и задачи ведомственной целевой программы**

     Цель программы: обеспечение надежного и устойчивого газоснабжения потребителей города Оби Новосибирской области.

Задача программы:

1. Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей города Оби Новосибирской области и развитие системы газоснабжения города Оби Новосибирской области.

Цель, задачи программы и характеризующие их целевые индикаторы приведены в [приложении N](garantf1://7123976.1100)1 к программе.

**5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы**

Программа рассчитана на 3 года (этапа) и является программой муниципальной политики по исполнению наказов избирателей города.

Этапы и сроки реализации Программы изложены в приложении № 2 к Программе.

**6. Механизм реализации ведомственной целевой программы**

Обеспечение надежного газоснабжения потребителей города Оби Новосибирской области и повышение уровня газификации территории города Оби Новосибирской области осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

[Федеральный закон](garantf1://80285.0) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации";

Заказчиком Программы является администрация города Оби Новосибирской области.

Ответственный исполнитель Программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства -  осуществляет технические, а так же  организационные работы по газоснабжению  города, обеспечивает разработку проектно-сметной документации, осуществляет контроль качества и приёмку выполненных работ, на конкурсной основе отбирает подрядчика для производства работ.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» отвечает за поставку и реализацию газа на внутреннем рынке области, выбор подрядной организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и сооружений происходит на конкурсной основе.

Заказчик Программы при реализации Программы выполняет следующие функции:

нормативно-правовое обеспечение реализации программы;

финансирование соответствующих мероприятий программы;

осуществление контроля исполнения программы, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию программы;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Заказчик в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в пределах средств, выделенных на их реализацию и в соответствии с определенными приоритетами, с последующим внесением изменений в программу и закон о местном бюджете города Оби Новосибирской области.

Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби Новосибирской области с использованием официального интернет-сайта города Оби, а также средств массовой информации.

Для эффективной реализации Программы предусмотрено разделение функций контроля за развитием и сохранностью объектов газоснабжения города между органами законодательной власти и местного самоуправления.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Оби.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств города осуществляется финансовым управлением администрации города Оби, Советом депутатов,  в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

Заказчик Программы координирует ее выполнение.

Исполнители Программы действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, обязан предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби отчет о реализации Программы с пояснительной запиской о выполняемых мероприятиях Программы.

  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби производит анализ реализации Программы и представляет главе города Оби сводный отчет и свои предложения по дальнейшей реализации Программы.

По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель в обязательном порядке в течение одного месяца готовит сводный отчет о реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, возникших в процессе реализации Программы трудностях.

Сводный отчет о реализации Программы выносится на рассмотрение сессии  Совета депутатов города Оби Новосибирской области  и утверждается постановлением главы города.

**7. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой Программы**

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

1. Повысить уровень газификации сетевым газом жилищного фонда в городе Оби Новосибирской области до 50 процентов.

2. Увеличить протяженность газовых сетей на территории города Оби Новосибирской области на 10 км.

          3.Обеспечить бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей населения города в природном газе в необходимом количестве;

4.Повысить уровень комфортности проживания и социального обеспечения жителей города и постоянное движение к социальной справедливости.

От реализации программы ожидается экономическая, экологическая и социальная эффективность.

Экономическая эффективность реализации программы обеспечивается за счет:

1) увеличения объемов реализации природного газа населению;

2) повышения конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ;

3) создания благоприятных условий для развития бизнеса в Новосибирской области в сфере управления коммунальной инфраструктурой.

Для настоящей программы положительные эффекты также связаны с экологическими и социальными эффектами.

Экологическая эффективность реализации программы: природный газ более экологически безвредный вид топлива, создающий благоприятные условия для дальнейшего проживания на территории города Оби Новосибирской области, уменьшающий размер вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Социальная эффективность реализации программы:

1) обеспечение более комфортных условий проживания граждан;

2) значительное снижение оплаты коммунальных услуг за счет замещения сжиженного баллонного углеводородного газа природным сетевым газом;

3) изменение рыночной стоимости недвижимого имущества граждан (жилья и земельных участков, так как благодаря появлению газового отопления существенно увеличится их рыночная стоимость).

**8. Объем финансирования ведомственной целевой программы**

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Оби Новосибирской области на соответствующий год. Прогнозируемое финансовое обеспечение изложено в приложении № 3 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | Приложение № 1 | | | | | |
|  | |  |  | | к Ведомственной целевой программе "Развитие сетей и объектов газоснабжения на территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы" | | | | | | | | | | | |
| **Цели и задачи** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **ведомственной целевой программы** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Показатель | | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | | Значение целевого индикатора (по годам) | | | | | | | | примечание | | | |
|  | |  |  | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |  | | | |
| Уровень газификации жилищного фонда в городе Оби Новосибирской области природным газом от общего количества жилых домов (квартир) в городе Оби | | % | 1 | | 0,37 | | 0,41 | | 0,45 | | 0,5 | |  | | | |
| Количество домовладений (квартир) переведенных на использование природного газа в жилищном фонде города Оби Новосибирской области (нарастающим итогом) | | ед. | 1 | | 981 | | 1051 | | 1100 | | 1150 | |  | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Приложение № 2 |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | к Ведомственной целевой программе "Развитие сетей и объектов газоснабжения на территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы" | |  |
| **Мероприятия ведомственной целевой программы** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | | | Единица измерения | | Значение показателя | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| В том числе по годам реализации | | | | | | | |  |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | Итого | |  |
| Цель: обеспечение надежного, устойчивого газоснабжения потребителей города Оби Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Задача : Развитие системы газоснабжения города Оби Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Строительство, реконструкция, проектирование объектов систем газоснабжения (высокого,среднего и низкого давления) | Количество | | | км | | 3 | | 5 | | 2 | | 10 | |  | Разработка проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ, ввод  10 км. газораспределительных сетей |  |
| Стоимость единицы, ПСД,СМР | | | км | | 375 | | 1800 | | 1800 | |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | | | Тыс.руб. | |  | |  | |  | |  | |  |
| Местный бюджет | | | Тыс.руб. | | 7480 | | 10400 | | 3600 | | 21480 | |  |
| 1.1. Проектирование газопровода низкого давления в Северной части города | Количество | | | км | | 4 | |  | |  | | 4 | |  |  |
| Сумма затрат: | | | тыс.руб. | | 1480 | |  | |  | | 1480 | |  |
| 1.2. Строительство газопровода низкого давления в Северной части города | Количество | | | км | |  | | 2 | | 2 | | 4 | |  |  |
| Сумма затрат: | | | тыс.руб. | | 0 | | 3600 | | 3600 | | 7200 | |  |
| 1.3. Строительство газопровода низкого давления для индивидуальной застройки МЖК | Количество | | | км | | 3 | | 3 | |  | | 6 | |  |  |
| Сумма затрат: | | | тыс.руб. | | 6000 | | 6800 | | 0 | | 12800 | |  |
| **Итого затрат по программе, в том числе:** | | | | **Тыс.руб** | | **7480** | | **10400** | | **3600** | | **21480** | |  |  |  |
| Местный бюджет | | | | Тыс.руб | | 7480 | | 10400 | | 3600 | | 21480 | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы | | | | | | |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2013г) | | | | | Примечание |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | **21480** | 7480 | 10400 | 3600 |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местного бюджета | 21480 | 7480 | 10400 | 3600 |  |  |