**Администрация**

**города Оби**

**Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.12.2013                                        № 1340

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Благоустройство территории

города Оби Новосибирской области

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 25 Устава муниципального образования города Оби  Новосибирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы»  согласно приложению.

2. Настоящую Программу опубликовать  в газете "Аэро-сити" и на официальном интернет – сайте города Оби Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации И.В.Сиводедова.

Глава города                                                                                         А.Г.Нешин

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ "

                                        **1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы" |
| Разработчик и исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби Новосибирской области.Организации, определяемые на конкурсной основе. |
| Руководитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Цель и задачи программы. | Цель: Основной целью реализации мероприятий является совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан.Задачи:- организация строительства, капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования, обустройство объектов дорожного движения.   -  организация  размещения малых архитектурных форм и элементов детских спортивно-игровых площадок.- развитие сетей уличного освещения. |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрацииОтдел архитектуры и градостроительстваОтдел капитального строительстваМуниципальные предприятия города |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам) | 2014 - 2016 годыОбщий объем финансирования составляет 158044,4 тыс. руб.в т.ч.мест.бюджет:2014 – 49808,12015 – 54482,02016 – 53754,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Увеличение благоустроенных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение, освещение  территорий приведет к привлекательности города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.Выполнение программных мероприятий позволитотремонтировать покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог, установить на детских, хозяйственных и спортивных площадках 27 малых форм. |
| Электронный адрес размещения программы | интернет-сайт города Оби Новосибирской области – www.gorodob.ru |

 **2. Общие положения**

**2.1. Объект благоустройства** – город Обь Новосибирской области.

**Предмет регулирования** - благоустройство  жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.

Благоустройство охватывает вопросы технического и санитарного содержания территории города Оби.

**Сфера действия программы**: социальная.

В состав сферы благоустройства территории входят:

1.Дорожное хозяйство

2.Санитарная очистка и уборка территории города

3.Уличное освещение

4.Содержание и развитие малых архитектурных форм

**2) Понятия и термины, используемые в программе:**

**1.Дорожное хозяйство:**

Автомобильные дороги - необходимы для развития экономики, социальной сферы, культуры.

1.1. *ремонт автомобильной дороги*- комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа дорожного покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия.                                                                                                      1.2.  *дорожные сооружения*- это сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные и ветрозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин, обвалов, оползней и др.), элементы обустройства дорог (остановочные площадки и павильоны для пассажиров, площадки отдыха, специальные площадки для остановки и стоянки автомобилей и др.), разработка и внедрение технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, устройство светофоров).

**2.Озеленение:**

*Озеленение*- работы по созданию и развитию зеленых насаждений, защитных полос и посеву трав, необходимых для защиты от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной эрозии, для эстетического и архитектурно-художественного оформления дороги, придомовых территорий, а также работы по уходу за элементами озеленения.

**3.Санитарная очистка и уборка территории:**

Благоустройство города включает в себя вопросы санитарной очистки городских территорий, сбор и удаление бытовых отходов, уборка городских территорий, транспортировка, обеззараживание отходов.

Поддержание надлежащего санитарно-гигиенического состояния территории по средствам поимки безнадзорных животных, содержание их в пунктах передержки и приютах, утилизация животных.

**4.Уличное освещение:**

Уличное освещение — искусственное средство [оптического](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) увеличения [видимости](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) на улице в тёмное время суток.  Освещение осуществляется [лампами](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0), закрепленными на мачтах освещения, [путепроводах](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4) и других опорах. Лампы включаются в [ночное время](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C)автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

**5.Содержание и развитие малых архитектурных форм; памятников, оград, фонтанов, остановочных павильонов, киосков, рекламных щитов:**

    Архитектурные объекты малых форм - это сооружения и устройства, обладающие несложными, но самостоятельными функциями, дополняющие архитектуру зданий, сооружений, территорий застройки.

    Строительство, установка, содержание архитектурных объектов малых форм - оград, газонных ограждений, остановочных транспортных павильонов, телефонных кабин, ограждений тротуаров, детских и спортивных, хозяйственных площадок, рекламных тумб, скамеек, урн, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, подсветка зданий, памятников, реклам, фонарей уличного освещения, опорных столбов -  должны  быть долговечными и экономичными.

**3. Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы**

     Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организацияблагоустройства территории муниципального образования. Она подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории города: проезжей части дорог, тротуаров, площадей и других объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования.

     Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

3.1.Анализ состояния сферы действия программы:

**1.**Дорожное хозяйство входит ремонт и строительство дорог, мостов, путепроводов, подземных переходов, водостоков.

Улично-дорожная сеть города Оби представлена 74,4 км. автодорог, в т.ч. дорог с твердым покрытием 50,2км.

   В вопросах благоустройства территории города Оби имеется ряд проблем. Слабо развивается сеть дорог, особенно в населенных пунктах барачной застройки, частного сектора южной части города и нового строительства индивидуальной застройки.                                                                                                                                        В результате износ улично-дорожной сети города Оби достигает более 60%, а в отдельных местах удельный вес улиц и дорог с твердым покрытием остается предельно низким. Все это напрямую сказывается на качестве уборки улиц и дорог, особенно в зимний период.

**2.**Санитарная очистка и уборка территории – это сбор и удаление бытовых отходов, уборка городских улиц, транспортировка, обеззараживание отходов;

В результате жизни и деятельности людей в городе Оби образуется значительное количество отбросов. Отбросы появляются в жилых домах и общественных зданиях, в магазинах и предприятиях общественного питания, детских садах, школах, на строительных площадках, в банях, в лечебных учреждениях, на улице и в других сферах деятельности человека. Отбросы можно подразделить на твердые и жидкие. К твердым относится домовой мусор, уличный смет, пыль от работы некоторых производств, строительный мусор, отбросы промышленных предприятий и объектах соцкультбыта. Жидкие отбросы образуются в жилых домах,  на улицах в виде дождевого стока. Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нарушали экологическую безопасность города, нормальное функционирование городского хозяйства с точки зрения общественной санитарии и гигиены, а также условия жизни населения в целом.

Количество отбросов в городе увеличивается. Вместе с этим усложняется проблема вывоза, обезвреживания и рационального использования твердых бытовых отходов (ТБО). Полностью решить проблему санитарной очистки города, обеспечить рациональную переработку бытового мусора и улучшить санитарное состояние пригородов поможет ускоренный переход на индустриальные методы утилизации ТБО.

**4.**Уличное освещение – создает комфорт в ночное время суток. В настоящее время уличное освещение в районе барачной застройки составляет 10% от необходимого, в районе молодежного жилищного комплекса (МЖК) – отсутствует. Необходимо освещение пешеходных тротуаров и остановок общественного транспорта, также подсветка информационных объектов: [номеров домов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%28%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%29), [дорожных знаков](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA), [наружной рекламы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0) с применением мероприятий энергосбережения.

**5.**Содержание и развитие малых архитектурных форм; памятников, оград, фонтанов, остановочных павильонов, киосков, рекламных щитов;

Больше внимания уделяется вопросам строительства детских игровых и спортивных площадок и при необходимости площадок для пенсионеров.

                3.2. Тенденции развития ситуации и вероятные последствия:

Настоящая Программа направлена на повышение уровня благоустройства населенных пунктов города Оби, улучшение качества автомобильных дорог и тротуаров, озеленение территорий, оборудование спортивных и детских игровых площадок, обустройство хозяйственно-бытовых площадок, содержание мест захоронения, уличного освещения.

            3.3. Обоснование необходимости решения существующей или ожидаемой проблемы программно-целевым методом:

Программно-целевой метод позволяет повысить уровень благоустройства     за счет поэтапного принятия решений к поставленной задаче. Взаимосвязь отраслей в виде деятельности определяется из общей целевой направленности на повышение уровня благоустройства территорий. Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и озеленению территорий, вывозу и переработке бытовых отходов, уличному освещению позволит улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

**4. Цели и задачи ведомственной целевой программы**

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование системы благоустройства, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан

Цель, задачи программы и характеризующие их целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к Программе.

**5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы**

Программа рассчитана на 3 года (этапа) и является программой муниципальной политики по исполнению наказов избирателей города.

Этапы и сроки реализации Программы изложены в приложении № 2 к Программе.

**6. Механизм реализации ведомственной целевой программы**

Реализация Программы предусматривает участие органов местного самоуправления, подрядных строительных организаций, выигравших тендер на реализацию объектов, предусмотренных данной Программой.

Указанные средства выделяются на выполнение работ, предусмотренных целевой Программой по благоустройству, утвержденной органами местного самоуправления.

Реализация Программы осуществляется: отдел жилищно-коммунального хозяйства, УК, МУП «Благоустройство и санитарная очистка», организациями, юридическими и физическими лицами.

Заказчик Программы при реализации Программы выполняет следующие функции:

- формирование нормативно-правовой базы для реализации Программы в пределах компетенции органа местного самоуправления;

- определение приоритетов в выполнении отдельных частей Программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования;

- проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из бюджета муниципального образования города Оби, и соблюдение соответствующих процедур при выполнении проектов, на реализацию которых были выделены указанные средства, и утверждение отчета об использовании средств, направленных на реализацию Программы. В отчет должна включаться информация о количестве средств, затраченных на эти цели, о темпах реализации Программы.

Исполнители отчетов: ОЖКХ, АиГ, ОПРиООС, МКУ «ОКС», МУП «БиС», ЗАО «РЭС» филиал НГЭС, УК.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация города Оби Новосибирской области.

Ответственный исполнитель Программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдел капитального строительства -  осуществляет технический и экологический контроль; а так же осуществляет организационные работы по благоустройству дворовых территорий, обеспечивает разработку проектно-сметной документации, осуществляет контроль качества и приёмку выполненных работ, на конкурсной основе отбирает подрядчика для производства работ.

Муниципальное унитарное предприятие города «Благоустройство и санитарная очистка», непосредственно осуществляют производство работ по ремонту существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог, наружному освещению дворовых территорий.

**7. Ожидаемые результаты реализации  ведомственной целевой Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства города Оби, улучшение санитарного состояния территорий, повышение качества улично-дорожной сети, уменьшение дорожно-транспортных происшествий, повышение экологической безопасности населенных пунктов города.

Конечным результатом реализации Программы являются повышение качества жилищно-коммунального обслуживания и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, улучшение экологической ситуации города.

Реализация Программы позволит распределить нагрузку на муниципальный бюджет, осуществить внедрение мероприятий по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций всех форм собственности в рыночных условиях.

7.2. Реализация программных мероприятий

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых территорий.

Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать покрытия дорог общего пользования, внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог,  установить на детских, хозяйственных и спортивных площадках  27  малых форм.

**8. Объем финансирования ведомственной целевой программы**

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Оби на соответствующий год. Прогнозируемое финансовое обеспечение изложено в приложении № 3 к Программе.

**9. Контроль за реализацией Программы**

Для эффективной реализации Программы предусмотрено разделение функций контроля за развитием и сохранностью элементов благоустройства города между органами  местного самоуправления.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Оби.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств города осуществляется  Управлением финансов администрации города Оби, Советом депутатов,  в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

9.1.Система организации контроля за исполнением Программы:

9.1.1 Заказчик Программы координирует ее выполнение.

9.1.2. Исполнители Программы действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.

9.1.3. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, обязан предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби отчет о реализации Программы с пояснительной запиской о выполняемых мероприятиях Программы.

9.1.4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оби производит анализ реализации Программы и представляет главе города Оби сводный отчет и свои предложения по дальнейшей реализации Программы.

9.1.5. По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель в обязательном порядке в течение одного месяца готовит сводный отчет о реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, возникших в процессе реализации Программы трудностях.

9.1.6. Сводный отчет о реализации Программы выносится на рассмотрение и утверждение Совета депутатов в городе Оби в виде проекта решения Совета депутатов г.Оби Новосибирской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   | Приложение № 1 |
|  |   |   |   | к Ведомственной целевой программе "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы" |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Цели и задачи** |
| **ведомственной целевой программы** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Цель/задачи,требующие решения для достижения цели | Показатель,          целевой индикатор | Ед. изм. | [Значение весового коэффициента целевого индикатора 1](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/925-postanovlenie-administracii-goroda-obi-ot-17122013-g-1340-ob-utverzhdenii-vedomstvennoj-celevoj-programmy-blagoustrojstvo-territorii-goroda-obi-novosibirskoj-oblasti-na-20142016-gody.html#sub_1802) | Значение целевого индикатора                  (по годам) | Примечание |
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Цель Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Задача 1: Организация строительства, ремонта автодоролг общего пользования и объектов дорожного движения** |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодорог общего пользования | м2 | 0,2 |  | 16800 | 31955 | 51625 |  |
|  | Ремонт внутриквартальных проездов | м2 | 0,1 |  | 780 | 350 | 0 |  |
|   | Ремонт пешеходных дорожек | м2 | 0,07 | 0 | 545 | 0 | 0 |  |
|   | Устройство тротуаров | км | 0,1 |  | 510 | 100 | 0 |  |
|   | Строительство светофорных объектов | шт. | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |
|  | Реконструкция светофорных объектов | шт. | 0,06 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Обустройство остановочных пунктов | шт. | 0,04 | 0 | 31 | 0 | 0 |  |
|  | Установка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) | шт | 0,1 | 40 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Обустройство парковок | м2 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |
| **Задача 2:  Организация размещения элементов и малых архитектурных форм детских спортивно-игровых площадок, контейнерные площадки** |  |  | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |  |
|  | Установка комплексной игровой площадки | шт. | 0,06 | 0 | 5 | 6 | 4 |  |
|  | Установка отдельных элементов детской площадки | шт. | 0,06 | 0 | 4 | 5 | 3 |  |
| **Задача 3: Развитие сетей уличного освещения** |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | Строительство линий уличного освещения | км | 0,09 |  | 1,6 | 0,36 | 0 |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должна быть равной единице. |   |
| 2 - приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы. |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  | Приложение № 2  |
|   |   |   |  |  | к Ведомственной целевой программе "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы" |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| **Мероприятия ведомственной целевой программы** |
| Наименование | Наименование показателя | Единица | Значение показателя | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| мероприятия | измерения | в том числе по годам реализации |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... | ... |
| Цель программы: Совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан. |
| Задача 1: Организация строительства, ремонта  автодорог общего пользования и объектов дорожного движения |
|
| **1.1.Ремонт автодорог общего пользования:** | Количество | м2 | **16800** | **31955** | **51625** | **100380** |   |   |
| Стоимость единицы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | ***32978,4*** | ***45862,3*** | ***49454,0*** | ***128294,7*** |
| 1.1.1. ул.Кирова (асфальтирование) ПСД, СМР (округ 7,8) | Количество | м2 |  | 3420 |  | 3420 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **1000** | **5745,6** |  | **6745,6** |
| 1.1.2. ул. Станционная (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 16140 | 16140 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | **20982** | **20982** |
| 1.1.3.ул. Станционная (ремонт а/б полотна) | Количество | м2 |  | 3000 |  | 3000 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | **3600** |  | **3600** |   |   |
| 1.1.4. ул. Ломоносова (кап.ремонт асфальтового покрытия) с установкой дор.знаков, разметки и др. | Количество | м2 |  | 15155 |  | 15155 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | **21217** |  | **21217** |
| 1.1.5. ремонт  ул. Ломоносова (от съезда с кольца до ЖКО а/порта 8) | Количество | м2 | 4200 |  |  |  |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **2000** |  |  | **2000** |   |   |
| 1.1.6. ул. Рабочая - ул.Степная (ремонт ) | Количество | м2 |  |  | 11480 | 11480 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | **14924** | **14924** |
| 1.1.7. ул. Рабочая -кладбище (ремонт) | Количество | м2 |  |  | 1200 | 1200 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | **1560** | **1560** |
| 1.1.8. ул. Вокзальная ( ремонт а/б полотна) | Количество | м2 |  |  | 16485 | 16485 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | **5000** | **5000** |
| 1.1.9. ул. Вокзальная ( от дома №1 до дома №44)  щебень (округ3) | Количество | м2 | 2650 |  |  | 2650 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **2650** |  |  | **2650** |   |   |
| 1.1.10.пер.Дачный (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 3000 | 3000 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | **3900** | **3900** |
| 1.1.11. пер.Березовый (ощебенение) (округ 13) | Количество | м2 |  | 1800 |  | 1800 |   |   |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  | **1800,0** |  | **1800,0** |   |   |
| 1.1.12. ул.Матросова (ощебенение) | Количество | м2 | 2730 |  |  | 2730 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **2948,4** |  |  | **2948,4** |
| 1.1.13. ул.Садовая (щебень) | Количество | м2 |  |  | 2340 | 2340 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | **2500** | **2500** |
| 1.1.14. ул.Пушкина (щебень) | Количество | м2 | 3380 |  |  | 3380 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **3380** |  |  | **3380** |
| 1.1.15. ул.Геодезическая от 10/1 до 6а (ремонт дороги) | Количество | м2 |  | 1500 |  | 1500 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | **1605,3** |  | **1605,3** |   |   |
| 1.1.16. ул.Геодезическая  от школы №2 до домов №№7-19 (округ 12) | Количество | м2 |  |  | 980 | 980 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | **588,0** | **588,0** |   |   |
| 1.1.17.ул.Покрышкина (асфальтирование) ПСД, СМР (округ 9) | Количество | м2 |  | 7080 |  | 7080 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **1000** | **11894,4** |  | **12894,4** |   |   |
| 1.1.18.Реконструкция дороги от М-51 до  ул.Сигнальная (Павино) ПСД - есть (округ 27) - школьный маршрут | Количество | м2 | 3840 |  |  | 3840 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **20000** |  |  | **20000** |
| **1.2. Ремонт внутридомовой территории и проездов** | Количество | м2 | 780 | 350 | 0 | 350 |   |   |
| Стоимость единицы | тыс.руб | 0 | 920 | 0 | 0 |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | ***460*** | ***920*** | *0* | ***1380*** |
| 1.2.1.Ремонт (ливневой канализации )   ул.М.Горького, 3-7 | Количество | м2 | *780* |  |  |  |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | *460* |  |  |  |   |   |
| 1.2.2. Благоустройство территории , прилегающая к центру "Забота" ул.Чкалова, 38 | Количество | м2 | 0 | 350 | 0 | 350 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 0 | **920** | 0 | **920** |
| **1.3. Ремонт пешеходных дорожек** | Количество | м2 | **545** | 0 | 0 | **545** |  |  |
| Стоимость единицы | тыс.руб | **1,98** | 0 | 0 | **0,94** |
| местный бюджет | тыс.руб | ***1080*** | 0 | 0 | ***1080*** |
| 1.3.1.Ремонт пешеходной дорожки от о.п. Аэрофлот до ост.Путепровод (асфальтовое покрытие) (округ 27) | Количество | м2 | 385 | 0 | 0 | 385 |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 350 | 0 | 0 | **350** |  |  |
| 1.3.2.Ремонт пешеходной дорожки от администрации до ул.Чкалова,38 и в/г 125 | Количество | м2 | 530 | 0 | 0 | **530** |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 570 | 0 | 0 | **570** |  |  |
| 1.3.3. Ремонт бетонного  покрытия пешеходной дорожки от ул.Калинина до ул. Л.Толстого | Количество | м2 | 160 | 0 | 0 | 160 |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 160 | 0 | 0 | **160** |  |  |
| **1.4  Строительство тротуаров, пешеходных дорожек (корректировка стоимости работ при получении ПСД)** | Количество | м2 | 510 | 1000 | 0 |  |  |  |
| Стоимость единицы | тыс.руб |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб | **2000** | **1000** | 0 | **3000** |  |  |
| 1.4.1. ПСД, СМР  тротуар ул.Вокзальная | Количество | м2 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| сумма затрат | тыс.руб | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  |
| 1.4.2. ПСД и СМР тротуара от мостика (р.Власиха) до ул.Вокзальная | Количество | м2 |  | 600 | 0 |  |  |  |
| сумма затрат | тыс.руб. |  | 1000 | 0 | 1000 |  |  |
| 1.4.3. ПСД, СМР тротуар ул.Октябрьская вдоль домов 2/1, 2, 6 |  | м2 | 510 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | тыс.руб | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  |
| **1.5.Строительство светофорных объектов** | Количество | шт | 4 | 2 | 0 | 6 |  |  |
| Стоимость единицы | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | ***3410*** | ***3000*** | ***0*** | ***6410*** |
| 1.5.1.Светофорный объект на остановке "Октябрьская" ( СМР) | Количество | шт | 2 |  | 0 | 2 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 1350 |  | 0 | **1350** |
| 1.5.2.Светофорный объект  при выезде с ул.Большая на М-51(ПСД, СМР) | Количество | шт | 0 | 2 | 0 | 2 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 0 | 3000 | 0 | **3000** |   |   |
| 1.5.3.Светофорный объект на остановке "Больница" ( СМР) | Количество | шт | 2 | 0 | 0 | 2 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 2060 | 0 | 0 | **2060** |
| **1.6.Реконструкция светофорных объектов** | Количество | шт | 2 | 0 | 0 |  |   |   |
| Стоимость единицы | тыс.руб |  | 0 | 0 |  |   |   |
| сумма затрат, м.б | тыс.руб. | **973,4** | 0 | 0 | **973,4** |   |   |
| 1.6.1. Реконструкция светофора на ост. "Рынок" | Количество | шт | 1 | 0 | 0 |  |   |   |
| Стоимость единицы | тыс.руб | 508,2 | 0 | 0 |  |   |   |
| сумма затрат, м.б | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  |   |   |
| 1.6.2. Реконструкция светофора на ост. "ДК Крылья Сибири"" | Количество | шт | 1 | 0 | 0 |  |   |   |
| Стоимость единицы | тыс.руб |  | 0 | 0 |  |   |   |
| сумма затрат, м.б | тыс.руб. | 465,2 | 0 | 0 |  |   |   |
| **1.7.Установка и обустройство остановочных павильонов** | Количество | шт | 1/31 | 0 | 0 |  |  |  |
| Стоимость единицы | тыс. руб | 120/25 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: | тыс. руб |  | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | тыс. руб | ***895*** | 0 | 0 | ***895*** |
| **1.8. Установка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, средства принудительного снижения скорости)** | Количество | шт | **150** | **150** | **200** |  |  |  |
| Стоимость единицы | тыс.руб | 6 | 6 | 6 |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | **900** | **900** | **1200** | **3000** |
| **1.9. Устройство парковок** | Количество | шт | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| местный бюджет |  | *0* | *0* | ***400*** | ***400*** |
| 1.9.1. Парковка между ж/дорогой и домами №№ 11,12 ЖКО а/порта | Количество | шт | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | **0** | **0** | **400** | **400** |
| **1.10. Ремонт внутридомовой территории и проездов** | Количество |  | 500 | 0 | 0 | 500 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | ***600*** | ***0*** | ***0*** | ***600*** |
| 1.10.1. Ремонт внутридомовой территории в/117 | Количество | м2 | 500 | ***0*** | ***0*** | 500 |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | ***600*** | ***0*** | ***0*** | ***600*** |  |  |
| **Итого по задачи 1:** | Сумма затрат всего | тыс.руб. | **43296,8** | **50682,3** | **51054,0** | **145033,1** |  |  |
| **Задача 2: Организация размещения элементов и малых архитектурных форм детских спортивно-игровых площадок, контейнерных площадок** |
| **2.1. Установка комплексной игровой площадки** | Количество | шт | 5 | 6 | 4 | 15 |  |  |
| Стоимость единицы | тыс.руб | 400 | 400 | 450 |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | ***2000*** | ***2400*** | ***1800*** | ***6200*** |
| 2.1.1 ул.Береговая,208 | Количество | шт |  | 1 |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 400 |  | **400** |
| 2.1.2 ул. Октябрьская, 4 | Количество | шт |  | 1 |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 400 |  | **400** |
| 2.1.3. ул.Вокзальная,68 | Количество | шт | 1 |  |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 400 |  |  | **400** |
| 2.1.4. ул.Железнодорожная, 12 | Количество | шт | 1 |  |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 400 |  |  | **400** |
| 2.1.5. ул.Котельная, 1 | Количество | шт |  | 1 |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 400 |  | **400** |
| 2.1.6.Между домами 3-5 по ул. Шевченко | Количество | шт | 1 |  |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 400 |  |  | **400** |
| 2.1.7. ул.Большая, 39 | Количество | шт |  |  | 1 | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 450 | **450** |
| ЖКО а/порта, 28 | Количество | шт |  | 2 |  | 2 |   |   |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 800 |  | **800** |   |   |
| ул.Матросова, 28 | Количество | шт |  |  | 1 | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 450 | **450** |   |   |
| ЖКО а/порта, между домами 2 и 5 | Количество | шт |  |  | 1 | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 450 | **450** |   |   |
| 2.1.8. ул.Геодезическая, 6а | Количество | шт | 1 |  |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 400 |  |  | **400** |
| 2.1.10 ЖКО а/порта, 1-6 | Количество | шт | 1 |  |  | 1 |   |   |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 400 |  |  | **400** |   |   |
| ул.Авиационная, 6,8 | Количество | шт |  | 1 |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 500 |  | **500** |   |   |
| 2.1.9.  Между домами 10-12 по ул.Геодезическая | Количество | шт |  |  | 1 | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 500 | **500** |
| **2.2.Установка отдельных элементов  детской площадки** | Количество | шт | **4** | 5 | 3 | 12 |  |  |
| Стоимость единицы | тыс.руб | 200 | 200 | 300 |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб | ***800*** | ***1000*** | ***900*** | ***2700*** |
| 2.2.1 ул. Октябрьская, 2/1 | Количество | шт |  |  | 1 | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 300 | 300 |
| 2.2.2 ул. Матросова, 28 | Количество | компл. | 1 |  |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 200 |  |  | 200 |
| 2.2.3 ул. Строительная, 13,29 | Количество | шт |  | 2 |  | 2 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 400 |  | 400 |
| 2.2.4. ул. Чкалова, 40 | Количество | шт |  | 1 |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 200 |  | 200 |
| 2.2.5. ул. Калинина, 83 | Количество | шт |  | 1 |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 200 |  | 200 |
| 2.2.6. В/городок, 125 | Количество | компл. | 1 |  |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 200 |  |  | 200 |
| 2.2.7. Геодезическая,8 (турник, скамья для отжимания, брусья) | Количество | шт |  | 1 |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 200 |  | 200 |
| 2.2.8. Между домами 124 и 126 военный городок  (турник, скамья для отжимания, брусья) | Количество | компл. | 1 |  |  | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 200 |  |  | 200 |
| 2.2.9. Военны городок, 118  ( во дворе - турник, скамья для отжимания, брусья) | Количество | компл. | 1 |  | 1 | 2 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 200 |  | 300 | 500 |
| 2.2.10. Калинина, 20  ( во дворе - турник, скамья для отжимания, брусья) | Количество | шт |  |  | 1 | 1 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 300 | 300 |
| **Итого по задачи 2:** | **Сумма затрат всего** |  | **2800** | **3400** | **2700** | **8900** |  |  |
| **Задача 3: Развитие сетей уличного освещения** |
| 3.1.Строительство сетей уличного освещения | Количество | км | **1,6** | **0,36** |  | 1,96 |  |  |
| Стоимость единицы | тыс.руб |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб | **3711,3** | **400** |  | ***4111,3*** |
| 3.1.1. ПСД, СМР сетей уличного освещения от дома 68 ул.Геодезическая до ул.Степная | Количество | км | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 1800 |  |  | **1800** |  |  |
| 3.1.2. ПСД и СМРт сетей уличного освещения переулка от ул.Калинина до ул.Линейная | Количество | км |  | 0,36 |  | 0,36 |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 400 |  | **400** |  |  |
| 3.1.3. Освещение тротуарной дорожки от ст.Аэрофлот до остановки "Путепровод" | Количество | км | 0,3 |  |  | 0,3 |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 350 |  |  | **350** |
| 3.1.4. СМР наружнее освещение пер.Усадебный | Количество | км | 0,3 |  |  |  |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 861,3 |  |  | **861,3** |
| 3.1.5.Восстановление сетей уличного освещения после проведения ремонта ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ ОАО РЭС | Количество | км |  |  |  |  |   |   |
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 700 |  |  | **700** |
| **Итого по задачи 3:** | **Сумма затрат всего** |  | **3711,3** | **400** | **0** | ***4111,3*** |  |  |
| **Итого  по Программе** | **Сумма затрат всего** |  | **49808,1** | **54482,3** | **53754** | ***158044,4*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение N 3 |
|   |   |   |   |   |   |   | к Ведомственной целевой программе "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы" |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   | Сводные финансовые затраты |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | ведомственной целевой программы |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс. рублей) |   |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2013 г.) | Примечание |   |   |
| всего | в том числе по годам реализации программы |   |  |   |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | ... |  |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |  |   |   |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 158044,1 | 49808,1 | 54482 | 53754 |  |  |   |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |   |   |
| [областного бюджета](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/925-postanovlenie-administracii-goroda-obi-ot-17122013-g-1340-ob-utverzhdenii-vedomstvennoj-celevoj-programmy-blagoustrojstvo-territorii-goroda-obi-novosibirskoj-oblasti-na-20142016-gody.html#sub_1804) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |   |   |
| местный бюджет | 158044,1 | 49808,1 | 54482 | 53754 |  |  |   |   |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| \* Указываются прогнозные значения. |   |   |  |  |  |  |  |