АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 6331002, г.Обь,

Новосибирской области,

ул. Авиационная, д.12.

Муниципальная адресная программа на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов  на 2012-2015 годы.

# Новосибирская область

Программа:

«Капитальный ремонт многоквартирных домов г.Оби на 2012-2015 годы»

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

города от 02.07.2012г  № 575

ПРОГРАММА

по проведению капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов на территории  города  Оби на 2012-2015 годы

| Наименование программы: | Программа капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оби на 2012-2015г.г. |
| --- | --- |
| Заказчик программы: | Администрация города Оби Новосибирской области. |
| Основные разработчики программы: | - Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Оби; - Отдел капитального строительства администрации г.Оби. |
| Координатор программы: | Администрация города Оби Новосибирской области. |
| Исполнитель программы: | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Оби, организации по управлению многоквартирными домами всех форм собственности, собственники помещений многоквартирных домов |
| Цель программы: | -создание правовых, организационных, финансовых технических условий проведения капитального ремонта жилищного фонда в целях продления сроков его эксплуатации, устранения аварийных ситуаций и сокращения эксплуатационных расходов; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства; |
| Задачи программы : | -создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами; -создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта; -создать условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Оби, включая информационно- консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирного домами; -реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; -улучшение архитектурного облика города Оби. |
| Сроки реализации программы: | 2012-2015 годы. Программа подлежит реализации при условии: Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении мероприятий по капитальному ремонту общего имущества и оплате расходов Выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из бюджета Города Оби. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | -сохранение существующего жилищного фонда города Оби; -продление эксплуатационных сроков жилых домов на 30-40лет; Устранение аварийных ситуаций при эксплуатации жилья; -создание комфортных условий для проживания граждан; -снижение эксплуатационных расходов на содержание жилья; - улучшение архитектурного облика города Оби. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Основные мероприятия Программы предусматривают: - Капитальные ремонты жилого фонда в городе Оби (капитальные ремонты конструктивных элементов зданий) - Капитальные ремонты многоквартирных домов, (ремонт внутридомовых инженерных систем) 186,2 тыс.м2 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 58774 тыс. руб. В том числе: Местный бюджет –49143,032 тыс. руб. Средства собственников жилья –9796,046 тыс. руб. |
| Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация муниципального образования города Оби. |
| Экономическая эффективность Программы | В результате реализации Программы предполагается: - снижение убытков от деятельности организации управляющей жилым фондом на 3,5% - снизить удельные затраты на оказание услуг по содержанию и ремонту жилья к 2015 году на 7,5 % |

- Общие положения

  - Настоящая Программа капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оби на 2012-2015г.г. (далее – Программа) разработана в соответствии с действующими законодательными актами, регулирующими отношения в области жилищной политики.

  - При разработке настоящей Программы использованы: Жилищный  кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекса Российской Федерации, Градостроительный кодекс РФ; постановление правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491; статистические материалы органов государственного управления, теоретический и практический опыт по решению жилищной проблемы в Новосибирской области.

  - Программа включает мероприятия по разработке и совершенствованию систем управления и финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в г. Оби на 2012-2015г.г .

2.Понятия и термины, используемые в Программе

Госстроем России установлена единая терминология:

Капитальный ремонт – техническое переоснащение объектов с целью восстановления или улучшения эксплуатационных качеств.

Капитальный ремонт здания производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.

При капитальном ремонте жилых домов может осуществляться:

- обследование жилых зданий и разработка проектно-сметной документации;

- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий;

- устройство в жилых домах недостающих, в соответствии с новыми требованиями  видов инженерного оборудования, включая наружные сети (кроме магистральных);

- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий.

Физический износ жилых зданий и их элементов – утрата ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости и др.) под воздействием эксплуатационных нагрузок и сил природы. Признаками физического износа являются возникающие неисправности и деформации элементов зданий.

Физический износ оценивается в соответствии с ВСН 53-86(р),  содержащими для каждого конструктивного элемента, вида инженерного оборудования и таблицы признаков износа. Эти признаки в результате визуального и инструментального обследования представляют собой преимущественно внешнее проявления, свидетельствующие о наличии

определенных неисправностей и деформаций, характеризующих различные стадии развития износа. Каждой такой стадии соответствует количественная оценка состояния конструктивного элемента в процентах. Проценты условно характеризуют степень физического износа, как отношение стоимости ремонтных работ, необходимых для устранения неисправности, к восстановительной стоимости элемента жилого дома.

Физический износ элементов, конструкции или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, устанавливается как сумма показателей износа отдельных участков, по их удельному весу в общем объеме соответствующего элемента.

Критерии оценки состояния здания следующие:

Оценка состояния здания                                Физический износ, %

хорошее                                                            до 10

вполне удовлетворительное                           от 11 до 20

удовлетворительное                                        от 21 до 30

не вполне удовлетворительное                      от 31 до 40

неудовлетворительное                                    от 41 до 60

ветхое                                                               от 61 до 70 и выше

| Критерии оценки состояния жилищного фонда | Многоквартирный жилищный фонд до 01.03.2005г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСН 53-86(р) | Всего: |  | В т.ч. приватизи рованного |  |
| Физический износ, % | Тыс.м2 | ед. | Тыс.м2 | ед |
| Всего: | 282,62 | 268 | 232,01 |  |
| хорошее до 10 | 14,0 | 3 | 14,0 |  |
| вполне удовлетворительное от 11 до 20 | 26,2 | 23 | 21,3 |  |
| удовлетворительное от 21 до 30 | 78,1 | 54 | 61,4 |  |
| не вполне удовлетворительное от 31 до 40 | 118,4 | 75 | 108,2 |  |
| Неудовлетворительное от 41 до 60 | 31,8 | 52 | 27,11 |  |
| Ветхое и от 61 до 70 и выше | 12,62 | 49 |  |  |
| Аварийное 70 и выше | 1,5 | 12 |  |  |

  - Цели и задачи Программы

В соответствии с законодательством,  собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей, в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по  осуществлению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов.  В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо, с учетом степени износа домов, оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств граждан – собственников помещение в многоквартирных домах.

Основными причинами потребности жилищного фонда в капитальных ремонтах являются:

-естественное старение домов;

-недостаток средств на капитальное и текущее содержание домов;

-нарушение правил эксплуатации объектов.

Отсутствие управляющих организаций связано с низкой предпринимательской активностью и недостаточной информационной базой о развитии предпринимательства в данной сфере, а также недостатком специалистов-профессионалов в отрасли управления многоквартирными домами.

Процесс создания товариществ собственников жилья и развития их деятельности также происходит недостаточными темпами из-за ряда причин, среди которых основной выступает отсутствие профессиональных кадров председателей и бухгалтеров ТЖС.

2.1.   Основной целью Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

2.2.     Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

-создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами;

-создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

-создать условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Оби, включая информационно- консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирного домами;

-организовать адресную поддержку за счет средств местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

-реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Механизмы реализации Программы

Капитальному ремонту подвергаются здания с износом  от 30% включительно. Для достижения целей и задач администрация города Оби выполняет следующие мероприятия:

План

мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол- нения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование титульного списка капитального ремонта жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры на 2012-2015 года города Оби | 2012г. | Администрация города Оби Новосибирской области. |
| 2 | Формирование адресного перечня капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ 2012-2015 годы | 2012г. | Администрация города Оби Новосибирской области. |
| 3 | Оформление дефектных ведомостей капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ 2012-2015 годы по каждому дому | 2012г. | Управляющие компании, Товарищества собственников жилья |
| 4 | Принимает решение о включении объектов финансирования в адресный перечень многоквартирных домов Программы, на основании общих собраний собственников жилых помещений | 2012-2015г. | Управляющие компании, Товарищества собственников жилья |
| 5 | Подготовка технических заданий на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта | 2012-2015г.г. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» |
| 6 | Формирование сметной документации по укрупненным показателям капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ 2012-2015 годы по каждому дому | 2012г. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» |
| 7 | Рассматривает предоставленные заявки на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2012-2015г. | Администрация г.Оби, ТЖС |
| 8 | Принимает решение о распределении между объектами финансирования средств местного бюджета. | 2012-2015г. | Администрация г.Оби |
| 9 | Согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2012-2015г. | Администрация г.Оби |
| 10 | Устанавливает порядок выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома | 2012-2015г. | Администрация г.Оби |

5. Технико-экономическое обоснование Программы

В настоящее время население города оплачивает 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг исходя из фактически сложившихся цен и тарифов.

Такое положение выразилось в резком увеличении уровня износа основных фондов.

Приходит в аварийное состояние жилищный фонд, продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Предметом особого внимания является состояние внутридомовых инженерных сетей и кровель жилых домов.

Планово-предупредительный ремонт сетей и конструктивных элементов зданий полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще глубже усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накоплению долгов по ремонту и снижению надежности конструкций жилых домов.

5.1. Объем и источники финансирования

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования, тыс.руб., в т.ч.: | 9617,053 | 22361,393 | 12465,444 | 14495,189 | 58939,079 |
| Средства местного бюджета (70%) | 9273,936 | 18417,033 | 10087,481 | 11364,583 | 49143,032 |
| Средства собственников многоквартирных домов (30%) | 343,117 | 3944,360 | 2377,963 | 3130,606 | 9796,046 |

5.2. Обоснование на проведение работ

| Мероприятия | Ед.изм. | Кол-во | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровель | Ед. Тыс.м2 | 20 46,484 | 16940,81 |  |
| Ремонт фасадов | Ед. Тыс.м2 | 5 6,762 | 12151,79 |  |
| Замена чердачных перекрытий | Ж.домов Тыс.м2 | 4 7,211 | 5727,892 |  |
| Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей и оборудования | Ж.домов Тыс.м2 | 19 37,776 | 7450,766 |  |
| Замена оконных и дверных конструкций | Ж.домов Тыс.м2 | 10 33,304 | 4857,235 |  |
| Ремонт балконов | Ж.домов Тыс.м2 | 6 11,601 | 5922 |  |
| Ремонт межпанельных швов | Ж.домов Тыс.м2 | 3 21,862 | 3088,51 |  |
| Ремонт вентиляции | Ж.домов Тыс.м2 | 8 13,433 | 1412,00 |  |
| Ремонт отмостки | Ж.домов Тыс.м2 | 5 9,501 | 1223 |  |
| Итого | Ж.домов Тыс.м2 | 79 187,935 | 58939,079 |  |

6. Основные функции программы

  - Заказчик Программы:

- Разрабатывает и обеспечивает принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области;

- Обеспечивает доступными способами информационную поддержку Программы;

- Оказывает содействие в привлечении заинтересованных предприятий и организаций к участию в настоящей Программе для решения вопросов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- Проводит информационную и разъяснительную работу среди населения по освещению целей и задач Программы;

- Организует и проводит конкурсы среди предприятий и организаций по отбору Исполнителей Программы;

- Контролирует ценовую политику Программы.

  - Координатор Программы:

- Осуществляет взаимосвязь со всеми участниками Программы и координирует их работу;

- Обеспечивает процесс выделения бюджетной поддержки  в рамках Программы.

7.Оценка эффективности реализации Программы

  - Реализация настоящей Программы позволит обеспечить в течение 2012 – 2015 годах следующие конечные результаты:

-ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов;

-обучение собственников помещений основам управления многоквартирных домов.

7.2. Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

8. Финансирование Программы

8.1 Источниками финансирования капитального ремонта многоквартирных домов являются:

-средства собственников помещений, поступающие в виде оплаты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере 30% предельной стоимости капитального ремонта в расчете на 1 м2 общей площади жилого помещения,

- средства местного бюджета в размере 70% предельной стоимости капитального ремонта в расчете на 1 м2 общей площади жилых помещений, находящихся в собственности граждан;

- средства местного бюджета в размере 100% предельной стоимости капитального ремонта в расчете на 1 м2 общей площади муниципальных жилых помещений;

-средства бюджетов различных уровней,

-средства инвесторов,

- средства добровольных взносов собственников помещений и нанимателей на проведение капитальных ремонтов,

- другие не запрещенные законодательством источники.

9. Контроль за ходом реализации Программы

9.1 Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрации города Оби.

9.2. Координацию деятельности исполнителя и участников Программы осуществляет администрация г.Оби, которая:

-ежеквартально организует сбор информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего  и в том числе по источникам финансирования;

-осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий.

| Адресный перечень многоквартирных домов по программе капитального ремонта на 2012- 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес: муниципальное образование,сельское поселение, улица, дом | Площадь жилых помещений дома, кв. м |  |  | Укрупненная стоимость капитального ремонта | стоимость 1м2 руб | плата за ремонт |  |  |  |
|  |  | общая | частная собственность | муниципальная собственность. |  |  | собственники |  | муниципалитет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плата | за 1 м2 | как собственник | муниципалитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чкалова 38 бетонная | 3826,36 | 3541,75 | 284,61 | 878000,00 | 229,46 | 48761,59 | 13,77 | 65306,87 | 763931,55 |
| 2 | Чкалова 40 | 5183,2 | 4427,3 | 755,9 | 611000 | 117,88 | 31313,63 | 7,07 | 89106,13 | 490580,24 |
|  | Итого: | 9009,56 | 7969,05 | 1040,51 | 1489000,00 |  | 80075,22 |  | 154413,00 | 1254511,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1408924,78 |  |
| ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная 12 | 3477,5 | 2783,4 | 694,1 | 883005 | 253,92 | 42405,57 | 15,24 | 176245,51 | 664353,92 |
| 2 | Военный городок 125 | 2949,5 | 2723,2 | 226,3 | 883005 | 299,37 | 48915,39 | 17,96 | 67748,44 | 766341,16 |
|  | Итого: | 6427,00 | 5506,60 | 920,40 | 1766010,00 |  | 91320,96 |  | 243993,96 | 1430695,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1674689,04 |  |
| замена оконных и дверных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная 18 | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 224810 | 95,48 | 8899,35 | 5,73 | 76487,53 | 139423,12 |
| 2 | ЖКО а\порта 27 | 2243,7 | 1794,3 | 449,4 | 340650 | 151,83 | 16345,19 | 9,11 | 68230,20 | 256074,61 |
| 3 | ЖКО а\порта 28 | 15435,9 | 12912,9 | 2523 | 1350000 | 87,46 | 67760,54 | 5,25 | 220657,69 | 1061581,77 |
| 4 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 340650 | 182,08 | 13624,51 | 10,92 | 113574,88 | 213450,61 |
|  | Итого: | 21905,10 | 17507,82 | 4397,28 | 2256110,00 |  | 106629,58 |  | 478950,31 | 1670530,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2149480,42 |  |
| ремонт балконов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 987000 | 477,99 | 32995,60 | 28,68 | 437073,37 | 516931,03 |
|  | Итого: | 2064,90 | 1150,50 | 914,40 | 987000,00 |  | 32995,60 |  | 437073,37 | 516931,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954004,40 |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газа-, тепло-, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная 18 - электрооборудование | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 197500 | 83,88 | 7818,25 | 5,03 | 67195,80 | 122485,95 |
| 2 | ЖКО а\порта 27 -электооборудование | 2243,7 | 1794,3 | 449,4 | 190500 | 84,90 | 9140,64 | 5,09 | 38156,04 | 143203,33 |
| 3 | Военный городок 112 -электрооборудование | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 180500 | 96,48 | 7219,21 | 5,79 | 60179,85 | 113100,94 |
|  | Итого: | 6469,20 | 4594,92 | 1874,28 | 568500,00 |  | 24178,10 |  | 165531,69 | 378790,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544321,90 |  |
|  | ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Железнодорожная 18 | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 200000 | 84,94 | 7917,22 | 5,10 | 68046,38 | 124036,41 |
|  | Итого: | 2354,60 | 1553,49 | 801,11 | 200000,00 |  | 7917,22 |  | 68046,38 | 124036,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192082,78 |  |
|  | военный городок 111 |  |  |  | 987000 |  | 32996 | 28,68 | 437073 | 516931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954004,40 |  |
|  | Железнодорожная 18 |  |  |  | 622310 |  | 24635 | 15,86 | 211730 | 385945 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597675,18 |  |
|  | Чкалова 38 |  |  |  | 878000 |  | 48762 | 13,77 | 65307 | 763932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829238,41 |  |
|  | Чкалова 40 |  |  |  | 611000 |  | 31314 | 7,07 | 89106 | 490580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579686,37 |  |
|  | Железнодорожная 12 |  |  |  | 883005 |  | 42406 | 15,24 | 176246 | 664354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840599,43 |  |
|  | Военный городок 125 |  |  |  | 883005 |  | 48915 | 17,96 | 67748 | 766341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834089,61 |  |
|  | ЖКО а\порта 27 |  |  |  | 531150 |  | 25486 | 14,20 | 106386 | 399278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505664,17 |  |
|  | Военный городок 112 |  |  |  | 521150 |  | 20844 | 16,71 | 173755 | 326552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500306,28 |  |
|  | ЖКО а\порта 28 |  |  |  | 1350000 |  | 67761 | 5,25 | 220658 | 1061582 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1282239,46 |  |
|  | Всего по городу Оби: | 48230,36 | 38282,38 | 9947,98 | 7266620,00 |  | 343116,68 |  | 1548008,69 | 5378991,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6927000,00 |  |
|  | Глава города А. Г. Нешин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятия: улучшение эксплуатационных качеств строительных конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена инженерного оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предотвращение разрушения строительных конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация угорозы жизни и здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятиях: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: персональную ответственность за качество выполненных работ несет управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Адресный перечень многоквартирных домов по программе капитального ремонта на 2012- 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес: муниципальное образование,сельское поселение, улица, дом | Площадь жилых помещений дома, кв. м |  |  | Укрупненная стоимость капитального ремонта без учета ПСД | стоимость 1м2 руб | плата за ремонт |  |  |  |
|  |  | общая | частная собственность | муниципальная собственность. |  |  | собственники |  | муниципалитет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плата | за 1 м2 | как собственник | муниципалитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военый городок 111, шифер | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 1082232,9 | 524,11 | 180896,26 | 157,23 | 479245,37 | 422091,27 |
| 2 | Железнодорожная 18; шифер | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 767448,0 | 325,94 | 151901,32 | 97,78 | 261110,28 | 354436,40 |
| 3 | Вокзальная 14\1 | 683,2 | 512,7 | 170,5 | 504000,0 | 737,70 | 113466,39 | 221,31 | 125778,69 | 264754,92 |
| 4 | Вокзальная 14\2 | 703 | 305,6 | 397,4 | 504000,0 | 716,93 | 65727,91 | 215,08 | 284906,97 | 153365,12 |
| 5 | Военный городок 125 | 2949,5 | 2723,2 | 226,3 | 1551150,0 | 525,90 | 429641,47 | 157,77 | 119011,78 | 1002496,75 |
| 6 | Железнодорожная 12 | 3477,5 | 2783,4 | 694,1 | 882000,0 | 253,63 | 211786,52 | 76,09 | 176044,92 | 494168,56 |
| 7 | Военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 1737000,0 | 810,36 | 311113,84 | 243,11 | 699953,87 | 725932,29 |
|  | Итого: | 14376,20 | 10308,63 | 4067,57 | 7027830,90 |  | 1464533,71 |  | 2146051,88 | 3417245,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5563297,19 |  |
| замена чердачных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 1356276,6 | 656,82 | 226702,92 | 197,05 | 600600,19 | 528973,49 |
| 2 | Военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 1356276,6 | 632,74 | 242922,52 | 189,82 | 546534,86 | 566819,22 |
|  | Итого: | 4208,40 | 2430,24 | 1778,16 | 2712553,20 |  | 469625,45 |  | 1147135,05 | 1095792,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2242927,75 |  |
| замена оконных и дверных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 453215,0 | 219,49 | 75755,32 | 65,85 | 200697,27 | 176762,41 |
| 2 | Военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 455300,0 | 212,41 | 81548,72 | 63,72 | 183470,93 | 190280,35 |
| 3 | Вокзальная 14/1 | 683,2 | 512,7 | 170,5 | 240500,0 | 352,02 | 54144,18 | 105,61 | 60019,39 | 126336,42 |
| 4 | Вокзальная 14/2 | 703 | 305,6 | 397,4 | 240500,0 | 342,11 | 31364,21 | 102,63 | 135952,63 | 73183,16 |
|  | Итого: | 5594,60 | 3248,54 | 2346,06 | 1389515,00 |  | 242812,43 |  | 580140,22 | 566562,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146702,57 |  |
| ремонт фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 7947324,0 | 3848,77 | 1328402,77 | 1154,63 | 3519314,77 | 3099606,46 |
|  | Итого: | 2064,90 | 1150,50 | 914,40 | 7947324,00 |  | 1328402,77 |  | 3519314,77 | 3099606,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6618921,23 |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газа-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления ( тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вокзальная 14/1 отопление | 683,2 | 512,7 | 170,5 | 793144,8 | 1160,93 | 178562,06 | 348,28 | 197937,92 | 416644,81 |
| 2 | Вокзальная 14/2 отопление | 703 | 305,6 | 397,4 | 793144,8 | 1128,23 | 103436,01 | 338,47 | 448358,10 | 241350,69 |
| 3 | Железнодорожная 18 водоснабжение и канализация | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 793144,8 | 336,85 | 156987,49 | 101,05 | 269853,15 | 366304,15 |
|  | Итого: | 3740,80 | 2371,79 | 1369,01 | 2379434,40 |  | 438985,57 |  | 916149,17 | 1024299,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1940448,83 |  |
|  | Вокзальная 14\1 |  |  |  | 1537644,80 |  | 346172,64 | 675,20 | 383736,00 | 807736,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1191472,16 |  |
|  | Вокзальная 14/2 |  |  |  | 1537644,80 |  | 200528,13 | 656,18 | 793284,46 | 521052,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314336,70 |  |
|  | Военный городок 125 |  |  |  | 1551150,00 |  | 429641,47 | 157,77 | 119011,78 | 1002496,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121508,53 |  |
|  | Железнодорожная 18 |  |  |  | 1560592,80 |  | 308888,81 | 198,84 | 530963,43 | 720740,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1251703,99 |  |
|  | Военный городок 110 |  |  |  | 3548576,60 |  | 635585,08 | 496,65 | 1429959,66 | 1483031,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2912991,52 |  |
|  | Военный городок 111 |  |  |  | 10839048,50 |  | 1811757,27 | 1574,76 | 4799857,60 | 4227433,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9027291,23 |  |
|  | Железнодорожная 12 |  |  |  | 882000,00 |  | 211786,52 | 76,09 | 176044,92 | 494168,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670213,48 |  |
|  | Всего по городу Оби: | 29984,90 | 19509,70 | 10475,20 | 21456657,50 |  | 3944359,92 |  | 8308791,09 | 9203506,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17512297,58 |  |
|  | Глава города А. Г. Нешин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Адресный перечень многоквартирных домов по программе капитального ремонта на 2012- 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес: муниципальное образование,сельское поселение, улица, дом | Площадь жилых помещений дома, кв. м |  |  | Укрупненная стоимость капитального ремонта без учета ПСД | стоимость 1м2 руб | плата за ремонт |  |  |  |
|  |  | общая | частная собственность | муниципальная собственность. |  |  | собственники |  | муниципалитет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плата | за 1 м2 | как собственник | муниципалитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная 8 | 655,7 | 432,1 | 223,6 | 387450 | 590,90 | 76597,75 | 177,27 | 132124,17 | 178728,08 |
| 2 | Железнодорожная 16 | 515,1 | 363,1 | 152 | 497460,6 | 965,76 | 105199,73 | 289,73 | 146794,82 | 245466,05 |
| 3 | Военный городок 102 | 2502 | 1578,2 | 923,8 | 1014750 | 405,58 | 192023,79 | 121,67 | 374670,68 | 448055,52 |
| 4 | Октябрьская 4 | 2612,8 | 2282,4 | 330,4 | 711340,2 | 272,25 | 186416,44 | 81,68 | 89952,08 | 434971,68 |
|  | Итого: | 6285,60 | 4655,80 | 1629,80 | 2611000,80 |  | 560237,71 |  | 743541,76 | 1307221,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050763,09 |  |
| замена чердачных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 102 | 2502 | 1578,2 | 923,8 | 1356276,6 | 542,08 | 256651,77 | 162,62 | 500770,71 | 598854,12 |
|  | Итого: | 2502,00 | 1578,20 | 923,80 | 1356276,60 |  | 256651,77 |  | 500770,71 | 598854,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099624,83 |  |
| замена оконных и дверных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 126 | 5288,7 | 4593,1 | 695,6 | 870960 | 164,68 | 226921,91 | 49,40 | 114553,63 | 529484,46 |
|  | Итого: | 5288,70 | 4593,10 | 695,60 | 870960,00 |  | 226921,91 |  | 114553,63 | 529484,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644038,09 |  |
| ремонт фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 407893,5 | 190,29 | 73057,75 | 57,09 | 164367,66 | 170468,08 |
| 2 | Строительная 27 | 340,2 | 133,1 | 207,1 | 1086750 | 3194,44 | 127554,17 | 958,33 | 661569,44 | 297626,39 |
|  | Итого: | 2483,70 | 1412,84 | 1070,86 | 1494643,50 |  | 200611,92 |  | 825937,11 | 468094,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294031,58 |  |
| ремонт балконов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 888300 | 474,80 | 177640,53 | 142,44 | 296164,89 | 414494,58 |
| 2 | военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 888300 | 414,42 | 159103,29 | 124,32 | 357955,68 | 371241,02 |
| 3 | Военный городок 113 | 1528,7 | 1126,60 | 402,10 | 888300 | 581,08 | 196394,08 | 174,32 | 233653,06 | 458252,86 |
|  | Итого: | 5543,10 | 3653,47 | 1889,63 | 2664900,00 |  | 533137,91 |  | 887773,63 | 1243988,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131762,09 |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газа-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления ( тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 116-канализация | 1525,4 | 1361,5 | 163,9 | 201240 | 131,93 | 53885,20 | 39,58 | 21622,68 | 125732,12 |
| 2 | Геодезическая 12 -горячее водоснабжение | 3167,2 | 3024,9 | 142,3 | 173115 | 54,66 | 49601,12 | 16,40 | 7777,93 | 115735,95 |
| 3 | ЖКО а\порта 4-канализация | 2499,5 | 2217,2 | 282,3 | 201240 | 80,51 | 53553,43 | 24,15 | 22728,57 | 124958,00 |
| 4 | ЖКО а\порта 8 - электрооборудование | 2543,5 | 2241,3 | 302,2 | 186750 | 73,42 | 49368,52 | 22,03 | 22188,26 | 115193,22 |
| 5 | Военный городок 115 - электрооборудование | 1527,6 | 1320,7 | 206,9 | 177750 | 116,36 | 46102,60 | 34,91 | 24074,68 | 107572,73 |
| 6 | ЖКО а\порта 15- электрооборудование | 2546,98 | 2391,48 | 155,5 | 177750 | 69,79 | 50069,36 | 20,94 | 10852,12 | 116828,52 |
| 7 | Военный городок 118- газоснабжение | 3876,1 | 2892,1 | 1074 | 340200 | 87,77 | 76150,70 | 26,33 | 94263,51 | 169785,79 |
|  | Итого: | 17686,28 | 15449,18 | 2327,10 | 1458045,00 |  | 378730,93 |  | 203507,75 | 875806,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079314,07 |  |
| ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 176500 | 85,48 | 29502,14 | 25,64 | 78159,52 | 68838,33 |
| 2 | Военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 176500 | 82,34 | 31612,89 | 24,70 | 71123,69 | 73763,41 |
| 3 | Военный городок 113 | 1528,7 | 1126,6 | 402,1 | 176500 | 115,46 | 39022,35 | 34,64 | 46425,49 | 91052,16 |
| 4 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 176500 | 94,34 | 35296,13 | 28,30 | 58846,23 | 82357,64 |
|  |  | 7608,00 | 4803,97 | 2804,03 | 706000,00 |  | 135433,52 |  | 254554,94 | 316011,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570566,48 |  |
| ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калинина 22 | 946 | 637,6 | 308,4 | 426500 | 450,85 | 86237,76 | 135,25 | 139040,80 | 201221,44 |
|  | Итого: | 946,00 | 637,60 | 308,40 | 426500,00 |  | 86237,76 |  | 139040,80 | 201221,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340262,24 |  |
|  | Железнодорожная 8 |  |  |  | 387450,00 |  | 76597,75 | 177,27 | 132124,17 | 178728,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310852,25 |  |
|  | Железнодорожная 16 |  |  |  | 497460,60 |  | 105199,73 | 289,73 | 146794,82 | 245466,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392260,87 |  |
|  | Военный городок 102 |  |  |  | 2371026,60 |  | 448675,56 | 284,30 | 875441,40 | 1046909,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922351,04 |  |
|  | Октябрьская 4 |  |  |  | 711340,20 |  | 186416,44 | 81,68 | 89952,08 | 434971,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524923,76 |  |
|  | Военный городок 110 |  |  |  | 1472693,50 |  | 263773,94 | 206,12 | 593447,04 | 615472,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1208919,56 |  |
|  | Военный городок 112 |  |  |  | 1064800,00 |  | 212936,67 | 170,74 | 355011,12 | 496852,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851863,33 |  |
|  | Военный городок 126 |  |  |  | 870960,00 |  | 226921,91 | 49,40 | 114553,63 | 529484,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644038,09 |  |
|  | Военный городок 113 |  |  |  | 1064800,00 |  | 235416,43 | 208,96 | 280078,55 | 549305,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829383,57 |  |
|  | Военный городок 116 |  |  |  | 201240,00 |  | 53885,20 | 39,58 | 21622,68 | 125732,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147354,80 |  |
|  | Геодезическая 12 |  |  |  | 173115,00 |  | 49601,12 | 16,40 | 7777,93 | 115735,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123513,88 |  |
|  | ЖКО а\порта 4 |  |  |  | 201240,00 |  | 53553,43 | 24,15 | 22728,57 | 124958,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147686,57 |  |
|  | ЖКО а\порта 8 |  |  |  | 186750,00 |  | 49368,52 | 22,03 | 22188,26 | 115193,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137381,48 |  |
|  | Военный городок 115 |  |  |  | 177750,00 |  | 46102,60 | 34,91 | 24074,68 | 107572,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131647,40 |  |
|  | ЖКО а\порта 15 |  |  |  | 177750,00 |  | 50069,36 | 20,94 | 10852,12 | 116828,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127680,64 |  |
|  | Военный городок 118 |  |  |  | 340200,00 |  | 76150,70 | 26,33 | 94263,51 | 169785,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264049,30 |  |
|  | Строительная 27 |  |  |  | 1086750,00 |  | 127554,17 | 958,33 | 661569,44 | 297626,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959195,83 |  |
|  | Военный городок 111 |  |  |  | 176500,00 |  | 29502,14 | 25,64 | 78159,52 | 68838,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146997,86 |  |
|  | Калинина 22 |  |  |  | 426500,00 |  | 86237,76 | 135,25 | 139040,80 | 201221,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340262,24 |  |
|  | Всего по городу Оби: | 48343,38 | 36784,16 | 11649,22 | 11588325,90 |  | 2377963,42 |  | 3669680,33 | 5540682,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9210362,48 |  |
|  | Глава города А. Г. Нешин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Адресный перечень многоквартирных домов по программе капитального ремонта на 2012- 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес: муниципальное образование,сельское поселение, улица, дом | Площадь жилых помещений дома, кв. м |  |  | Укрупненная стоимость капитального ремонта без учета ПСД | стоимость 1м2 руб | плата за ремонт |  |  |  |
|  |  | общая | частная собственность | муниципальная собственность. |  |  | собственники |  | муниципалитет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плата | за 1 м2 | как собственник | муниципалитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖКО а/порта 4 | 2499,5 | 2217,2 | 282,3 | 541725 | 216,73 | 144162,35 | 65,02 | 61183,82 | 336378,82 |
| 2 | Калинина,83 | 876,5 | 504,3 | 372,2 | 486000 | 554,48 | 83886,98 | 166,34 | 206376,73 | 195736,29 |
| 3 | Калинина,87 | 879,3 | 682,3 | 197 | 486000 | 552,71 | 113134,70 | 165,81 | 108884,34 | 263980,96 |
| 4 | Железнодорожная 1 | 500,7 | 283,4 | 217,3 | 446400 | 891,55 | 75799,74 | 267,47 | 193734,21 | 176866,05 |
| 5 | ЖКО а/порта 26 | 6787,7 | 6096,9 | 690,8 | 811872 | 119,61 | 218773,77 | 35,88 | 82626,10 | 510472,13 |
| 6 | Вокзальная 68 | 3396,88 | 2807,78 | 589,1 | 707400 | 208,25 | 175415,99 | 62,47 | 122680,03 | 409303,98 |
| 7 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 788400 | 421,40 | 157662,72 | 126,42 | 262857,59 | 367879,69 |
|  | Итого: | 16811,48 | 13839,01 | 2972,47 | 4267797,00 |  | 968836,25 |  | 1038342,82 | 2260617,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3298960,75 |  |
| замена чердачных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная 1 | 500,7 | 283,4 | 217,3 | 1086273 | 2169,51 | 184451,63 | 650,85 | 471434,24 | 430387,13 |
|  | Итого: | 500,70 | 283,40 | 217,30 | 1086273,00 |  | 184451,63 |  | 471434,24 | 430387,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901821,37 |  |
| замена оконных и дверных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная 16 | 515,1 | 363,1 | 152 | 340650 | 661,33 | 72038,45 | 198,40 | 100521,84 | 168089,71 |
|  | Итого: | 515,10 | 363,10 | 152,00 | 340650,00 |  | 72038,45 |  | 100521,84 | 168089,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268611,55 |  |
| ремонт фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 407893,5 | 218,02 | 81569,76 | 65,41 | 135994,30 | 190329,44 |
| 2 | Строительная 25 | 342,9 | 208,6 | 134,3 | 1207500 | 3521,43 | 220371,39 | 1056,43 | 472928,70 | 514199,91 |
|  | Итого: | 2213,80 | 1455,73 | 758,07 | 1615393,50 |  | 301941,15 |  | 608922,99 | 704529,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1313452,35 |  |
| ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖКО а\порта 28 | 15435,9 | 12912,9 | 2523 | 1322500 | 85,68 | 331901,16 | 25,70 | 216162,81 | 774436,03 |
|  | Итого: | 15435,90 | 12912,90 | 2523,00 | 1322500,00 |  | 331901,16 |  | 216162,81 | 774436,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990598,84 |  |
| ремонт балконов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 104 | 2476,73 | 1897,49 | 579,24 | 888300 | 358,66 | 204165,21 | 107,60 | 207749,29 | 476385,50 |
| 2 | Военный городок 109 | 1516,7 | 1239,00 | 277,70 | 888300 | 585,68 | 217697,05 | 175,70 | 162643,18 | 507959,77 |
|  | Итого: | 3993,43 | 3136,49 | 856,94 | 1776600,00 |  | 421862,26 |  | 370392,47 | 984345,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354737,74 |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газа-, тепло-, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖКО а\порта 16 -электроснабжение | 2554,7 | 2521,7 | 33 | 162450 | 63,59 | 48105,47 | 19,08 | 2098,43 | 112246,10 |
| 2 | Военный городок 116 - электроснабжение | 1525,4 | 1361,5 | 163,9 | 162450 | 106,50 | 43498,56 | 31,95 | 17454,80 | 101496,64 |
| 3 | Железнодорожная 16 - канализация | 515,1 | 363,1 | 152 | 510840 | 991,73 | 108029,12 | 297,52 | 150742,92 | 252067,95 |
| 4 | Военный городок 115 -газоснабжение | 1527,6 | 1320,7 | 206,9 | 340650 | 223,00 | 88353,59 | 66,90 | 46138,05 | 206158,37 |
| 5 | Военный городок 102 - отопление | 2502 | 1578,2 | 923,8 | 839520 | 335,54 | 158864,56 | 100,66 | 309971,45 | 370683,98 |
| 6 | Военный городок 114-газоснабжение | 1255,6 | 1099,5 | 156,1 | 340650 | 271,30 | 89489,81 | 81,39 | 42350,64 | 208809,55 |
|  | Итого: | 9880,40 | 8244,70 | 1635,70 | 2356560,00 |  | 536341,11 |  | 568756,30 | 1251462,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820218,89 |  |
| ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 114 | 1255,6 | 1099,5 | 156,1 | 176500 | 140,57 | 46367,10 | 42,17 | 21943,02 | 108189,89 |
| 2 | Военный городок 115 | 1527,6 | 1320,7 | 206,9 | 176500 | 115,54 | 45778,39 | 34,66 | 23905,37 | 106816,24 |
| 3 | Военный городок 116 | 1525,4 | 1361,5 | 163,9 | 176500 | 115,71 | 47260,67 | 34,71 | 18964,44 | 110274,90 |
| 4 | Военный городок 109 | 1516,7 | 1239,00 | 277,70 | 176500 | 116,37 | 43255,13 | 34,91 | 32316,25 | 100928,63 |
|  |  | 5825,30 | 5020,70 | 804,60 | 706000,00 |  | 182661,28 |  | 97129,07 | 426209,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523338,72 |  |
| ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Геодезическая 14 | 932,6 | 636,1 | 296,5 | 156500 | 167,81 | 32023,26 | 50,34 | 49755,79 | 74720,95 |
| 2 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 220000 | 117,59 | 43995,18 | 35,28 | 73349,40 | 102655,42 |
| 3 | Вокзальная 68 | 3396,88 | 2807,78 | 589,1 | 220000 | 64,77 | 54554,03 | 19,43 | 38153,25 | 127292,73 |
|  | Итого: | 6200,38 | 4691,01 | 1509,37 | 596500,00 |  | 130572,47 |  | 161258,44 | 304669,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465927,53 |  |
|  | ЖКО а/порта 4 |  |  |  | 541725,00 |  | 144162,35 | 65,02 | 61183,82 | 336378,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397562,65 |  |
|  | Калинина,83 |  |  |  | 486000,00 |  | 83886,98 | 166,34 | 206376,73 | 195736,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402113,02 |  |
|  | Калинина,87 |  |  |  | 486000,00 |  | 113134,70 | 165,81 | 108884,34 | 263980,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372865,30 |  |
|  | Железнодорожная 1 |  |  |  | 1532673,00 |  | 260251,37 | 918,32 | 665168,45 | 607253,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1272421,63 |  |
|  | ЖКО а/порта 26 |  |  |  | 811872,00 |  | 218773,77 | 35,88 | 82626,10 | 510472,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593098,23 |  |
|  | Вокзальная 68 |  |  |  | 927400,00 |  | 229970,02 | 81,90 | 160833,28 | 536596,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697429,98 |  |
|  | Военный городок 112 |  |  |  | 1416293,50 |  | 283227,66 | 227,10 | 472201,29 | 660864,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133065,84 |  |
|  | ЖКО а\порта 28 |  |  |  | 1322500,00 |  | 331901,16 | 25,70 | 216162,81 | 774436,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990598,84 |  |
|  | Военный городок 104 |  |  |  | 888300,00 |  | 204165,21 | 107,60 | 207749,29 | 476385,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684134,79 |  |
|  | Военный городок 109 |  |  |  | 1064800,00 |  | 260952,17 | 210,62 | 194959,43 | 608888,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803847,83 |  |
|  | ЖКО а\порта 16 |  |  |  | 162450,00 |  | 48105,47 | 19,08 | 2098,43 | 112246,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114344,53 |  |
|  | Военный городок 116 |  |  |  | 338950,00 |  | 90759,23 | 66,66 | 36419,24 | 211771,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248190,77 |  |
|  | Железнодорожная 16 |  |  |  | 851490,00 |  | 180067,57 | 495,92 | 251264,76 | 420157,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671422,43 |  |
|  | Военный городок 115 |  |  |  | 517150,00 |  | 134131,97 | 101,56 | 70043,42 | 312974,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383018,03 |  |
|  | Военный городок 102 |  |  |  | 839520,00 |  | 158864,56 | 100,66 | 309971,45 | 370683,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680655,44 |  |
|  | Военный городок 114 |  |  |  | 517150,00 |  | 135856,90 | 123,56 | 64293,66 | 316999,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381293,10 |  |
|  | Геодезическая 14 |  |  |  | 156500,00 |  | 32023,26 | 50,34 | 49755,79 | 74720,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124476,74 |  |
|  | Строительная 25 |  |  |  | 1207500,00 |  | 220371,39 | 1056,43 | 472928,70 | 514199,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987128,61 |  |
|  | Всего по городу Оби: | 61376,49 | 49947,04 | 11429,45 | 14068273,50 |  | 3130605,76 |  | 3632920,98 | 7304746,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10937667,74 |  |
|  | Глава города А. Г. Нешин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Адресный перечень многоквартирных домов по программе капитального ремонта на 2012- 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес: муниципальное образование,сельское поселение, улица, дом | Площадь жилых помещений дома, кв. м |  |  | Укрупненная стоимость капитального ремонта с учетом ПСД тыс.руб. | стоимость 1м2 руб | плата за ремонт, тыс. руб |  |
|  |  | общая | частная собственность | муниципальная собственность |  |  | собственники | муниципалитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Военый городок 111, | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 13156,53 | 6371,51 | 1874,255 | 11282,275 |
| 2 | Военый городок 125; | 2949,5 | 2723,2 | 226,3 | 2606,51 | 883,71 | 478,557 | 2127,948 |
| 3 | Железнодорожная 18; | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 2356,30 | 1000,72 | 333,524 | 2022,778 |
| 4 | Железнодорожная 8 | 655,7 | 432,1 | 223,6 | 430,50 | 656,55 | 76,598 | 353,902 |
| 5 | Железнодорожная 16 | 515,1 | 363,1 | 152 | 1460,98 | 2836,30 | 285,267 | 1175,717 |
| 6 | Военный городок 110; | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 5508,99 | 2570,09 | 899,359 | 4609,630 |
| 7 | Военный городок 102; | 2502 | 1578,2 | 923,8 | 3567,27 | 1425,77 | 607,54 | 2959,734 |
| 8 | Вокзальная,14/1; | 683,2 | 512,7 | 170,5 | 1681,77 | 2461,61 | 346,173 | 1335,599 |
| 9 | Вокзальная,14/2 | 703 | 305,6 | 397,4 | 1681,77 | 2392,28 | 200,528 | 1481,244 |
| 10 | ЖКО а/порта 4 | 2499,5 | 2217,2 | 282,3 | 825,52 | 330,27 | 197,716 | 627,801 |
| 11 | Вокзальная,68; | 3396,88 | 2807,78 | 589,1 | 1006,00 | 296,15 | 229,97 | 776,030 |
| 12 | Калинина,83; | 876,5 | 504,3 | 372,2 | 540,00 | 616,09 | 83,887 | 456,113 |
| 13 | Калинина,87; | 879,3 | 682,3 | 197 | 540,00 | 614,12 | 113,135 | 426,865 |
| 14 | Железнодорожная 1 | 500,7 | 283,4 | 217,3 | 1702,97 | 3401,18 | 260,251 | 1442,719 |
| 15 | Чкалова 38 | 3826,36 | 3541,75 | 284,61 | 878,00 | 229,46 | 48,762 | 829,238 |
| 16 | Чкалова 40 | 5183,2 | 4427,3 | 755,9 | 611,00 | 117,88 | 31,313 | 579,686 |
| 17 | Железнодорожная 12 | 3477,5 | 2783,4 | 694,1 | 1863,01 | 535,73 | 254,192 | 1608,813 |
| 18 | Октябрьская 4 | 2612,8 | 2282,4 | 330,4 | 790,38 | 302,50 | 186,416 | 603,962 |
| 19 | ЖКО а\порта 26 | 6787,7 | 6096,9 | 690,8 | 902,08 | 132,90 | 218,774 | 683,306 |
| 20 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 3233,87 | 1728,51 | 517,008 | 2716,857 |
| 21 | Строительная 27 | 340,2 | 133,1 | 207,1 | 1207,5 | 3549,38 | 127,554 | 1079,946 |
| 22 | Строительная 25 | 342,9 | 208,6 | 134,3 | 1207,5 | 3521,43 | 220,371 | 987,129 |
| 23 | ЖКО а\порта 27 | 2243,7 | 1794,3 | 449,4 | 531,15 | 236,73 | 25,486 | 505,664 |
| 24 | ЖКО а\порта 28 | 15435,9 | 12912,9 | 2523 | 2672,5 | 173,14 | 399,662 | 2272,838 |
| 25 | Военный городок 126 | 5288,7 | 4593,1 | 695,6 | 870,96 | 164,68 | 226,922 | 644,038 |
| 26 | военный городок 113 | 1528,7 | 1126,60 | 402,10 | 1163,5 | 761,10 | 235,416 | 928,084 |
| 27 | Военный городок 104 | 2476,73 | 1897,49 | 579,24 | 987 | 398,51 | 204,165 | 782,835 |
| 28 | Военный городок 109 | 1516,7 | 1239,00 | 277,70 | 1163,5 | 767,13 | 260,952 | 902,548 |
| 29 | Военный городок 116 | 1525,4 | 1361,5 | 163,9 | 580,6 | 380,62 | 144,644 | 435,956 |
| 30 | ЖКО а\порта 8 - | 2543,5 | 2241,3 | 302,2 | 207,5 | 81,58 | 49,369 | 158,131 |
| 31 | Военный городок 115 - | 1527,6 | 1320,7 | 206,9 | 752,5 | 492,60 | 180,235 | 572,265 |
| 32 | ЖКО а\порта 15 - | 2546,98 | 2391,48 | 155,5 | 197,5 | 77,54 | 50,069 | 147,431 |
| 33 | Военный городок 118 - | 3876,1 | 2892,1 | 1074 | 378 | 97,52 | 76,151 | 301,849 |
| 34 | ЖКО а\порта 16 - | 2554,7 | 2521,7 | 33 | 180,5 | 70,65 | 48,105 | 132,395 |
| 35 | Военный городок 114 - | 1255,6 | 1099,5 | 156,1 | 555 | 442,02 | 135,857 | 419,143 |
| 36 | Геодезическая 12; ГВС | 3167,2 | 3024,9 | 142,3 | 192,35 | 60,73 | 49,601 | 142,749 |
| 37 | Калинина 22 | 946 | 637,6 | 308,4 | 426,5 | 450,85 | 86,238 | 340,262 |
| 38 | Геодезическая 14 | 932,6 | 636,1 | 296,5 | 156,5 | 167,81 | 32,023 | 124,477 |
| 39 | Октябрьская 6 |  |  |  |  |  |  | 55,273 |
| 40 | Геодезическая 68 |  |  |  |  |  |  | 60,192 |
| 41 | Геодезическая 59 |  |  |  |  |  |  | 17,050 |
| 42 | Геодезическая 72 |  |  |  |  |  |  | 32,560 |
|  | Всего по городу Оби: | 96532,05 | 78804,46 | 17817,59 | 58774,01 |  | 9796,05 | 49143,03 |
|  | Глава города А. Г. Нешин |  |  |  |  |  |  |  |

| Адресный перечень многоквартирных домов по программе капитального ремонта на 2012- 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес: муниципальное образование,сельское поселение, улица, дом | Площадь жилых помещений дома, кв. м |  |  | Укрупненная стоимость капитального ремонта с учетом ПСД тыс.руб. | стоимость 1м2 руб | плата за ремонт, руб |  |
|  |  | общая | частная собственность | муниципальная собственность |  |  | собственники | муниципалитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военый городок 111, шифер | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 1202,481 | 582,34 | 180896,26 | 1021584,74 |
| 2 | Военый городок 125; мягкая безскатная | 2949,5 | 2723,2 | 226,3 | 1723,50 | 584,34 | 429641,47 | 1293858,53 |
| 3 | Железнодорожная 18; шифер | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 852,72 | 362,15 | 151901,32 | 700818,68 |
| 4 | Железнодорожная 8 | 655,7 | 432,1 | 223,6 | 430,50 | 656,55 | 76597,75 | 353902,25 |
| 5 | Железнодорожная 16 | 515,1 | 363,1 | 152 | 552,73 | 1073,06 | 105199,73 | 447534,27 |
| 6 | Военный городок 110; шифер | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 1930,00 | 900,40 | 311113,84 | 1618886,16 |
| 7 | Военный городок 102; шифер | 2502 | 1578,2 | 923,8 | 1127,50 | 450,64 | 192023,79 | 935476,20 |
| 8 | Вокзальная,14/1; шифер | 683,2 | 512,7 | 170,5 | 560,00 | 819,67 | 113466,39 | 446533,61 |
| 9 | Вокзальная,14/2; шифер | 703 | 305,6 | 397,4 | 560,00 | 796,59 | 65727,91 | 494272,09 |
| 10 | ЖКО а/порта 4 шифер | 2499,5 | 2217,2 | 282,3 | 601,92 | 240,81 | 144162,35 | 457754,34 |
| 11 | Вокзальная,68; мягкая | 3396,88 | 2807,78 | 589,1 | 786,00 | 231,39 | 175415,99 | 610584,01 |
| 12 | Калинина,83; шифер | 876,5 | 504,3 | 372,2 | 540,00 | 616,09 | 83886,98 | 456113,02 |
| 13 | Калинина,87; шифер | 879,3 | 682,3 | 197 | 540,00 | 614,12 | 113134,7 | 426865,30 |
| 14 | Железнодорожная 1 шифер | 500,7 | 283,4 | 217,3 | 496,00 | 990,61 | 75799,74 | 420200,26 |
| 15 | Чкалова 38 бетонная | 3826,36 | 3541,75 | 284,61 | 878,00 | 229,46 | 48761,59 | 829238,42 |
| 16 | Чкалова 40 бетонная | 5183,2 | 4427,3 | 755,9 | 611,00 | 117,88 | 31313,63 | 579686,37 |
| 17 | Железнодорожная 12 | 3477,5 | 2783,4 | 694,1 | 980,00 | 281,81 | 211786,52 | 768213,48 |
| 18 | Октябрьская 4 | 2612,8 | 2282,4 | 330,4 | 790,38 | 302,50 | 186416,44 | 603961,56 |
| 19 | ЖКО а\порта 26 | 6787,7 | 6096,9 | 690,8 | 902,08 | 132,90 | 218773,77 | 683306,23 |
| 20 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 876,00 | 468,22 | 157662,72 | 718337,28 |
|  | Итого: | 46482,84 |  |  | 16940,81 |  | 3073682,89 | 13867126,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.073.682,89 | 13.867.126,80 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: замена кровельного покрытия, потерявшего свои функциональные свойства; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена изношенных деревянных конструкций; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидация протечек кровель |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: ликвидация подтопления жилых помещений осадками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
| замена чердачных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | военный городок 102 | 2502 | 1578,2 | 923,8 | 1506,974 | 602,31 | 256651,77 | 1250322,23 |
| 2 | военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 1506,974 | 703,04 | 242922,52 | 1264051,48 |
| 3 | военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 1506,974 | 729,80 | 226702,92 | 1280271,08 |
| 4 | Железнодорожная 1 | 500,7 | 283,4 | 217,3 | 1206,97 | 2410,57 | 184451,63 | 1022518,37 |
|  | Итого: | 7211,1 |  |  | 5727,892 |  | 910728,84 | 4817163,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 910.728,84 | 4.817.163,16 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: замена аварийных деревянных конструкций перекрытия; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение прочности и устойчивочти несущих элементов перекрытия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена теплоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: предотвращение обрушения потолков в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улучшение температурного режима в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление фасадов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 8830,36 | 4276,41 | 1328402,77 | 7501957,23 |
| 2 | Военный городок,110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 453,215 | 211,44 | 73057,75 | 380157,24 |
| 3 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 453,215 | 242,24 | 81569,76 | 371645,24 |
| 4 | Строительная 27 | 340,2 | 133,1 | 207,1 | 1207,5 | 3549,38 | 127554,17 | 1079945,83 |
| 5 | Строительная 25 | 342,9 | 208,6 | 134,3 | 1207,5 | 3521,43 | 220371,39 | 987128,61 |
|  | Итого: | 6762,4 |  |  | 12151,79 |  | 1830955,84 | 10320834,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.830.955,84 | 10.275.512,65 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: восстановление штукатурного слоя; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | утепление стен современными изоляционными материалами |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: обеспечение энергетической эффективности здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | защита стен от воздействия климатических факторов или агрессивных факторов наружней среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | увеличение сроков эксплуатации здания |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
| замена оконных и дверных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 453,215 | 219,49 | 75755,32 | 377459,68 |
| 2 | военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 455,3 | 212,41 | 81548,72 | 373751,28 |
| 3 | Железнодорожная 18 | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 224,81 | 95,48 | 8899,35 | 215910,65 |
| 4 | Вокзальная,14/1 | 683,2 | 512,7 | 170,5 | 240,5 | 352,02 | 54144,18 | 186355,81 |
| 5 | Вокзальная,14/2 | 703 | 305,6 | 397,4 | 240,5 | 342,11 | 31364,21 | 209135,79 |
| 6 | ЖКО а\порта 27 | 2243,7 | 1794,3 | 449,4 | 340,65 | 151,83 | 16345,19 | 324304,81 |
| 7 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 340,65 | 182,08 | 13624,51 | 327025,49 |
| 8 | ЖКО а\порта 28 | 15435,9 | 12912,9 | 2523 | 1350 | 87,46 | 67760,54 | 1282239,46 |
| 9 | Военный городок 126 | 5288,7 | 4593,1 | 695,6 | 870,96 | 164,68 | 226921,91 | 644038,09 |
| 10 | Железнодорожная 16 | 515,1 | 363,1 | 152 | 340,65 | 661,33 | 72038,45 | 268611,55 |
|  | Итого: | 33303,5 |  |  | 4857,235 |  | 648402,38 | 4208832,61 |
|  |  |  |  |  |  |  | 648.402,38 | 4.208.832,611 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: восстановление штукатурного слоя стен; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт лестничных маршей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена оконных и дверных проемов улучшенной теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: сведение к минимуму вероятности получения травм при передвижении по зданию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление т | восстановление температурного режима в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | защита жилых помещений от шума |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт балконов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 987 | 477,99 | 32995,6 | 954004,40 |
| 2 | военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 987 | 460,46 | 159103,29 | 827896,67 |
| 3 | военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 987 | 527,55 | 177640,53 | 809359,47 |
| 4 | военный городок 113 | 1528,7 | 1126,60 | 402,10 | 987 | 645,65 | 196394,08 | 790605,92 |
| 5 | Военный городок 104 | 2476,73 | 1897,49 | 579,24 | 987 | 398,51 | 204165,21 | 782834,79 |
| 6 | Военный городок 109 | 1516,7 | 1239,00 | 277,70 | 987 | 650,75 | 217697,05 | 769302,95 |
|  | Итого: | 11601,43 |  |  | 5922 |  | 987995,76 | 4934004,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 987.995,76 | 4.934.004,20 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: восстановление эксплуатационной пригодности балконных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | восстановление ограждения балконов |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: обеспечение безопасности граждан при эксплуатации балконов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление т | предотвращение получения травм от обрушения балконных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная 12 | 3477,5 | 2783,4 | 694,1 | 883,005 | 253,92 | 42405,57 | 840599,43 |
| 2 | Военый городок 125 | 2949,5 | 2723,2 | 226,3 | 883,005 | 299,37 | 48915,39 | 834089,60 |
| 3 | ЖКО а\порта 28 | 15435,9 | 12912,9 | 2523 | 1322,5 | 85,68 | 331901,16 | 990598,84 |
|  | Итого: | 21862,9 |  |  | 3088,51 |  | 423222,12 | 2665287,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | 423.222,12 | 2.665.287,87 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: замена потерявших физические свойства теплоизоляционных материалов между панелями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: защита стеновых панелей от разрушения при воздействии агрессивных природных факторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улучшение температурного режима в жилых помещениях, обеспечение комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проживания |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газа-, тепло-, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | военный городок 102 отопление | 2502 | 1578,2 | 923,8 | 932,8 | 372,82 | 158864,56 | 773935,43 |
| 2 | Железнодорожная 18 водоснабжение и канализация | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 881,272 | 374,28 | 156987,49 | 724284,50 |
| 3 | Железнодорожная, 16; канализация | 515,1 | 363,1 | 152 | 567,6 | 1101,92 | 108029,12 | 459570,87 |
| 4 | Вокзальная,14/1 отопление | 683,2 | 512,7 | 170,5 | 881,272 | 1289,92 | 178562,06 | 702709,93 |
| 5 | Вокзальная,14/2 отопление | 703 | 305,6 | 397,4 | 881,272 | 1253,59 | 103436,01 | 777835,99 |
| 6 | Военный городок 116 канализация | 1525,4 | 1361,5 | 163,9 | 223,6 | 146,58 | 53885,2 | 169714,80 |
| 7 | ЖКО а\порта 4 канализация | 2499,5 | 2217,2 | 282,3 | 223,6 | 89,46 | 53553,43 | 170046,57 |
| 8 | ЖКО а\порта 8 -электрооборудование | 2543,5 | 2241,3 | 302,2 | 207,5 | 81,58 | 49368,52 | 158131,48 |
| 9 | Военный городок 115 -электрооборудование | 1527,6 | 1320,7 | 206,9 | 197,5 | 129,29 | 46102,6 | 151397,41 |
| 10 | ЖКО а\порта 15 - электрооборудование | 2546,98 | 2391,48 | 155,5 | 197,5 | 77,54 | 50069,36 | 147430,64 |
| 11 | Военный городок 118 - газоснабжение | 3876,1 | 2892,1 | 1074 | 378 | 97,52 | 76150,7 | 301849,30 |
| 12 | ЖКО а\порта 27 - электрооборудование | 2243,7 | 1794,3 | 449,4 | 190,5 | 84,90 | 9140,64 | 181359,37 |
| 13 | ЖКО а\порта 16 - электроснабжение | 2554,7 | 2521,7 | 33 | 180,5 | 70,65 | 48105,47 | 132394,53 |
| 14 | Железнодорожная 18 - электрооборудование | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 197,5 | 83,88 | 7818,25 | 189681,75 |
| 15 | военный городок 112 - электрооборудование | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 180,5 | 96,48 | 7219,21 | 173280,79 |
| 16 | Военный городок 115 -газоснабжение | 1527,6 | 1320,7 | 206,9 | 378,5 | 247,77 | 88353,59 | 290146,42 |
| 17 | Военный городок 116 - электроснабжение | 1525,4 | 1361,5 | 163,9 | 180,5 | 118,33 | 43498,56 | 137001,44 |
| 18 | Военный городок 114 - газоснабжение | 1255,6 | 1099,5 | 156,1 | 378,5 | 301,45 | 89489,81 | 289010,19 |
| 19 | Геодезическая 12; ГВС | 3167,2 | 3024,9 | 142,3 | 192,35 | 60,73 | 49601,12 | 142748,88 |
|  | Итого: | 37776,68 |  |  | 7450,766 |  | 1378235,7 | 6072530,29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.378.235,70 | 6.072.530,29 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: замена изношенного инженерного оборудования, в том числе запорной арматуры и трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопровода, электроприборов |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: улучшение качества предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание условий для локализации аварийных ситуаций и предотвращения причинения вреда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | имуществу граждан |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военный городок 111 | 2064,9 | 1150,5 | 914,4 | 176,5 | 85,48 | 29502,14 | 146997,85 |
| 2 | военный городок 110 | 2143,5 | 1279,74 | 863,76 | 176,5 | 82,34 | 31612,89 | 144887,10 |
| 3 | военный городок 113 | 1528,7 | 1126,60 | 402,10 | 176,5 | 115,46 | 39022,35 | 137477,65 |
| 4 | военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 176,5 | 94,34 | 35296,13 | 141203,87 |
| 5 | военный городок 114 | 1255,6 | 1099,5 | 156,1 | 176,5 | 140,57 | 46367,10 | 130132,91 |
| 6 | военный городок 116 | 1525,4 | 1361,5 | 163,9 | 176,5 | 115,71 | 47260,67 | 129239,34 |
| 7 | военный городок 115 | 1527,6 | 1320,7 | 206,9 | 176,5 | 115,54 | 45778,39 | 130721,61 |
| 8 | военный городок 109 | 1516,7 | 1239,00 | 277,70 | 176,5 | 116,37 | 43255,13 | 133244,88 |
|  | Итого: | 13433,30 |  |  | 1412,00 |  | 318094,80 | 1093905,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318.094,80 | 1.093.905,21 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: очистка вентиляционных каналов от посторонних предметов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | восстановление разрушенных участков вентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт вентиляционных шахт |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: обеспечение воздухообмена в жилых помещениях, достаточного для своевременного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях , благоприятных для жизнедеятельности человека |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калинина 22 | 946 | 637,6 | 308,4 | 426,5 | 450,85 | 86237,76 | 340262,24 |
| 2 | Геодезическая 14 | 932,6 | 636,1 | 296,5 | 156,5 | 167,81 | 32023,26 | 124476,74 |
| 3 | Военный городок 112 | 1870,9 | 1247,13 | 623,77 | 220 | 117,59 | 43995,18 | 176004,82 |
| 4 | Вокзальная 68 | 3396,88 | 2807,78 | 589,1 | 220 | 64,77 | 54554,03 | 165445,98 |
| 5 | Железнодорожная 18 | 2354,6 | 1553,49 | 801,11 | 200 | 84,94 | 7917,22 | 192082,78 |
|  | Итого: | 9500,98 |  |  | 1223,00 |  | 224727,45 | 998272,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224.727,45 | 998.272,56 |
|  | примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель проведения мероприятий: восстановление функциональных свойств отмостки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результат от проведенных мероприятий: защита фундамента здания от разрушения талыми водами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственность: управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Октябрьская 6 кровля |  |  |  |  |  |  | 55273,40 |
| 2 | Геодезическая 68 кровля |  |  |  |  |  |  | 60191,70 |
| 3 | Геодезическая 59 хгвс |  |  |  |  |  |  | 17050,00 |
| 4 | Геодезическая 72 хгвс |  |  |  |  |  |  | 32560,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 165075,10 |
|  | Всего по городу Оби: | 187935,13 |  |  | 58774,00 |  | 9796045,78 | 49143031,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.796.045,78 | 49.143.031,95 |
|  | Глава города А. Г. Нешин |  |  |  |  |  |  |  |