Совет депутатов

города Оби Новосибирской области

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

### двадцать шестая сессия

от 22 мая 2019 года		                                    		                           № 311

О внесении изменений в план работ

по выполнению наказов избирателей на 2018-2021 годы, утверждённый решением одиннадцатой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвёртого созыва от 15.11.2017 №146,  план работ по выполнению наказов избирателей на 2017 год,  утверждённый решением третьей сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвёртого созыва от 13.12.2016 №34

Руководствуясь статьёй 20 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области, Положением «Об организации работы с наказами и обращениями избирателей в городе Оби Новосибирской области, порядке их рассмотрения и исполнения», утвержденным решением четырнадцатой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 26 декабря 2017 года № 163, Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Внести в план работ  по выполнению наказов избирателей на 2018-2021 годы, утверждённый 15.11.2017 решением одиннадцатой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвёртого созыва следующие изменения:

  - Исключить из плана наказы:

| № избирательного округа, №п.п | Фамилия, Имя, Отчество Депутата | Содержание наказа, обращения | Мероприятия по реализации наказа, обращения | Общая стоимость реализации наказа, обращения, тыс. руб. | Объём и источник финансирования наказа, обращения по мероприятиям | Сроки реализации наказов, обращений (по годам) | Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию соответствующего наказа, обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 2 | Григоренко Олег Олегович | Запрет на проезд большегрузного транспорта по ул.Вокзальная | Установка ворот, ограничивающих по высоте при въезде на ул.Вокзальная. После сдачи дороги будет рассмотрен вопрос об установке ворот, ограничивающих по высоте при въезде на ул.Вокзальная. | 20,0 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б, МУП "БИС" |
| 4, 4 | Федоров Роман Александрович | Ограничение движения большегрузного транспорта по ул.Вокзальная | Установка ворот, ограничивающих по высоте при въезде на ул.Вокзальная. После сдачи дороги будет рассмотрен вопрос об установке ворот. | сумма указана в наказе деп.Григоренко О.О. | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС", подрядная организация |
| 17, 3 | Волчкова Вера Васильевна | Замена и перекладка плитки на пешеходной дорожке от входа в помещение хоккейного клуба г.Оби в направлении перекрестка с поворотом к зданию городской больницы до торца дома № 26/1 | Демонтаж и монтаж тротуарной плитки, установка глухого пешеходного ограждения в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 30,0 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б. |
| 25, 2 | Касенко Александр Сергеевич | Кронирование деревьев около дома № 50 по ул.1-я Северная | Кронирование аварийно-опасных деревьев в рамках программы "Развитие природоохранной деятельнсоти в г.Оби на 2017-2021 годы" | 20,0 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П. |

1.2 Включить в план наказы:

| № избирательного округа, №п.п | Фамилия, Имя, Отчество Депутата | Содержание наказа, обращения | Мероприятия по реализации наказа, обращения | Общая стоимость реализации наказа, обращения, тыс. руб. | Объём и источник финансирования наказа, обращения по мероприятиям | Сроки реализации наказов, обращений (по годам) | Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию соответствующего наказа, обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12, 9 | Лоскутов Анатолий Олегович | Благоустройство дворовой территорииМКД по ул.Геодезическая, д.72 | Благоустройство дворовой территорииМКД по ул.Геодезическая, д.72 в рамках программы Формирование комфортной городской территории г.Оби на 2018-2024 г. | в лимитах средств, предусмотренных программой | Ф О МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. |
| 12, 10 | Лоскутов Анатолий Олегович | Установка детских игровых элементов по адресу ул.Большая, д.37, д.39 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Большая, д.37. д. 39 в рамках программы Формирование комфортной городской территории г.Оби на 2018-2024 г. (при наличии решения общего собрания собственников о принятии элементов в общее имущество и обязательстве содержания) | в лимитах средств, предусмотренных программой | Ф О МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. |

  - Заменить по тексту плана сочетание фамилии, имени и отчества депутата Березенцева Дениса Владимировича на Лоскутова Анатолия Олеговича.

- Исключить из плана работ  по выполнению наказов избирателей на 2017 год,  утверждённого 13.12.2016 решением 3 сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвёртого созыва следующие наказы:

(Спил аварийно-опасных деревьев)

| Ф.И.О депутата, № избирательного округа | Содержание наказа | Срок выполнения | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб | Название программы в рамках которой будет выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финансирования | Ответственность за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.С. Касенко, округ №25 | Кронирование деревьев около дома № 50 по ул.1-я Северная | 2017 | 20,0 | «Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы» | Спил аварийно опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. |

(Водоснабжение)

| Ф.И.О депутата, № избирательного округа | Содержание наказа | Срок выполнения | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб | Название программы в рамках которой будет выполнен наказ | Мероприятия по выполнению наказов | Источник финансирования | Ответственность за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.В. Буковинин, округ №23 | Строительство водопровода и канализации ул.Чкалова | 2017 | 278,3 | «Программа каомплексного развития коммунальной инфраструктурыг.Оби на 2014-2018 годы и на плановый период до 2024 года» | Разработка ПСД на строительство водопровода ул. Чкалова | МБ | МКУ «ОКС» |

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (О.О. Григоренко).

Председатель Совета                                                                   М.Л. Гольдштейн