**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ОБИ**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_29.04.2014\_\_                                                                                               №\_\_502\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области из жилых домов, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2014-2017 годы»

   На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par38) "Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области, из жилых домов, признанных  аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2014-2017 годы» (приложение № 1).

2. Опубликовать постановление в установленном порядке.

3.Периодом действия программы переселения, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 30.12.2011 № 1221 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области из жилых домов, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2012-2015 годы» считать 2012-2013 годы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Сиводедова.

И.о.главы администрации                                          И.Ю.Попов

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением

от 29.04.2014 г. № 502

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ  АВАРИЙНЫМИ,**

**НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ  НА 2014 - 2017 ГОДЫ»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование   программы      | Муниципальная программа "Переселение граждан,  проживающих в городе Оби Новосибирской области, из жилых домов,     признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2014-2017 годы»        |
| Заказчик       программы      | Администрация города Оби Новосибирской области   |
| Разработчик    программы      | Администрация города Оби Новосибирской области   |
| Руководитель   программы      | Глава города Оби Новосибирской области                                            |
| Цели и задачи программы.     Важнейшие      целевые        индикаторы     | Цели:                                                    обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде,   признанном аварийным на 01.01.2012 г.и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями;                                     ликвидация аварийного жилищного фонда.                   Задачи:                                                 разработка правовых и методологических механизмов       реализации программных мероприятий;                      организация переселения граждан из аварийных            многоквартирных домов в городе Оби;             формирование жилищного фонда, необходимого для           переселения граждан из жилых помещений аварийного        жилищного фонда;                                        снос расселенных аварийных жилых домов;                  оптимизация развития территорий, занятых в настоящее     время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу.                                                  Целевые индикаторы:                                    количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями (человек);                                   количество семей, переселенных из аварийного жилищного  фонда (семей);                                          общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда    (кв. м);                                                общая площадь расселенных и снесенных аварийных и        подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания)   жилых домов (кв. м);                 количество расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов.                                 |
| Ответственный исполнитель    программы      | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Исполнители    основных       мероприятий    | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Сроки          реализации     программы      | 2014-2017 годы |
| Объемы         финансирования | Прогнозный объем финансирования программы в рамках реализации на территории города Оби Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия    реформированию жилищно-коммунального хозяйства"          составляет 187 829 632,20 рублей, в том числе:  2014 год – 58 971 220,0 рублей;                           2015 год –65 418 836,0 рублей;                           2016 год –55 441 222,2 рублей;                            2017 год – 7 998 354,0 рублей,                            в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Новосибирской области  – 131 480 500,0 рублей, в том числе: 2014 год –41 279 800,0 рублей;                             2015 год – 45 793 100,0 рублей;                            2016 год – 38 808 800,0 рублей;                           2017 год – 5 598 800,0 рублей;                           средства бюджета города – 56 349 132,2 рублей, в том числе:2014 год – 17 691 420,0 рублей;                           2015 год – 19 625 736,0 рублей;                            2016 год – 16 632 422,2 рублей;                            2017 год – 2 399 554,0 рублей                             |
| Ожидаемые      конечные       результаты    реализации     программы,    выраженные в   соответствующих показателях,   поддающихся    количественной оценке   | Обеспечение 431 граждан благоустроенными жилыми        помещениями;                                            переселение 159 семей из аварийного жилищного фонда;   приобретение (строительство) жилых помещений для         переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей  площадью 5220,4 кв. м;                                  расселение и снос 50 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов. |

2. Общие положения

Объектом муниципальной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области, из жилых домов, признанных  аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу  на 2014 - 2017 годы (далее по тексту - Программа) является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных на 01.01.2012 года аварийными и подлежащими сносу (приложение № 2).

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Оби, в соответствии с действующим законодательством.

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

3. Характеристика сферы действия Программы

В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность содержание жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.

Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, по развитию территорий города, занятых в настоящее время таким жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, планируется проводить с привлечением средств бюджета Новосибирской области и бюджета города.

Программа рассчитана на исполнение в 2014 - 2017 годах в связи с тем, что решение проблемы расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, требует значительных финансовых средств, что невозможно осуществить в пределах одного финансового года за счет средств бюджета города.

Очередность расселения граждан и сноса аварийных жилых домов устанавливается постановлениями  города Оби. Вопрос о включении аварийных домов в очередность сноса рассматривается на комиссии, созданной для этих целей правовым актом администрации города Оби.

4. Цели и задачи Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п. |      Цели и задачи     |         Показатель         | Ед. изм.    | Период реализации Программы  по годам          | Примечание |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение граждан,   проживающих в жилищном фонде, признанном      аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями     | Количество граждан,        обеспеченных              благоустроенными жилыми    помещениями                | человек | 144 | 150 | 116 | 21 | 431 |   |
| 1.1 | Разработка правовых и  методологических      механизмов реализации  программных мероприятий | Количество документов      | единиц |   1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| 1.2 | Организация переселения граждан из аварийных  многоквартирных домов в городе Новосибирске    | Количество семей,          переселенных из аварийного жилищного фонда            | семей | 51 | 57 | 45 | 6 | 159 |   |
| 1.3 | Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений        аварийного жилищного   фонда                  | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых        помещений для переселения граждан из аварийного      жилищного фонда            | кв. м  | 1639 | 1818 | 1541 | 222 | 5220 |   |
| 2 | Ликвидация аварийного  жилищного фонда        | Общая площадь расселенных и снесенных аварийных и      подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных    таковыми до 01.01.2010г.    | кв. м  | 1722 | 1818 | 1610 | 299 | 5498 |   |
| 2.1 | Снос расселенных       аварийных жилых домов  | Количество расселенных и   снесенных аварийных и      подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных    таковыми до 01.01.2012    | домов |   | 16 | 20 | 14 | 50 |   |
| 2.2 | Оптимизация развития   территорий, занятых в настоящее время        жилищным фондом,       признанным аварийным и подлежащим сносу       |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
|   |

5. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   N   п. |      Цели, задачи,           мероприятия      | Показатель |   Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Источ- ник   финан- сиро- вания | Ответст- венный   исполни- тель     | Срок реализации |
|    2014 |    2015 |    2016 |    2017 |   |   |   |   |
|   1 |            2           |      3      |      4     |     6     |     7     |      8     |      9     |   11 |    12    |   13 |   |
| 1.1.1 | Разработка проекта     правового акта администрации   города Оби,   устанавливающего       очередность сноса      аварийных жилых домов и расселения граждан,   проживающих в указанном жилищном фонде         | Количествоправовых актов | Ед. |     1     | [<\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par423) | [<\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par423) | [<\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par423) | БГ    | администрация города Оби | 2014 - 2017  |   |
| Стоимость   единицы     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       Итого по подпункту 1.1: |   |   |     1     | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) |   |   |   |
| 1.2.1 | Проведение общих       собраний с            собственниками жилых   помещений в аварийных  домах                  | Количествособраний | Ед. | 8 | 16 | 7 | 4 | БГ    | администрация города Оби | 2014 - 2017  |   |
| Стоимость   единицы     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2 | Заключение договоров   мены с собственниками жилых помещений,       договоров социального  найма с гражданами   | Количестводоговоров | Ед. | 17 | 29 | 17 | 5 | БГ    | администрация города Оби | 2014 - 2017  |   |
| Стоимость   единицы     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       Итого по подпункту 1.2: |   |   | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) |   |   |   |   |
| 1.3.1 | Размещение             муниципального заказа  на приобретение жилых   помещений для          переселения граждан из аварийного жилищного   фонда                 | Количество | кв. м      |   1639 | 1818 |    1541 |    222 |   | администрация города Оби    | 2014 - 2017  |   |
| Прогнозная стоимость   1 кв.м     | тыс. рублей | [35,98](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par425) | [35,98](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par425) | [35,98](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par425) | [35,98](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par425) |   |   |   |   |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 58971,2 | 65418,8 | 55441,2 | 7998,4  |   |   |   |   |
|       Итого по подпункту 1.3: |   | тыс. рублей | 58971,2 | 65418,8 | 55441,2 | 7998,4  |   |   |   |   |
| 2.1.1 | Демонтаж аварийных     жилых домов, размещение муниципального заказа на проведение работ по сносу аварийных домов  | Количество | кв. м      | 1639 | 1818 |    1541 |    222 |   | администрация города Оби      | 2014 - 2017  |   |
| Стоимость   единицы     | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат | тыс. рублей |   2000   |   2000 |   1500 |   400 | БГ    |   |   |   |
| 2.1.2 | Материально-техническое обеспечение реализации программных мероприятий | Количество | штук       |   |   |   |   |   | администрация города Оби      | 2014-2017 |   |
| Стоимость   единицы     | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат | тыс. рублей |   |   |   |   | БГ    |   |   |   |
|       Итого по подпункту 2.1: |   | тыс. рублей |   2000 | 2000 |   1500 | 400 |   |   |   |   |
| 2.2.1 | Организация и          проведение аукционов  (торгов) на застройку  земельных участков,    освободившихся после сноса аварийных жилых  домов                 | Количествоаукционов | Ед. | 5 | 7 | 5 | 3 |   | администрация города Оби      | 2014 - 2017  |   |
| Сумма затрат |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       Итого по подпункту 2.2: |   |   | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) | [<\*\*>](http://10.5.192.208/index.php/administration/2012-01-27-15-07-38/1286-postanovlenie-administracii-g-obi-novosibirskoj-oblasti-ot-29042014-g-502-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-pereselenie-grazhdan-prozhivajuschih-v-g-obi-novosibirskoj-oblasti-iz-zhilyh-domov-priznannyh-avarijnymi-neprigodnymi-dlja-prozhivanija-i-.html#Par424) |   |   |   |   |
|       Итого по Программе:    |   | тыс. рублей | 60971,2 | 67418,8 | 56941,2 | 8398,4 |   |   |   |   |

Примечания: <\*> - количество зависит от количества поданных администрацией  города Оби заявок;

<\*\*> - финансирование в рамках текущей деятельности;

<\*\*\*> - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

<\*\*\*\*> - средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

используемые сокращения:

БГ - бюджет города;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком и исполнителями основных мероприятий.

Порядок предоставления и расходования средств бюджета Новосибирской области, бюджета города на реализацию Программы устанавливается правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Оби.

Очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде, устанавливается правовыми актами администрации города Оби.

Жилищный фонд для переселения граждан из аварийных жилых домов формируется за счет  приобретения на первичном  рынке жилья.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Жилые помещения предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В случае недостижения с собственником жилого помещения соглашения о предоставлении иного жилого помещения администрация  города Оби принимает решение об изъятии жилого помещения в установленном законодательством порядке.

Заказчик Программы организует контроль и мониторинг за целевым расходованием бюджетных средств всех уровней.

7. Эффективность реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов):

обеспечение 431 граждан благоустроенными жилыми помещениями;

переселение 159 семей из аварийного жилищного фонда;

приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 5220,4 кв. м;

расселение и снос 50 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2012 г.;

расселение и снос аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2012 г. площадью 5498 кв. м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 2 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов** |   |
| № п/п | Адрес МКД | Документ,подтверждающий признание МКД | Планируемая дата  окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилыхпомещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| № | Дата | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. |   | руб. | руб. | руб. |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего  по городу Обь 2014-2017 годы, в т.ч.: |   |   |   |   | 431 | 431 | 5516  | 159 | 68 | 91 | 5220,4 | 2347 | 2873,4 | 187 829 632,2 | 0 | 131 480 500 | 56 349132,2 | 0 | 0 |
| Всего  по субъекту 2014-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего  по субъекту 2014-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |   |   |   |   | 431 | 431 | 5516 | 159 | 68 | 91 | 5220,4 | 2347 | 2873,4 | 187 829 632,2 | 0 | 131480500 | 56349132,2 | 0 | 0 |
|

|  |
| --- |
| Всего  по этапу 2014 года , в т.ч.: |

 |   |   |   |   | 144 | 144 | 1722,4 | 51 | 17 | 34 | 1639 | 582,40 | 1057 | 58 971 220 | 0 | 41279800 | 17691420 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года   с финансовой поддержки Фонда |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года   без финансовой поддержки Фонда |   |   |   |   | 144 | 144 | 1722,4 | 51 | 17 | 34 | 1639 | 582,40 | 1057 | 58 971 220 | 0 | 41279800 | 17691420 | 0 | 0 |
| Итого по городу Обь |   |   |   |   | 144 | 144 | 1722,4 | 51 | 17 | 34 | 1639 | 582,4 | 1057 | 58 971 220 | 0 | 41279800 | 17691420 | 0 | 0 |
| 1 | город Обь улица Горького дом 38 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 30 | 30 | 326,6 | 12 | 5 | 7 | 326,6 | 168,5 | 158,1 | 11 751 068 | 0 | 8225736,84 | 3525331,16 | 0 | 0 |
| 2 | город Обь улица Горького дом 55 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 13 | 13 | 102,1 | 4 | 3 | 1 | 102,1 | 61,0 | 41,1 | 3 673 558 | 0 | 2571487,24 | 1102070,76 | 0 | 0 |
| 3 | город Обь улица Военный городок 17 | б/н | 01.03.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 5 | 5 | 62,5 | 2 | 0 | 2 | 62,5 | 0 | 62,5 | 2 248 750 | 0 | 1574122,94 | 674627,06 | 0 | 0 |
| 4 | город Обь улица Военный городок 20 | б/н | 01.03.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 9 | 9 | 67 | 2 | 0 | 2 | 67,0 | 0 | 67 | 2 410 660 | 0 | 1687459,79 | 723200,21 | 0 | 0 |
| 5 | город Обь улица Военный городок 28 | б/н | 01.03.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 4 | 4 | 65,9 | 1 | 0 | 1 | 32,4 | 0 | 32,4 | 1 165 752 | 0 | 816025,34 | 349726,66 | 0 | 0 |
| 6 | город Обь улица Станционная дом 7 | б/н | 21.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 13 | 13 | 105,8 | 3 | 2 | 1 | 105,8 | 50,3 | 55,5 | 3 806 684 | 0 | 2664675,31 | 1142008,69 | 0 | 0 |
| 7 | город Обь улица Кирова дом 13 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 4 | 4 | 93,6 | 2 | 2 | 0 | 93,6 | 93,6 | 0 | 3 367 728 | 0 | 2357406,52 | 1010321,48 | 0 | 0 |
| 8 | город Обь улица Кирова дом 17 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 8 | 8 | 93,8 | 2 | 1 | 1 | 93,8 | 47,2 | 46,6 | 3 374 924 | 0 | 2362443,71 | 1012480,29 | 0 | 0 |
| 9 | город Обь улица Кирова дом 20 кв.2 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 4 | 4 | 97,9 | 1 | 0 | 1 | 48,0 | 0 | 48 | 1 727 040 | 0 | 1208926,42 | 518113,58 | 0 | 0 |
| 10 | город Обь улица Кирова дом 25 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 7 | 7 | 111,3 | 4 | 0 | 4 | 111,3 | 0 | 111,3 | 4 004 574 | 0 | 2803198,13 | 1201375,87 | 0 | 0 |
| 11 | город Обь улица Кирова дом 27 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 14 | 14 | 111,3 | 4 | 0 | 4 | 111,3 | 0 | 111,3 | 4 004 574 | 0 | 2803198,13 | 1201375,87 | 0 | 0 |
| 12 | город Обь улица Кирова дом 28 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 6 | 6 | 111,3 | 4 | 0 | 4 | 111,30 | 0 | 111,3 | 4 004 574 | 0 | 2803198,13 | 1201375,87 | 0 | 0 |
| 13 | город Обь улица Шевченко дом 16 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 4 | 4 | 93,6 | 2 | 1 | 1 | 93,60 | 47,4 | 46,2 | 3 367 728 | 0 | 2 357 406,52 | 1010321,48 | 0 | 0 |
| 14 | город Обь улица Шевченко дом 18 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 12 | 12 | 92,9 | 3 | 0 | 3 | 92,90 |   | 92,9 | 3 342 542 | 0 | 2339776,34 | 1002765,66 | 0 | 0 |
| 15 | город Обь улица Строительная дом 33 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 6 | 6 | 92,8 | 3 | 2 | 1 | 92,80 | 67,6 | 25,2 | 3 338 944 | 0 | 2337257,74 | 1001686,26 | 0 | 0 |
| 16 | город Обь улица Строительная дом 37 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 5 | 5 | 94 | 2 | 1 | 1 | 94,00 | 46,8 | 47,2 | 3 382 120 | 0 | 2367480,9 | 1014639,10 | 0 | 0 |
| Всего  по этапу 2015 года , в т.ч.: |   |   |   |   | 150 | 150 | 1836,2 | 57 | 29 | 28 | 1818,2 | 1104 | 714,2 | 65 418 836 | 0 | 45 793 100 | 19625736 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года  с финансовой поддержкой Фонда |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года  без финансовой поддержкой Фонда |   |   |   |   | 150 | 150 | 1836,2 | 57 | 29 | 28 | 1818,2 | 1104 | 714,2 | 65 418 836 | 0 | 45 793 100 | 19625736 | 0 | 0 |
| Итого по городу Обь |   |   |   |   | 150 | 150 | 1836,2 | 57 | 29 | 28 | 1818,2 | 1104 | 714,2 | 65 418 836 | 0 | 45 793 100 | 19625736 | 0 | 0 |
| 1 | город Обь улица Шевченко дом 8 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 5 | 5 | 93,3 | 2 | 2 | 0 | 93,3 | 93,3 | 0 | 3 356 934 | 0 | 2349849,43 | 1007084,57 | 0 | 0 |
| 2 | город Обь улица Шевченко дом 10 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 7 | 7 | 92,5 | 2 | 1 | 1 | 92,5 | 46,6 | 45,9 | 3 328 150 | 0 | 2329700,67 | 998449,33 | 0 | 0 |
| 3 | город Обь улица Шевченко дом 12 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 8 | 8 | 92,2 | 2 | 2 | 0 | 92,2 | 92,20 | 0 | 3 317 356 | 0 | 2322144,88 | 995211,12 | 0 | 0 |
| 4 | город Обь улица Шевченко дом 14 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 5 | 5 | 94 | 2 | 2 | 0 | 94,00 | 94 | 0 | 3 382 120 | 0 | 2367479,6 | 1014640 | 0 | 0 |
| 5 | город Обь улица Шевченко дом 20 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 10 | 10 | 94,1 | 2 | 2 | 0 | 94,1 | 94,1 | 0 | 3 385 718 | 0 | 2369998,19 | 1015719,81 | 0 | 0 |
| 6 | город Обь улица Строительная дом 35 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 10 | 10 | 93,4 | 3 | 2 | 1 | 93,4 | 70,8 | 22,6 | 3 360 532 | 0 | 2352368,02 | 1008163,98 | 0 | 0 |
| 7 | город Обь улица Строительная дом 39 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 18 | 18 | 92,1 | 5 | 5 | 0 | 92,1 | 92,1 | 0 | 3 313 758 | 0 | 2319626,28 | 994131,72 | 0 | 0 |
| 8 | город Обь улица Сигнальная дом 6 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 19 | 19 | 111,5 | 6 | 0 | 6 | 111,5 | 0 | 111,5 | 4 011 770 | 0 | 2808233,78 | 1203536,22 | 0 | 0 |
| 9 | город Обь улица Сигнальная дом 10 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 4 | 4 | 76,3 | 3 | 1 | 2 | 76,3 | 39,3 | 37,00 | 2 745 274 | 0 | 1921688,23 | 823585,77 | 0 | 0 |
| 10 | город Обь улица Сигнальная дом 12 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 5 | 5 | 36,2 | 2 | 0 | 2 | 36,2 | 0 | 36,20 | 1 302 476 | 0 | 911731,5 | 390744,5 | 0 | 0 |
| 11 | город Обь улица Сигнальная дом 14 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 9 | 9 | 152,6 | 6 | 1 | 5 | 152,6 | 30,3 | 122,30 | 5 490 548 | 0 | 3843376,45 | 1647171,55 | 0 | 0 |
| 12 | город Обь улица Сигнальная дом 16 | б/н | 24.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 2 | 2 | 33,2 | 2 | 0 | 2 | 33,2 | 0 | 33,2 | 1 194 536 | 0 | 836173,64 | 358362,36 | 0 | 0 |
| 13 | город Обь улица Кирова дом 9 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 3 | 3 | 88,2 | 3 | 2 | 1 | 88,2 | 66,4 | 21,8 | 3 173 436 | 0 | 2221401,07 | 952034,93 | 0 | 0 |
| 14 | город Обь улица Кирова дом 14 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 2 | 2 | 92,7 | 2 | 2 | 0 | 92,7 | 92,7 |   | 3 335 346 | 0 | 2334737,86 | 1000608,14 | 0 | 0 |
| 15 | город Обь улица Кирова дом 15 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 4 | 4 | 93,6 | 3 | 2 | 1 | 93,6 | 59,4 | 34,20 | 3 367 728 | 0 | 2357405,21 | 1010322,79 | 0 | 0 |
| 16 | город Обь улица Кирова дом 16 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 6 | 6 | 91,7 | 2 | 1 | 1 | 91,7 | 46,2 | 45,50 | 3 299 366 | 0 | 2309551,9 | 989814,1 | 0 | 0 |
| 17 | город Обь улица Кирова дом 18 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 2 | 2 | 91,1 | 2 | 2 | 0 | 91,1 | 91,1 | 0 | 3 277 778 | 0 | 2294440,33 | 983337,67 | 0 | 0 |
| 18 | город Обь улица Кирова дом 19 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 8 | 8 | 93,8 | 2 | 1 | 1 | 93,8 | 47,2 | 46,6 | 3 374 924 | 0 | 2362442,4 | 1012481,6 | 0 | 0 |
| 19 | город Обь улица Кирова дом 21 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 8 | 8 | 94,4 | 2 | 1 | 1 | 94,4 | 48,3 | 46,1 | 3 396 512 | 0 | 2377553,98 | 1018958,02 | 0 | 0 |
| 20 | город Обь улица Кирова дом 30 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2015 | I кв. 2016 | 15 | 15 | 111,3 | 4 | 0 | 4 | 111,3 | 0 | 111,3 | 4 004 574 | 0 | 2803196,58 | 1201377,42 | 0 | 0 |
| Всего  по этапу 2016 года , в т.ч.: |   |   |   |   | 116 | 116 | 1609,89 | 45 | 17 | 28 | 1541 | 478,2 | 1 063 | 55 441 222,2 | 0 | 38 808 800 | 16632422,2 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года  с финансовой поддержкой Фонда |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года  без финансовой поддержкой Фонда |   |   |   |   | 116 | 116 | 1609,89 | 45 | 17 | 28 | 1541 | 478,2 | 1 063 | 55 441 222,2 | 0 | 38 808 800 | 16632422,2 | 0 | 0 |
| Итого по городу Обь |   |   |   |   | 116 | 116 | 1609,89 | 45 | 17 | 28 | 1541 | 478,2 | 1063 | 55 441 222,2 | 0 | 38 808 800 | 16632422,2 | 0 | 0 |
| 1 | город Обь улица 2-я Северная дом 74 | б/н | 01.03.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 27 | 27 | 375,50 | 8 | 0 | 8 | 306,5 | 0 | 306,5 | 11 027 870 | 0 | 7719497,95 | 3308372,05 | 0 | 0 |
| 2 | город Обь улица Вокзальная дом 38 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 6 | 6 | 47,60 | 2 | 0 | 2 | 47,6 | 0 | 47,6 | 1 712 648 | 0 | 1198851,88 | 513796,12 | 0 | 0 |
| 3 | город Обь улица 3316 км дом 1 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 23 | 23 | 157,90 | 4 | 0 | 4 | 157,9 | 0 | 157,9 | 5 681 242 | 0 | 3976863,71 | 1704378,29 | 0 | 0 |
| 4 | город Обь улица 3316 км дом 2 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 7 | 7 | 95,20 | 4 | 2 | 2 | 95,2 | 57,2 | 38 | 3 425 296 | 0 | 2397703,77 | 1027592,23 | 0 | 0 |
| 5 | город Обь улица 3316 км дом 3 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 5 | 5 | 82,80 | 3 | 2 | 1 | 82,8 | 55,2 | 27,6 | 2 979 144 | 0 | 2085397,82 | 893746,18 | 0 | 0 |
| 6 | город Обь улица 3316 км дом 4 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 5 | 5 | 67,80 | 3 | 1 | 2 | 67,8 | 21,6 | 46,2 | 2 439 444 | 0 | 1707608,36 | 731835,64 | 0 | 0 |
| 7 | город Обь улица 3316 км дом 5 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 7 | 7 | 116,20 | 3 | 0 | 3 | 116,2 | 0 | 116,2 | 4 180 876 | 0 | 2926609,01 | 1254266,99 | 0 | 0 |
| 8 | город Обь улица Станционная дом 2 | б/н | 21.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 24 | 24 | 430,59 | 10 | 6 | 4 | 430,59 | 159,6 | 270,99 | 15 492 628,2 | 0 | 10844824,22 | 4647803,98 | 0 | 0 |
| 9 | город Обь улица Береговая дом 112 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 3 | 3 | 40,7 | 2 | 1 | 1 | 40,70 | 19,7 | 21 | 1 464 386 | 0 | 1025068,73 | 439317,27 | 0 | 0 |
| 10 | город Обь улица О.Кошевого дом 22 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 5 | 5 | 93,9 | 3 | 3 | 0 | 93,90 | 93,9 | 0 | 3 378 522 | 0 | 2364962,02 | 1013559,98 | 0 | 0 |
| 11 | город Обь улица О.Кошевого дом 35 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | 4 | 4 | 101,7 | 3 | 2 | 1 | 101,70 | 71 | 30,7 | 3 659 166 | 0 | 2561412,53 | 1097753,47 | 0 | 0 |
| Всего  по этапу 2017 года , в т.ч.: |   |   |   |   | 21 | 21 | 347,50 | 6 | 5 | 1 | 222,3 | 182,4 | 39,9 | 7 998 354 | 0 | 5 598 800 | 2 399 554 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2017 года  с финансовой поддержкой Фонда |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2017 года  без финансовой поддержкой Фонда |   |   |   |   | 21 | 21 | 347,50 | 6 | 5 | 1 | 222,3 | 182,4 | 39,9 | 7 998 354 | 0 | 5 598 800 | 2 399 554 | 0 | 0 |
| Итого по городу Обь |   |   |   |   | 21 | 21 | 347,50 | 6 | 5 | 1 | 222,30 | 182,4 | 39,90 | 7 998 354 | 0 | 5 598 800 | 2 399 554 | 0 | 0 |
| 1 | город Обь улица Заводская дом 2 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2017 | I кв. 2018 | 4 | 4 | 79,8 | 1 | 0 | 1 | 39,9 | 0 | 39,90 | 1 435 602 | 0 | 1004912,82 | 430689,18 | 0 | 0 |
| 2 | город Обь улица Заводская дом 6 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2017 | I кв. 2018 | 3 | 3 | 75,60 | 1 | 1 | 0 | 38,3 | 38,3 | 0 | 1 378 034 | 0 | 964615,56 | 413418,44 | 0 | 0 |
| 3 | город Обь улица Кирова дом 20 кв.1 | б/н | 22.02.2004 | IV кв. 2017 | I кв. 2018 | 2 | 2 | 97,90 | 1 | 1 | 0 | 49,9 | 49,9 | 0 | 1 795 402 | 0 | 1256770,67 | 538631,33 | 0 | 0 |
| 4 | город Обь улица Строительная дом 41 | б/н | 25.02.2004 | IV кв. 2017 | I кв. 2018 | 12 | 12 | 94,20 | 3 | 3 | 0 | 94,2 | 94,2 | 0 | 3 389 316 | 0 | 2372500,95 | 1016815,05 | 0 | 0 |