МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 – 2025 годы»

- 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Глава города Оби Новосибирской области |
| Цели и задачи программы. | Цели и задачи: - непрерывное планирование, заблаговременного проведения мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда; - эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, действующей в соответствии с Федеральным законом (далее – Фонд), выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; - обеспечения выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот. Программа переселения включает перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома), с указанием срока переселения граждан из каждого многоквартирного дома, включенного в перечень. Целевые индикаторы: количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями (человек); количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (семей); общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (кв. м); общая площадь расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов (кв. м); количество расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Сроки реализации программы | 2019 – 2025 годы |
| Объемы финансирования | Прогнозный объем финансирования программы в рамках реализации на территории города Оби Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" составляет: 16 278 924,10 рублей, в том числе по источникам финансирования: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет: 15 627 767,14 рублей; - объем средств местного бюджета составляет: 651 156,96 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Обеспечение 24 граждан благоустроенными жилыми помещениями; переселение 7 семей из аварийного жилищного фонда; приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 352,90 кв. м, расселение и снос 1 аварийного многоквартирного дома |

- 2. Общие положения

Объектом муниципальной целевой программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области не 2019-2025 годы (далее по тексту - Программа) является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в    процессе переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Оби Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством.

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

- 3. Характеристика сферы действия Программы

В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность содержание жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.

Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, по развитию территорий города, занятых в настоящее время таким жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, планируется проводить с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства и бюджета города Оби Новосибирской области.

Программа рассчитана на исполнение в 2019 - 2025 годах в связи с тем, что решение проблемы расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, требует значительных финансовых средств, что невозможно осуществить в пределах одного финансового года за счет средств бюджета города.

Критерии очередности участия в программе переселения муниципальных образований, которые рекомендуется определять с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов.

Очередность расселения граждан и сноса аварийных жилых домов устанавливается постановлениями города Оби. Вопрос о включении аварийных домов в очередность сноса рассматривается на комиссии, созданной для этих целей правовым актом администрации города Оби.

4. Предложение о выбранных способах реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п\п | Наименование меропрития/наименование показателя | Единица измерения | 2019-2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка потребности в расселении |  |  |
| 1.1. | всего необходимо расселить аварийного жилищного фонда | кв.м. | 352,90 |
| 1.1.1. | собственники | кв.м. | 150,00 |
| 1.1.1.1. | в том числе согласны на выкуп | кв.м |  |
| 1.1.1.2. | в том числе согласны на жилые помещения по договору мены в пределах населенного пункта | кв.м. | 150,00 |
| 1.1.1.3. | в том числе согласны на переселение в другое муниципальное образование | кв.м. |  |
| 1.1.2. | наниматели | кв.м. | 202,9 |
| 1.2. | всего необходимо приобрести жилых помещений |  | 7 |
| 2. | Оценка доступности жилья и земельных участков |  |  |
| 2.1. | свободный муниципальный фонд |  |  |
| 2.1.1. | общая площадь жилых помещений | кв.м. |  |
| 2.1.2. | количество жилых помещений | ед. |  |
| 2.2. | первичный рынок |  |  |
| 2.2.1. | в том числе построено многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи |  |  |
| 2.2.1.1. | общая площадь жилых помещений | кв.м. |  |
| 2.2.1.2. | количество многоквартирных домов | ед. | 1 |
| 2.2.2. | в том числе строится многоквартирных домов с жилыми помещениями для продаж |  |  |
| 2.2.2.1. | общая площадь жилых помещений | кв.м. |  |
| 2.2.2.2. | количество многоквартирных домов | ед. |  |
| 2.3. | вторичный рынок |  |  |
| 2.3.1. | общая площадь жилых помещений | кв.м. |  |
| 2.3.2. | количество жилых помещений | ед. |  |
| 2.4. | наличие земельных участков под строительство многоквартирных домов | кв.м. |  |
| 2.4.1. | в том числе сформированы | кв.м. |  |
| 2.4.1.1. | из них под ранее расселенными многоквартирными домами | кв.м. |  |
| 2.4.1.2. | справочно: площадь жилых помещений, расселенных по программе 2008-2018 годов | кв.м. |  |
| 2.4.2. | в том числе не сформированы | кв.м. |  |
| 3. | Оценка стоимости 1 кв.м. |  |  |
| 3.1. | рыночная стоимость |  |  |
| 3.1.1. | стоимость 1 кв.м. на первичном рынке | руб. |  |
| 3.1.2. | стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке | руб. |  |
| 3.2. | планируемая стоимость по программе переселения | руб. | 46129,00 |
| 3.2.1. | стоимость строительства 1 кв.м. | руб. |  |
| 3.2.2. | стоимость 1 кв.м. в построенных многоквартирных домах с жилыми помещениями для продажи | руб. |  |
| 3.2.3. | стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке (жилые помещения в многоквартирных домах не ранее 1990 года постройки) | руб. |  |
| 3.2.4. | стоимость выкупа 1 кв.м. аварийного жилья | руб. |  |
| 4. | Обоснование планируемых способов реализации программы |  |  |
| 4.1. | выкуп |  |  |
| 4.1.1. | расселяемая площадь | кв.м. |  |
| 4.1.2. | выкупная стоимость | млн.руб. |  |
| 4.2. | приобретение жилых помещений на вторичном рынке |  |  |
| 4.2.1. | расселяемая площадь | кв.м. |  |
| 4.2.2. | приобретаемая площадь | кв.м. |  |
| 4.2.3. | стоимость приобретения | млн.руб. |  |
| 4.3. | приобретение жилых помещений у застройщика |  |  |
| 4.3.1. | расселяемая площадь | кв.м. |  |
| 4.3.2. | приобретаемая площадь | кв.м. |  |
| 4.3.3. | стоимость приобретения | млн.руб. |  |
| 4.4. | строительство многоквартирных домов |  |  |
| 4.4.1. | расселяемая площадь | кв.м. |  |
| 4.4.2. | приобретаемая площадь | кв.м. |  |
| 4.4.3. | стоимость строительства | млн.руб. |  |
| 4.5. | договоры о развитии застроенных территоррий |  |  |
| 4.5.1. | расселяемая площадь | кв.м. |  |
| 4.5.2. | приобретаемая площадь | кв.м. |  |
| 4.5.3. | стоимость приобретения | млн.руб. |  |
| 5. | Расчетная сумма экономии бюджетных средств | млн.руб. |  |
| 5.1. | в том числе за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | млн.руб. |  |
| 5.2. | в том числе за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | млн.руб. |  |
| 6. | Возмещение части стоимости жилых помещений | млн.руб. |  |
| 6.1. | в том числе за счет средств собственников жилых помещений | млн.руб. |  |
| 6.2. | в том числе за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) | млн.руб. |  |

- 5. Перечень программных мероприятий

| N п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам |  |  |  | Источ- ник финан- сиро- вания | Ответст- венный исполни- тель | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 2025-2025 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Разработка проекта правового акта администрации города Оби, устанавливающего очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде | Количество правовых актов | Ед. | 1 | <*> | <*> | <*> | БГ | администрация города Оби | 2019 - 2025 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.: |  |  |  | 1 | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |
| 1.2. | Заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, договоров социального найма с гражданами | Количество договоров | Ед. | 7 |  |  | 0 | БГ | администрация города Оби | 2019 - 2025 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.: |  |  |  | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |  |
| 1.3. | Размещение муниципального заказа на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Количество | кв. м | 352,9 |  |  |  |  | администрация города Оби | 2019 - 2025 |  |
|  |  | Прогнозная стоимость 1 кв.м | тыс. рублей | 46129,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей | 16 278 924,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 3.: |  |  | тыс. рублей | 16 278 924,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтаж аварийных жилых домов, размещение муниципального заказа на проведение работ по сносу аварийных домов | Количество | кв. м | 0 | 352,9 | 0 | 0 |  | администрация города Оби | 2019 - 2025 |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей | 0 | 200,00 | 0 | 0 | БГ |  |  |  |
| 2.1. | Материально-техническое обеспечение реализации программных мероприятий | Количество | штук |  |  |  |  |  | администрация города Оби | 2019-2025 |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей |  |  |  |  | БГ |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.1: |  |  | тыс. рублей | 0 | 200,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение аукционов (торгов) на застройку земельных участков, освободившихся после сноса аварийных жилых домов | Количество аукционов | Ед. | 5 | 7 | 5 | 3 |  | администрация города Оби | 2019 - 2025 |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.2: |  |  |  | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: <*> - количество зависит от количества поданных администрацией  города Оби заявок;

<**> - финансирование в рамках текущей деятельности;

<***> - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

<****> - средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

используемые сокращения:

БГ - бюджет города;

ФБ - федеральный бюджет.

- 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком и исполнителями основных мероприятий.

Порядок предоставления и расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, бюджета города на реализацию Программы устанавливается правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Оби.

Очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде, устанавливается правовыми актами администрации города Оби.

Жилищный фонд для переселения граждан из аварийных жилых домов формируется за счет приобретения на первичном рынке жилья.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Жилые помещения предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В случае не достижения с собственником жилого помещения соглашения о предоставлении иного жилого помещения администрация города Оби Новосибирской области принимает решение об изъятии жилого помещения в установленном законодательством порядке:

- порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения;

- обоснование объема средств на реализацию программы переселения с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской федерации.

При обосновании объема средств на реализацию программы переселения субъектов Российской Федерации может устанавливаться  различная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в зависимости от способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. планируемая стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений, планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого  в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в расчете на один квадратный метр изымаемого жилого помещения, могут устанавливаться дифференцировано по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации.

- 7. Эффективность реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов:

обеспечение 24 граждан благоустроенными жилыми помещениями;

переселение 7 семей из аварийного жилищного фонда;

приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 352,90 кв. м;

расселение и снос 1 аварийного и подлежащего сносу многоквартирного дома, признанного таковым до 01.01.2017 г.;

расселение и снос аварийного и подлежащего сносу многоквартирного домов, признанного таковым до 01.01.2017 г. площадью 352,90 кв. м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |