АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_28\_»\_\_\_04\_\_\_\_  2015 г.                                                          №\_\_\_366\_\_\_\_\_\_

О подготовке города Оби

Новосибирской области к отопительному

зимнему периоду 2015-2016 г.г.

         Во исполнение приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения устойчивого функционирования  и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной  сферы в городе Оби к работе в отопительный зимний период 2015-2016 годов

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

         1.Утвердить «План подготовки жилищно-коммунального хозяйства

г.Оби Новосибирской области к отопительному сезону 2015-2016 г.г.» (приложение №1);

         2.Организовать при администрации города Оби штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному зимнему периоду 2015-2016 годов (приложение №2);

         3.И.о.директора МУП «Теплосервис» (Шлыков С.И.), начальнику ОПМС-19 (Денисенко А.П.), директору ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» (Кузнецов С.Ф.), начальнику службы ТиСТО ОАО «Аэропорт Толмачево» (Мельников С.В.), начальнику филиала Новосибирские городские электрические сети ЗАО «Региональные электрические сети» (Красюк Б.В.):

 приступить к подготовке котельного хозяйства, сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, сетей водоотведения к новому отопительному сезону 2015-2016гг.;

       обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годы;

       обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на источниках тепловой энергии до 15 сентября 2015 года;

       обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

       до 15 августа завершить оценку технического освидетельствования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры согласно Методическим рекомендациям по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения Министерства регионального развития РФ от 25.04.2012 года;

       провести, начиная с 15.09.2015 года, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и предоставить в администрацию акты проведенных пробных топок;

       до 01.11.2015 получить паспорта готовности организаций к работе в осенне-зимний период.

        в срок до 15 сентября проинформировать администрацию города о готовности источников тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

4. Директору МБУ «УК ЖКХ» (С.П.Воронина), директору ООО «УК ДЕЗ-2» (А.В.Сметанин), директору ООО УК «Аэроград» (О.В.Петрович), директору ООО УК «Техстрой» (А.В.Симонов), директору ООО УК «Славянка» (Уханов В.Н.), председателям ТСЖ «Обской», «Эдем», «Обьстрой», «Молодежное», «На Большой», «Геодезия», «Чкалова 44»    осуществлять подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.;

         - в срок до 15 сентября 2015 года получить паспорта готовности жилищного фонда.

         5. И.о. директора МУП «Благоустройство и саночистка» (Посадсков С.А.):

    подготовить к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику;

    обеспечить выполнение мероприятий по подготовке сетей уличного освещения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

-  обеспечить создание нормативных запасов противогололедных материалов в срок до 15 сентября 2015 года.

6. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса к 1 и 15 числу каждого месяца предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города оби Новосибирской области отчеты по выполнению планов подготовки объектов к отопительному сезону 2015 -2016 годов.

         7. Штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному зимнему периоду 2015-2016 годов (С.П.Жигайлов)

-  приступить к работе 12 мая 2015 года;

-  проводить заседание штаба каждый вторник недели в 14-00 часов.

         8.Завершить подготовку к отопительному сезону:

          - объектов соцкультбыта к 25.08.2015г.;

          - жилищного фонда к 10.09.2015 г.;

          - объектов коммунального хозяйства к 20.09.2015г.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Аэросити» и разместить на официальном сайте города Оби.

         10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации С.П.Жигайлова.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области                                                             А.А.Мозжерин**

[**приложение №1**](http://10.5.192.208/images/prilogeniq_1-5.pdf)

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

города Оби Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 №\_\_\_\_\_\_\_

**Состав**

**Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному зимнему периоду 2015-2016 годов города Оби Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель штаба   | - и.о.заместителя главы администрации города Оби Новосибирской области Жигайлов С.П. |
| Заместитель председателя | -начальник отдела ЖКХ администрации города Оби Новосибирской области Шипилова Е.Б. |
| Секретарь штаба | -главный специалист отдела ЖКХ администрации города Оби Новосибирской области Бузов В.Е. |
| Члены штаба: | - и.о. директора МУП «Теплосервис» Шлыков С.И. |
|   | - начальник службы ТИСТО ОАО «Аэропорт Толмачево» Мельников С.В. |
|   |   -директор ГАСУСО НСО «Обской       психоневрологический интернат с отделением для детей инвалидов» Кузнецов С.Ф. |
|   |   -начальник ОПМС-19 ОАО «Российские железные дороги» Денисенко А.П. |
|   | -начальник отдела ГО и ЧС администрации города Оби Новосибирской области Тамбовцев А.В. |
|   | - начальник управления образования города Оби Новосибирской области Сергеева О.Н. |
|   | -директор МБУ УК ЖКХ Воронина С.П. |
|   | - директор ООО УК ДЕЗ-2 Сметанин А.В. |
|   | -и.о. директора МУП Благоустройство и саночистка Посадсков С.А. |
|   | -начальник филиала Новосибирские городские электрические сети ОАО «Региональные электрические сети» Красюк Б.В. |
|   |  - заместитель председателя Совета депутатов города Оби Новосибирской области (по согласованию) Рудик Г.В. |