АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016 г.                                                                                                №  264

О внесении изменений в муниципальную программу

«Переселение граждан, проживающих в городе Оби

Новосибирской области из жилых домов, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением администрации от 29.04.2014 № 502

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в  муниципальную программу "Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области, из жилых домов, признанных  аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби от 29.04.2014 № 502, с внесенными изменениями от 26.02.2015 № 127, от 17.03.2016 № 244:

1.1.  Муниципальную программу "Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области, из жилых домов, признанных  аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби от 29.04.2014 № 502 читать в следующей редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Обь

Новосибирской области                                   А.А. Мозжерин

- Приложение № 1

- к постановлению от  22.03.2016 г.№  264

- к утвержденной программе от 29.04.2014 № 502,

- с изменениями от 26.02.2015 № 127,

- с изменениями от 17.03.2016 № 244

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ  АВАРИЙНЫМИ,

НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ  НА 2013 - 2017 ГОДЫ»

- 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области, из жилых домов, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2013-2017 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Глава города Оби Новосибирской области |
| Цели и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы | Цели: обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным на 01.01.2012 г. и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями; ликвидация аварийного жилищного фонда. Задачи: разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий; организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Оби; формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; снос расселенных аварийных жилых домов; оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу. Целевые индикаторы: количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями (человек); количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (семей); общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (кв. м); общая площадь расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов (кв. м); количество расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Сроки реализации программы | 2013-2017 годы |
| Объемы финансирования | Прогнозный объем финансирования программы в рамках реализации на территории города Оби Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" составляет 190 153 136,82 рублей, в том числе: Этап 2013-2014 годов – 73 577 936,82 рублей; Этап 2015-2016 годов – 116 575 200,0 рублей; в том числе по источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 74 876 600,0 рублей, в том числе: Этап 2013-2014 годов – 0 рублей; Этап 2015-2016 годов – 74 876 600 рублей; средства бюджета Новосибирской области составляет 41 279 664,77 рублей, в том числе: Этап 2013-2014 годов – 35 492 064,77 рублей; Этап 2015-2016 годов – 5 787 600,0 рублей; средства бюджета города (обязательное софинансирование)– 51 208 038,05 рублей, в том числе: Этап 2013-2014 годов – 38 085 872,05 рублей; Этап 2015-2016 годов – 13 122 166,0 рублей; средства бюджета города (дополнительное софинансирование) –1 917 734,0 рублей Этап 2013-2014 годов – 0 рублей; Этап 2015-2016 годов – 1 917 734,0 рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Обеспечение 414 граждан благоустроенными жилыми помещениями; переселение 145 семей из аварийного жилищного фонда; приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 6856,78 кв. м, расселяемая площадь- 4773,8 кв.м.; расселение и снос 47 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов. |

- 2. Общие положения

Объектом муниципальной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области, из жилых домов, признанных  аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу  на 2013 - 2017 годы (далее по тексту - Программа) является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных на 01.01.2012 года аварийными и подлежащими сносу (приложение № 2, 3, 4).

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Оби, в соответствии с действующим законодательством.

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

- 3. Характеристика сферы действия Программы

В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность содержание жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.

Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, по развитию территорий города, занятых в настоящее время таким жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, планируется проводить с привлечением средств бюджета Новосибирской области и бюджета города.

Программа рассчитана на исполнение в 2013 - 2017 годах в связи с тем, что решение проблемы расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, требует значительных финансовых средств, что невозможно осуществить в пределах одного финансового года за счет средств бюджета города.

Очередность расселения граждан и сноса аварийных жилых домов устанавливается постановлениями  города Оби. Вопрос о включении аварийных домов в очередность сноса рассматривается на комиссии, созданной для этих целей правовым актом администрации города Оби.

4. Цели и задачи Программы

| N п. | Цели и задачи | Показатель | Ед. изм. | Период реализации Программы по годам |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2014 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями | Количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | человек | 141 | 182 | 91 | 0 | 414 |  |
| 1.1 | Разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий | Количество документов | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1.2 | Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Оби | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 51 | 56 | 38 | 0 | 145 |  |
| 1.3 | Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 1594 | 1810,3 | 1369,5 | 0 | 4773,8 |  |
| 2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Общая площадь расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2010г. | кв. м | 2660,29 | 2766,59 | 1429,9 | 0 | 6856,78 |  |
| 2.1 | Снос расселенных аварийных жилых домов | Количество расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2012 | домов |  | 17 | 15 | 15 | 47 |  |
| 2.2 | Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Перечень программных мероприятий

| N п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам |  |  |  | Источ- ник финан- сиро- вания | Ответст- венный исполни- тель | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2014 | 2015-2016 | 2016 -2017 | 2017 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1.1.1 | Разработка проекта правового акта администрации города Оби, устанавливающего очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде | Количество правовых актов | Ед. | 1 | <*> | <*> | <*> | БГ | администрация города Оби | 2014 - 2017 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.1: |  |  |  | 1 | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение общих собраний с собственниками жилых помещений в аварийных домах | Количество собраний | Ед. | 8 | 10 | 16 | 0 | БГ | администрация города Оби | 2014 - 2017 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, договоров социального найма с гражданами | Количество договоров | Ед. | 16 | 22 | 28 | 0 | БГ | администрация города Оби | 2014 - 2017 |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.2: |  |  |  | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Размещение муниципального заказа на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Количество | кв. м | 1594 | 1810,3 | 1369,5 | 0 |  | администрация города Оби | 2014 - 2017 |  |
|  |  | Прогнозная стоимость 1 кв.м | тыс. рублей | 35,98 | 36,117 | 35,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей | 73577936,82 | 65382,86 | 51192,34 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.3: |  |  | тыс. рублей | 73577936,82 | 65382,86 | 51192,34 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Демонтаж аварийных жилых домов, размещение муниципального заказа на проведение работ по сносу аварийных домов | Количество | кв. м | 1594,0 | 1810,3 | 1369,5 | 0 |  | администрация города Оби | 2014 - 2017 |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | БГ |  |  |  |
| 2.1.2 | Материально-техническое обеспечение реализации программных мероприятий | Количество | штук |  |  |  |  |  | администрация города Оби | 2014-2017 |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. рублей |  |  |  |  | БГ |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.1: |  |  | тыс. рублей | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение аукционов (торгов) на застройку земельных участков, освободившихся после сноса аварийных жилых домов | Количество аукционов | Ед. | 5 | 7 | 5 | 3 |  | администрация города Оби | 2014 - 2017 |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.2: |  |  |  | <**> | <**> | <**> | <**> |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  | тыс. рублей | 75577,94 | 67382,86 | 53192,34 | 0 |  |  |  |  |

Примечания: <*> - количество зависит от количества поданных администрацией  города Оби заявок;

<**> - финансирование в рамках текущей деятельности;

<***> - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

<****> - средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

используемые сокращения:

БГ - бюджет города;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет.

- 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком и исполнителями основных мероприятий.

Порядок предоставления и расходования средств бюджета Новосибирской области, бюджета города на реализацию Программы устанавливается правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Оби.

Очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде, устанавливается правовыми актами администрации города Оби.

Жилищный фонд для переселения граждан из аварийных жилых домов формируется за счет  приобретения на первичном  рынке жилья.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Жилые помещения предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В случае недостижения с собственником жилого помещения соглашения о предоставлении иного жилого помещения администрация  города Оби принимает решение об изъятии жилого помещения в установленном законодательством порядке.

Заказчик Программы организует контроль и мониторинг за целевым расходованием бюджетных средств всех уровней.

- 7. Эффективность реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов):

обеспечение 414 граждан благоустроенными жилыми помещениями;

переселение 145 семей из аварийного жилищного фонда;

приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 4773,8 кв. м;

расселение и снос 47 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2012 г.;

расселение и снос аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2012 г. площадью 6856,78 кв. м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |