Отчет инвестиционного уполномоченного города Оби Новосибирской области

__за _2019_ год

(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минстрой НСО | Здание детского сада на 200 мест | Образование | 2018-2019 | г.Обь | Дата ввода объекта 13.12.2019 | 2018г. - 72849,0 2019г.- 178339,8 | 178339,8 | 251188,8 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет Создание 59 рабочих мест |
| ОАО «Аэропорт Толмачево» | Строительство спортивного комплекса | Транспортная деятельность (пассажирские перевозки) | 2019 | г.Обь | Строительство | 2019-2020 105000,0 | 77000,0 | 77000,0 | Коэффициент загрузки мощностей 65%. Общая площадь 1968,68 кв.м. Создание 10 рабочих мест. |
| Минстрой НСО | Здание детского сада на 200 мест | Образование | 2019-2020 | г.Обь | Строительство | 2019-2020 | 54878,4 | 54878,4 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет Создание 59 рабочих мест |
| Минстрой НСО | Здание детского сада на 200 мест | Образование | 2019-2020 | г.Обь | Строительство | 2019-2020 | 54642,1 | 54642,1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет Создание 59 рабочих мест |
| Министерство физической культуры и спорта | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Образование | 2019 | г.Обь | Оснащение | 2019 | 3354,00 | 3354,00 |  |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2019-2020 | г.Обь | Строительство | 2019-104019,8 2020-69278,24 | 104019,8 | 104019,8 |  |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | Формирование городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2019 | г.Обь | Благоустройство | 2019-15000,0 | 17582,36 | 17582,36 |  |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства | Реализация мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети | Дорожное хозяйство | 2019 | г.Обь | Капитальный ремонт | 2019-73182,09 | 76711,81 | 76711,81 |  |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

3. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. руб) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. руб.) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. руб) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Обь | Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства - объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Оби НСО | муниципальный | ЖКХ | Общественные услуги (ЖКХ) | Концессионное соглашение | Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ | Бюджетные средства, частные инвестиции | реализуемый | Решение Фонда содействия реформирования ЖКХ от 06.04.2016 протокол №658 | действующее | 15.09.2016 | Администрация города Оби Новосибирской области | ООО «Центр» | 31.12.2017г. | 25 лет | «Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной №5» - 20 МВт» «Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной №1» - 15 МВт «Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной №7 - 1,3 МВт «Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной №3» - 0,4 МВт Строительство тепловой сети для присоединения потребителей к котельной № 2, выводимой из эксплуатации котельной № 8, протяженностью 1,4 км | 500000 | 100000 | да | 400000 | нет | - | нет |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Константа» | Март | О заключении договора аренды земельного участка для завершения строительства объектов незавершенного строительства | Заключен договор аренды |  |  |
| 2 | ООО «Обь-Инвест" | январь | Заключение договора аренды на вновь образованный земельный участок | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Автохран" |  | О заключении договора аренды земельного участка для строительства складского комплекса | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "НОИС-ЭКСПО" |  | О заключении договора аренды земельного участка для строительства административного здания | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "КАМСС" |  | О заключении договора аренды земельного участка для строительства склада | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Акционерное общество "Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2" |  | О заключении договора аренды земельного участка для строительства производственных зданий и проездов | Заключен договор аренды |  |  |
|  | ООО «Кит Строй» |  | О заключении договора аренды земельного участка для размещения стоянок | Заключен договор аренды |  |  |
|  | ООО «Строй-Консалт» |  | О заключении договора аренды земельного участка для строительства станции технического обслуживания | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» | апрель | О заключении договора аренды земельного участка для реконструкции аэропортового комплекса «Толмачево» | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВИАС-НСК» | апрель | О заключении договора аренды земельного участка для строительства магазина | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «СМУ СТВК» | июнь | О заключении договора аренды земельного участка для строительства административного здания с подземной автостоянкой | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» | июнь | О заключении договора аренды земельного участка для строительства промышленных объектов и производства III класса опасности, являющиеся источниками воздействия на окружающую среду | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Закрытое акционерное общество Инвестиционно-Финансовая Компания "ФинСибИнвест" | август | О заключении договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью ЖСИК "Томь" | сентябрь | О заключении договора аренды земельного участка строительства объектов спорта | Заключен договор аренды |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомфорт» | октябрь | О заключении договора аренды земельного участка для строительства складского комплекса с административными помещениями | Заключен договор аренды |  |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиционная деятельность |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://gorodob.nso.ru/page/284 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 8 |
| Темы сообщений / публикаций | Отчет инвестиционного уполномоченного, инвестиционное послание, инвестиционный паспорт |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0 |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | - |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - |
| Количество публикаций в печатных изданиях | - |
| Темы публикации | - |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | - |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4.. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

________________