ПРИЛОЖЕНИЕ  2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Оби

Новосибирской области

от 02.02.2020 г.  № 138

П Л А Н

мероприятий по пропуску паводковых вод

на территории города Оби Новосибирской области в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, соисполнитель |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать дежурство ответственных должностных лиц в паводковый период | По решению противопаводковой комиссии | Администрация города, МУП «Теплосервис», МКУ «Городское хозяйство» |  | Кожев- никова Т.Л. |
| 2 | Провести инвентаризацию откачивающих средств, (насосы, помпы, ассенизационные машины) привести их в рабочее состояние | до 30 марта | Управляющие компании города Оби, организации города |  | Руководители соответствующих организаций города |
| 3 | Проведение работ по очистке от снега крыш, козырьков, отмостков административных зданий и жилых домов | до 30 марта | Управляющие компании города Оби, домовладельцы и балансодержатели домов |  | Руководители соответствующих организаций города |
| 4 | Изготовить переходные трапы | до 5 апреля | МКУ «Городское хозяйство», ГКУ НСО ТУАД |  | Руководители: МКУ «Городское хозяйство», ГКУ НСО ТУАД |
| 5 | Заготовить необходимые инертные материалы для защиты от подтопления | до 15 апреля | МКУ «Городское хозяйство», МУП г. Новосибирска «Горводоканал» Обской участок, управляющие компании |  | Руководители соответствующих организаций города |
| 6 | Очистить внутриквартальные проезды от снега и льда (с обязательной вывозкой до интенсивного таяния снега) | до 30 марта | Управляющие компании, домовладельцы и балансодержатели домов |  | Руководители соответствующих организаций города |
| 7 | Усилить контроль за качеством питьевой воды, создать запас гипихлорита кальция для аварийного обеззараживания воды | до 01 апреля | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» Обской участок, АО «Аэропорт Толмачево» |  | Мачарет А.М., МельниковС.В. |
| 8 | Проверить городскую систему оповещения населения, контактные данные ответственных должностных лиц и аварийных служб | до 01 апреля | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |  | Тамбовцев А.В. |
| 9 Произвести расчистку (очистку) от снега мест подверженных подтоплению: |  |  |  |  |  |
| 1) | Пропускные сооружения на р. Власиха в районе ж/д моста, ул. Станционная, 78 | до 30 марта | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 2) | ул. Береговая р-н домов 1 – 35; 159 - 163 | до 30 марта | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 3) | ул. Вокзальная р-н домов 220 - 240 | до 30 марта | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 4) | ул. Покрышкина р-н домов 1 - 35 | до 10 апреля | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 5) | Ливневую канализацию: - школа № 1; - ЖКО а/п, 18; - ЖКО а/п,24 (в районе КНС) | до 10 апреля | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 6) | ул. 2-я Северная р-н домов 74 - 100 | до 10 апреля | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 10 | Очистить и вывести снег с улицы М. Горького, район ГБУЗ НСО «ОЦГБ» | до 30 марта | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 11 | Обеспечить пропуск талых вод вдоль территории Обского участка автодороги Новосибирск-Толмачево | до 30 марта | ГКУ НСО ТУАД | Руководитель ГКУ НСО ТУАД |  |
| 12 | Вывоз снега с территории между ул. Ломоносова и автодорогой от переходного моста до подземного перехода МБОУ школа № 60 | до 30 марта | ГКУ НСО ТУАД | Руководитель ГКУ НСО ТУАД |  |
| 13 | Вывоз снега от МБУК ДК «Крылья Сибири» | до 01 апреля | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 14 | Вывоз снега по периметру хоккейной площадки | до 01 апреля | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 15 | Вывоз снега с улиц Строительная, Железнодорожная, Байдукова | до 30 марта | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 16 | Вывоз снега с ул. 2-я Северная р-н домов 21- 63 | до 30 марта | МКУ «Городское хозяйство» | Противопаводковая комиссия |  |
| 17 | Организация контроля за выполнением работ по вывозу (уборке) снега на объектах образования (школы, детские сады), а также на объектах энергетики (котельные) | март, апрель | Руководители учреждений, объектов энергетики | Противопаводковая комиссия |  |

________