# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.01.2021 № 39

О внесении изменений в постановление администрации

города Оби Новосибирской области от 22.11.2017г. № 1288

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории города Оби

Новосибирской области на 2018-2024 годы»

Во исполнение решения 44 сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 23.12.2020г. № 466 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2021год и плановый период 2022-2023 годов», с целью приведения в соответствие программных мероприятий, на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 22.11.2017г. № 1288:

1.1. В паспорте муниципальной программы, строки «Объемы финансирования программы», изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы финансирования программы  | Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы 174 655,45 тыс. рублей, из них: **2018 год:**- областного бюджета – 5 200,74 тыс. рублей,- местного бюджета – 861,10 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) – 394,26 тыс. рублей.**2019 год:**- областного бюджета – 19 537,94 тыс. рублей,- местного бюджета – 3 865,65 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) – 294,95 тыс. рублей.**2020 год:**- областного бюджета – 17 487,10 тыс. рублей,- местного бюджета – 1 129,33 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) – 576,51 тыс. рублей.**2021 год:**- областного бюджета – 18 708,40 тыс. рублей,- местного бюджета – 1 308,90 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) – 786,31 тыс. рублей.**2022 год:**- областного бюджета – 24 114,85 тыс. рублей,- местного бюджета – 2 728,51 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) – 1 012,59 тыс. рублей.**2023 год:**- областного бюджета – 29 364,23 тыс. рублей,- местного бюджета – 2 523,51 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) – 3 568,60 тыс. рублей.**2024 год:**- областного бюджета – 34 691,48 тыс. рублей,- местного бюджета – 1 845,46 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) – 4 655,03 тыс. рублей. |

»

1.2. В абзаце 2 раздела 8 «Объем финансирования муниципальной программы», слова «180 109,05 тыс. рублей», заменить словами «174 655,45 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 2 «Цели и задачи муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (согласно приложению 1 к данному постановлению).

1.4. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (согласно приложению 2 к данному постановлению).

1.5. Таблицу 1 и таблицу 2 приложения № 4 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (согласно таблицы 1 и таблицы 2 приложения 3 к данному постановлению).

2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области П.В. Буковинин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | города Оби Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 22.01.2021г. № 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |
|  |  |  |  |  |  |  | «Формирование современной городской среды на  |
|  |  |  |  |  | территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от «22» ноября 2017 года № 1288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Цели и задачи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель/задачи, требующие решениядля достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового  | Значение целевого индикатора  | Примечание |
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби |
| Задача 1 |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Площадь благоустроенных общественных пространств | тыс.кв.м. | 0,3 | 6600 | 0 | 24374 | 37078,1 | 72171,8 | 146226,7 | 288754, | 575430 |   |
| Задача 2 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби | ед. | 0,3 | 31 | 46 | 50 | 51 | 58 | 66 | 76 | 89 |  |
|
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби | проценты | 0,4 | 15,74% | 2335% | 25,38% | 25,89% | 29,44% | 33,50% | 38,58% | 45,18% |   |
| ИТОГО: |   |   | **1** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - Сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
|   |  |  |  | к постановлению администрации |
|   |  |  |  | города Оби Новосибирской области |
|   |  |  |  | от 22.01.2021г. № 39 |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | Приложение № 3 |
|   |  |  |  | к муниципальной программе |
|   | «Формирование современной городской среды на  |
| территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы» |
|   | от «22» ноября 2017 года № 1288 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  |  |  **муниципальной программы** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |   |  | (тыс.рублей) |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в том числе по годам реализации 2018-2024 годы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби. |
| 1.1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий |
| Благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Количество | Ед. | **0** | **7** | **2** | **5** | **4** | **6** | **2** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |  | 4 456,36   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |  | 185,68   |   |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 100,00  |   |   |   |   |   |
| Благоустройство парка «Геофизик» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 14 642,10 | 13 097,12 |  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 732,10 | 569,44  |  |   |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   | 400,70   |  |   |   |   |
| Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   | 12 457,50  |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   | 519,06  |   |   |   |   |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей | 250,50  |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| Благоустройство территории за ДК «Крылья Сибири» (напротив дома № 3 по ул. ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 7 482,80  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 311,78  |   |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство территории за ДК «Крылья Сибири» (напротив дома № 3 по ул. ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 400,00  |   |
| Благоустройство территории в районе Центра «Забота», расположенного по адресу ул. Чкалова, д. 40  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 5 000,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 208,33  |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство территории в районе Центра «Забота», расположенного по адресу ул. Чкалова, д. 40  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 300,00  |   |
| Благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 14 400,00  |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 1 807,89  |   |   |   |   |   |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей | 240,50  |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация горда Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС" | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 148,90  |   |   |   |   |   |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова в районе дома 1а  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  | 600,00 |   |   |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе домов 143-147 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 200,00  |   |
| Благоустройство территории около дома № 2 ул. Чехова | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |    | 500,00  |   |   |
| Благоустройство детской площадки с освещением в районе дома № 8 по ул. Авиационная | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 5 000,00  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 208,33  |   |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Путейцев в районе дома 14  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   |  400,00  |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
|
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 451,10  |   |   |   |   |   |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Геодезическая в районе дома 10/1 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   |  9 043,64  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   |  376,82  |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул.М. Горького в районе дома 9 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 100,00  |   |   |
| Установка детских игровых элементов по адресу ул. Строительная в районе дома 1 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 100,00  |   |   |
| Разработка проектной сметной документации на строительство пешеходных и велосипедных дорожек по ул. Военный городок | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 215,00  |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 366,80  |   |   |   |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 166,10  |   |   |   |   |   |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 260,29  |   |   |   |   |   |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 476,93  |   |   |   |   |   |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 240,36  |   |   |   |   |   |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | тыс. рублей | 491,00  | 18 051,57  | 13 377,26 | 15 956,00  | 19608,60  | 13908,92 | 15028,79  |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей | 491,00  | 14 400,00  | 12 457,50  | 14857,10  | 17553,48 | 12485,80  | 14043,64  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей | 0,00  | 3 651,57  | 919,76  | 1098,90  | 2055,12  | 1420,12  | 985,15  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 1.2. Задача 2 : Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Количество | Ед. | **15** | **4** | **1** | **7** | **8** | **10** | **13** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
|
| Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | тыс. рублей | 4 709,74  |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей | 196,24  |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 359,26  |   |   |   |   |   |   |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
|
| местный бюджет | тыс. рублей | 664,86  |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 35,00  |   |   |   |   |   |   |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 1 394,39  |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 58,10  |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 76,45  |   |   |   |   |   |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 1 700,76  |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 70,87  |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 93,24  |   |   |   |   |   |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 1 317,67  |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 54,90  |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 85,51  |   |   |   |   |   |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 550,18  |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   | 30,54  |   |   |   |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 2 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 1 005,92  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 41,91   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   |  55,15  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 4 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 1 005,92  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 41,91   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 55,15   |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 500,00   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 20,83   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 27,41   |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 9 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 500,00   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 20,83   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 27,41   |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 10 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 500,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 20,83   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   |   | 27,41   |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 725,12  |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 30,21  |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 39,75  |   |   |   |   |   |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.3 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  | 1 004,17 |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  | 41,84   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  | 55,05   |   |   |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая д. 72 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 550,18  |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   | 30,54  |   |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   | 5 029,60  |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   | 209,57  |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   | 576,51  |   |   |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 1 004,17  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 41,84   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 55,05   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 9 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 1 004,17  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 41,84   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   |  55,05  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 15 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   |  1 004,17  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 41,84   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 55,05   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 16 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 1 012,92  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 42,21   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  |   | 55,53   |   |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  | 400,00   |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 83 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 793,88  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 33,08  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 43,52  |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 87 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 793,88  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 33,08  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 43,52  |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 16 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 793,88  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 33,08  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 43,52  |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 793,88  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 33,08  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 206,74  |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 12 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 793,88  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 33,08  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 206,74  |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 16 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 793,88  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 33,08  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 206,74  |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 18 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 793,92  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 33,08  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 206,75  |   |   |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |  | 400,00  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 550,18 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  | 142,05 |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 101 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 2 143,00  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 89,29  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 558,07  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 102 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 2 143,00  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 89,29  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 558,07  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 107 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 2 143,00  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 89,29  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 558,07  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 108 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 2 143,00  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 89,29  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 558,07  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  550,19 |   |  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  30,00 |   |  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  145,05 |   |  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 550,19  |   |  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  30,00 |   |  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  145,05 |   |  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 114 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 2 142,00  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 89,25  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 557,81  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 125 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 2 142,00  |   |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 89,25  |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 557,81  |   |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 103 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 104 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 105 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 550,19  |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  30,00 |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  145,05 |   |   |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  550,19 |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  30,00 |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |  145,05 |   |   |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 119 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 118 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 120 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 121 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 122 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 2 142,00  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 89,25  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 557,81  |
| Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. рублей | 5 965,10  | 5 646,97  | 5 815,68  | 4847,61 | 8 247,35  | 21553,42  | 26 163,20  |   |   |
| в том числе: |
| областной бюджет | тыс. рублей | 4 709,74  | 5 137,94  | 5 029,60 | 3851,30 | 6 561,37  | 16 881,43  | 20 647,84  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей | 861,10  | 214,08  | 209,57 | 210,00 | 673,39 | 1 103,40  | 860,33  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 394,26  | 294,95  | 576,51 | 786,31  | 1 012,59  | 3 568,60  | 4 655,04  |   |   |
| Итого затрат по программе, | тыс. рублей | 6 456,10  | 23 698,54  | 19 192,24  | 20803,61  | 27855,95 | 35456,34 | 41191,97  |   |   |
| в том числе: |
| областной бюджет | тыс. рублей | 5 200,74  | 19 537,94  | 17 487,10  | 18 708,40  | 24114,85 | 29364,23  | 34 691,48  |   |   |
| местный бюджет | тыс. рублей | 861,10  | 3 865,65  | 1 129,33 | 1 308,90  | 2728,51  | 2 523,51 | 1 845,46  |   |   |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 394,26  | 294,95  | 576,51 | 786,31  | 1 012,59  | 3 568,60  | 4 655,03  |   |   |
| \* МКУ "ОКС" - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ОБИ |
|  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 22.01.2021г. № 39

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы»

от «22» ноября 2017 года № 1288

«Таблица 1»

**Сводные финансовые затраты**

**муниципальной программы**

 (тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) | Примечание |
| всего | в том числе по годам реализации программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |   |   | 4 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 174655,45  | 6 456,10  | 23 698,54  | 19 192,94  | 20 803,61  | 27 855,95  | 35 456,34  | 41 191,97  |   |
| областного бюджета | 149104,74  | 5 200,74  | 19 537,94  | 17 487,10 | 18 708,40 | 24 114,85 | 29 364,23 | 34 691,48 |   |
| местный бюджет | 14262,47  | 861,10  | 3 865,65  | 1 129,33 | 1 308,90 | 2 728,51 | 2 523,51 | 1 845,46 |   |
| внебюджетных источников | 11288,24 | 394,26  | 294,95  | 576,51 | 786,31 | 1 012,59 | 3 568,60 | 4 655,03 |   |
| «Таблица 2»**Источники финансирования****муниципальной программы в разрезе реестра** **расходных обязательств и ведомственной** **структуры расходов местного бюджета**(тыс.рублей) |
| № п/п | Наименование расходного обязательства | Источники расходов | Код бюджетной классификации | Период реализации программы |
|
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 09200L5559 | 811 | 4 709,74  |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 09200L5559 | 811 | 196,24  |   |   |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68  | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 1 394,39  |   |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 58,10  |   |   |  |  |  |
| 3 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 1 700,76  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 70,87  |   |   |  |  |  |
| 4 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 1 317,67  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 54,90  |   |   |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 725,12  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 30,21  |   |   |  |  |  |
| 6 | Благоустройство сквера «Звездочка» | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   | 14 400,00  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   | 1 807,89  |   |   |   |   |   |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |   | 5 029,60  |   |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |   | 209,57  |   |   |   |   |
| 8 | Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   | 12 457,50  |   |   |   |   |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   | 519,06  |   |   |   |   |
| 9 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 550,18  |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| 10 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая д. 72 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 550,18  |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 550,18  |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 550,19  |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| 13 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 550,19  |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| 14 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 550,19  |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| 15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 550,19  |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 30,00  |   |   |   |
| 16 | Благоустройство парка «Геофизик»  | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   |   | 14 642,10  |   |   |   |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   |   | 732,10  |   |   |   |
| 17 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 9912670510 | 244 | 250,50  |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 9912670510 | 244 | 240,50  |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000730 | 811 | 664,86  |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 451,10  |   |   |   |   |   |
| 21 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 100,00  |   |   |   |   |   |
| 22 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48  | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 148,90  |   |   |   |   |   |
| 23 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 166,10  |   |   |   |   |   |
| 24 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 260,29  |   |   |   |   |   |
| 25 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 476,93  |   |   |   |   |   |
| 26 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 240,36  |   |   |   |   |   |
| 27 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик»  | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   |   | 400,70  |   |   |   |   |
| 28 | Разработка проектной сметной документации на строительство пешеходных и велосипедных дорожек по ул. Военный городок | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 920270380 | 244 |   |   |   | 215,00  |   |   |   |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 920270389 | 244 |   |   |   | 10,80  |   |   |   |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   |   |   | 356,00  |   |   |   |
| ИТОГО: областной бюджет | 5 200,74  | 19 537,94  | 17 487,10  | 18 708,40  |   |   |   |
| местный бюджет | 861,10 | 3 865,65 | 1 129,33 | 1 308,90 |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**