# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021									                   № 197

Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта»

по повышению индекса качества городской среды на

территории муниципального образования города Оби

Новосибирской области на период 2021-2024гг.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019г. № 510-р «Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по повышению индекса качества городской среды на территории муниципального образования города Оби Новосибирской области на период 2021-2024гг., согласно приложению.

2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на  официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

## Глава города Оби

## Новосибирской области                                                                  П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города Оби

Новосибирской области

от 10.03.2021г. № 197

План мероприятий «дорожная карта»

по повышению индекса качества городской среды на территории

муниципального образования города Оби Новосибирской области на период 2021-2024гг.

| № п/п | Наименование индикатора | Ответственные исполнители | Значение индикатора (базисное по данным 2019г.) | Наименование мероприятия по увеличению индекса качества городской среды | Увеличение индекса качества городской среды в разрезе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов | Управление ЖКХ и Б, Жилищный отдел, Управление градостроительства | 4 | - обследование жилищного фонда и выявление ветхого и аварийного жилья; - новая застройка по Стандарту комплексного развития территорий; - реновация ветхого и аварийного жилого фонда; - расселение жителей домов, признанных аварийными | 1 | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 2 | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | Управление ЖКХ и Б, Жилищный отдел, Управление градостроительства | 6 | - новая застройка по Стандарту комплексного развития территорий; - реновация ветхого и аварийного жилого фонда; - расселение жителей домов, признанных аварийными | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 3 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов | Отдел МК и ООС*, Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь* | 1 | - устранение несанкционированных свалок; - информирование по вопросам обращения с отходами, в том числе с помощью СМИ и онлайн-сервисов; - установка дополнительных урн для сбора мусора на дворовых территориях и общественных пространствах | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Разнообразие жилой застройки | Управление ЖКХ и Б, Управление градостроительства | 8 | - внесение полных и качественных данных об объектах жилой застройки в базы информационных порталов «Реформа ЖКХ» и «ГИС ЖКХ» - новая застройка по Стандарту комплексного развития территорий | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Разнообразие услуг в жилой застройке | Управление градостроительства, Управление ЖКХ и Б, Управление экономического развития, промышленности торговли | 6 | - новая застройка по Стандарту комплексного развития территорий; - реновация ветхого и аварийного жилого фонда; - комплексное благоустройство; - адаптация помещений первых этажей существующей застройки для размещения объектов торговли и социально-досуговой инфраструктуры. | по мере необходимости | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости |
| 6 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов | Управление градостроительства, Управление экономического развития, промышленности торговли | 6 | - проекты межевания территорий жилой застройки; - постановка на кадастровый учет земельных участков | 2 | 2 | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 7 | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Управление ЖКХ и Б, Управление образования, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь, МКУ «ОКС» г. Обь* | 9 | -организация дорожного движения; - выделение мест пересечения транспортных и пешеходных потоков элементами освещения с другим световым спектром; - ограничение скорости движения автомобилей; - создание приподнятых над уровнем дороги островков безопасности и соединения их с существующими тротуарами с помощью организованных пешеходных переходов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 8 | Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных | Управление ЖКХ и Б, Отдел МК и ООС, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 1 | -создание открытого дренажа вдоль автомобильных дорог местного значения; - выполнение ряда мероприятий по водопонижения грунтовых вод | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 9 | Загруженность дорог | Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь, МКУ «ОКС» г. Обь | 4 | - капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения; - устройство автомобильных парковок вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения; - организация велопешеходной инфраструктуры; - обновление городского освещения | 1 | 1 | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 10 | Количество улиц с развитой сферой услуг | Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь, МКУ «ОКС» г. Обь | 1 | - организацию пешеходных зон с устройством тротуаров с учетом доступности для маломобильных групп населения; - размещение достаточного количества элементов уличной мебели на территориях, примыкающих к объектам торгово-бытового обслуживания, социально-досуговой инфраструктуры и т.д. | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 11 | Индекс пешеходной доступности | Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 6 | - развитие новых территорий с учетом принципов комплексности, приведенных в Стандарте комплексного развития территорий; - создание освещенных пешеходных путей; - размещение пешеходных переходов с шагом 50 – 100 м в наиболее удобных местах, в частности в местах расположения образовательных учреждений | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости | 1 |
| 12 | Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения | Управление экономического развития, промышленности торговли, Отдел социального обслуживания, Управление градостроительства, Управление ЖКХ и Б | 6 | - проведение разъяснительной работы с лицами, осуществляющими свою предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования (инвесторы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, подведомственные учреждения и т.д.) о необходимости создание условий для доступа маломобильных групп населения к своим объектам; - выдача технических условий на благоустройство прилегающей территории при проектировании строительства, реконструкции зданий и сооружений и разрешений на строительство с учетом доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - выполнение благоустройства общественных пространств с учетом доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | Отдел МК и ООС, Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 10 | - увеличение показателя не требуется. | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 14 | Уровень озеленения | Отдел МК и ООС, Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 5 | -озеленение улиц, дворовых территорий; - благоустройство существующих озелененных территорий; - создание новых парков и скверов в жилой застройке; - посадка зеленых насаждений | 1 | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости |
| 15 | Состояние зеленых насаждений | Отдел МК и ООС, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 1 | - проведение субботников; - спил аварийных деревьев, комплексная формовка и обрезка существующих зеленых насаждений, выкос травы, уборка мусора | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Привлекательность озелененных территорий | Отдел МК и ООС, Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 8 | - обустройство разнообразных рекреационных зон (зон тихого отдыха, зон для занятий спортом и пр.); - сохранение исторических элементов благоустройства, способствующих узнаваемости места; - посадка зеленых насаждений | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости | 1 |
| 17 | Разнообразие услуг на озелененных территориях | Управление экономического развития, промышленности торговли | 8 | - привлечение инвесторов и других заинтересованных лиц с целью размещения на озелененных территориях (парках, скверах и т.п.) объектов торговли и услуг | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости | 1 |
| 18 | Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (городские леса, парки, сады и др.) в общей численности населения | Отдел МК и ООС, Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 2 | - выполнение благоустройства общественных пространств с учетом доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - обеспечение визуальной проницаемости пространств за счет формирования кроны деревьев | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости | 1 |
| 19 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Обь | 9 | - установка светильников для освещения пешеходных зон и проезжих частей; | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 20 | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах | Управление градостроительства, Управление экономического развития, промышленности торговли | 3 | - адаптация помещений первых этажей существующей застройки для размещения объектов торговли и социально-досуговой инфраструктуры; - стимулирование размещения нестационарных торговых объектов соответствующих концепции благоустраиваемой территории | по мере необходимости | 2 | по мере необходимости | 2 |
| 21 | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | МКУ «Городское хозяйство» г. Оби | 2 | - обновление автопарка уборочной техники и навесного оборудования; - заключение контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | 2 |
| 22 | Концентрация объектов культурного наследия | - | 1 | на территории муниципального образования г. Оби Новосибирской области отсутствуют объекты культурного наследия | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 23 | Уровень развития общественно-деловых районов города | Управление экономического развития, промышленности торговли, Управление градостроительства | 6 | - адаптация помещений первых этажей существующей застройки для размещения объектов торговли и социально-досуговой инфраструктуры; - поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства | по мере необходимости | по мере необходимости | 2 | 2 |
| 24 | Уровень внешнего оформления городского пространства | Управление ЖКХ и Б, Управление градостроительства | 4 | - ремонт фасадов знаний многоквартирных жилых домов; | 1 | 1 | 1 | по мере необходимости |
| 25 | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта | Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Оби | 1 | - ежегодное обновление горизонтальной дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей и установка знаков дорожного движения, отвечающих требованиям действующего законодательства, вблизи учреждений здравоохранения и образования. | 2 | 2 | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 26 | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры | Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, Управление культуры, Управление ЖКХ и Б, МКУ «ОКС» г. Оби | 3 | - строительство и (или) реконструкция объектов культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 27 | Обеспеченность спортивной инфраструктурой | Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, Управление культуры, Управление ЖКХ и Б, МКУ «ОКС» г. Оби | 4 | - строительство и (или) реконструкция объектов культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры; - устройство спортивных площадок | 1 | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 28 | Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия |  | 1 | на территории муниципального образования города Оби Новосибирской области отсутствуют объекты культурного наследия | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 29 | Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, предусмотренных правовым актом Минстроя России | Отдел труда и социального обслуживания, МБУ «КЦСОН «Забота», Управление ЖКХ и Б | 6 | - волонтерская помощь; - социальная сиделка и (или) личный помощник для маломобильных групп населения; - услуги по уборке, ремонту жилых помещений для маломобильных групп населения; - передвижные (мобильные) клиентские службы; - прокат технических средств реабилитации; - социальное такси; - устройство пешеходных переходов, пешеходных дорожек и тротуаров с учетом доступности для маломобильных групп населения | 1 | 1 | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 30 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Управление образования | 5 | - строительство детских садов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 31 | Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к численности населения в городе | Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Оби, МКУ «ОКС» г. Оби | 8 | -организация дорожного движения; - выделение мест пересечения транспортных и пешеходных потоков элементами освещения с другим световым спектром; - ограничение скорости движения автомобилей; - создание приподнятых над уровнем дороги островков безопасности и соединения их с существующими тротуарами с помощью организованных пешеходных переходов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 32 | Доступность остановок общественного транспорта | Управление ЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство» г. Оби | 7 | - организация остановочных пунктов в соответствии с требованиями ГОСТ | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 33 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения | Управление ЖКХ и Б, МКУ «ОКС» г. Обь | 7 | - строительство и модернизация системы централизованного водоснабжения | по мере необходимости | 1 | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 34 | Количество центров притяжения для населения | Управление ЖКХ и Б, Управление экономического развития, промышленности торговли, МКУ «Городское хозяйство» г. Оби, МКУ «ОКС» г. Оби | 2 | - организация велопешеходной инфраструктуры; - благоустройство общественных территорий; - размещение объектов торговли и услуг на территориях общего пользования | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности работающего населения | Управление культуры, Отдел труда и социального обслуживания | 10 | - увеличение показателя не требуется | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 36 | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет | Управление ЖКХ и Б, Управление по вопросам общественности, общественная приемная | 5 | - вовлечение жителей в принятие решений по вопросам развития городской среды путем размещения онлайн-голосований, опросов, обсуждений и т.п. в сети интернет | 1 | 1 | 1 | 11 |

Примечание:

Управление ЖКХ и Б - Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

Отдел МК и ООС - Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды;

МКУ «Городское хозяйство» г. Оби - Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» муниципального образования города Оби Новосибирской области;

МКУ «ОКС» г. Оби - Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» муниципального образования города Оби Новосибирской области;

МБУ «КЦСОН «Забота» - Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота».

__________