АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021                   			                                                              № 303

О внесении изменений в постановление

администрации города Оби от 16.11.2016 № 1073

«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие

природоохранной деятельности в городе

Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы»

На основании решения 44-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете города Оби на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 16.11.2016 № 1073, изложив приложение № 2 согласно приложению.

2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро - Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби

Новосибирской области                                                                     П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

От 16.04.2021 № 303

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие природоохранной деятельности

города Оби Новосибирской области

на 2017-2021 годы»

- Мероприятия муниципальной программы

- «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |  |  |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Обеспечение охраны атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Организация и обеспечение получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка проектов предельно допустимых выбросов для котельных находящихся в собственности города Оби | Количество | Шт. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОМК и ООС | Снижение к 2021 году платы за негативное воздействие на окружающую среду за счет полученных разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для муниципальных котельных |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
| Итого затрат на решение 1 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
| - Задача: Сохранение и восстановление природных экосистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация спила аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | Количество | Шт. | 175 | 175 | 167 | 155 | 146 | 818 | ОМК и ООС | Уменьшение падений аварийных деревьев и причинения физического и материального ущерба населению города |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,452 | 4,17 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 3400 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 3400 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 Организация посадки молодых саженцев и озеленение городских территорий | Количество | Тыс. руб. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 150 | МКУ «Городское хозяйство», ОМК и ООС | Снижение доли загрязнения атмосферного воздуха |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 150 | 200 | 200 | 50 | 200 | 950 |  |  |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 150 | 150 | 200 | 50 | 200 | 950 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 2 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 850 | 850 | 900 | 700 | 850 | 4350 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | Тыс. руб. | 850 | 850 | 900 | 700 | 850 | 4350 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Задача: Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и обеспечение обезвреживания ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби | Количество | шт. | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | Управление образования администрации города Оби, МБУ ДК «Крылья Сибири», ОМК и ООС | Увеличить долю обезвреженных ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 2017 года на 100% |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 85 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 85 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории города Оби; | Количество | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 | ОМК и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества несанкционированных мест размещения отходов |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 85,71 | 85,71 | 85,72 | 85,71 | 100 | 88,57 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 2900 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 2900 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Организация вывоза мусора после проведения мероприятий по санитарной уборке территорий города Оби Новосибирской области (проведение субботника). | Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | МКУ «Городское хозяйство», ОМК и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества собранного мусора после проведения субботников |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,51 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Приобретение мешков для сбора мусора. | Количество | Шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | ОМК и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества собранного мусора после проведения субботников |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 3 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 910 | 910 | 905 | 905 | 805 | 4435 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 910 | 910 | 905 | 905 | 805 | 4435 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - Задача: Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и обеспечение проведение экологических мероприятий на территории горда Оби Новосибирской области | Количество | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | Управление образования администрации города Оби, ОМК и ООС | Увеличить к концу 2020 года охват населения района эколого-просветительскими акциями и мероприятиями до 2 300 человек в сравнении с 2016 годом (1970 человек). |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 165 | 115 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 165 | 115 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 4 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 165 | 115 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 165 | 115 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на достижение целей в том числе: |  | Тыс. руб. | 2133 | 1979 | 1970 | 1767 | 1490 | 9339 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 1925 | 1875 | 1970 | 1767 | 1490 | 9339 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

_______________