АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021                                                          			   	           № 745

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие природоохранной деятельности

в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы»

На основании решения 44-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете города Оби на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие природоохранной

деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

- Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее

постановление в установленном порядке в газете «Аэро - Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби

Новосибирской области                                                                     П.В. Буковинин

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 27.08.2021 № 745 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022 - 2026 годы»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби Новосибирской области |
| Цель и задачи программы | Цель программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области Задачи программы: 1. Сохранение и восстановление природных экосистем; 2. Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов; 3. Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией. |
| Исполнители основных мероприятий | МКУ «Городское хозяйство», Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды, прочие организации муниципального образования города Оби Новосибирской области |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета города Оби Новосибирской области. Общий объем финансирования программы составит 10387,55 тыс. руб. в период 2022-2026 годов в том числе по годам: 2022 год - 1689,20 тыс. руб. 2023 год -1885,55 тыс. руб. 2024 год - 2057,50 тыс. руб. 2025 год - 2271,50 тыс. руб. 2026 год - 2483,80 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы. | Важнейшие целевые индикаторы: - количество собранных и переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных предприятиями города Оби; - доля вывезенного объема мусора при ликвидации несанкционированных мест размещения отходов от выявленного; - количество проведенных эколого-просветительских акций и мероприятий городского значения, проводимых в рамках Программы на территории города Оби Новосибирской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Реализация программы позволит достичь следующих результатов к 2026 году: - ликвидация 100% заявленного объема отходов из несанкционированных мест размещения; - увеличить долю обезвреженных ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 100%; - увеличить к концу 2026 года охват населения города Оби эколого-просветительскими акциями и мероприятиями до 2700 человек в сравнении с 2020 годом (2300 человек) - к концу 2026 года увеличить долю спила аварийных деревьев до 210 шт. в сравнении 2020 годом (155 шт.) |

2.  Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Современная экологическая ситуация в городе Оби Новосибирской области весьма неоднородна как в компонентном, так и в территориальном разрезе. По отношению к элементам природной среды характеризуются следующими проблемами ситуациями, требующие муниципального регулирования:

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов

риска для здоровья населения. Рост города, развитие промышленности, увеличение количества автомобильного транспорта в сочетании с отставанием развития соответствующей современной дорожно-транспортной инфраструктуры обуславливает интенсивное увеличение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Сложившаяся в города Оби ситуация в области образования, использования,

обезвреживания, хранения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному ущербу и представляет реальную угрозу здоровья населения. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Остро стоит проблема организации системы сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, батареек у населения и бюджетных организация горда Оби Новосибирской области.

Другой важной проблемой является проблема ликвидации накопленного ущерба, вызванного несанкционированным размещением твердых бытовых отходов. Вследствие большого видового и агрегатного разнообразия отходов, размещаемых несанкционированно, их воздействие затрагивает практически весь спектр компонентов природной среды: атмосферный воздух, поверхностные почвы, подземные воды и грунты до глубин более 20 метров, растительный и животный мир. В частности, использованная полимерная тара и упаковка, изношенные автопокрышки, нефтесодержащие отходы выделяют в атмосферу при их горении особо опасные вещества первого и второго класса опасности. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в почвах, стоках и грунтовых водах вблизи мест размещения отходов часто достигает десятков и сотен раз, в отдельных случаях такое превышение измеряется тысячами раз.

В рамках программы предусмотрено продолжение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

- В настоящее время работа с населением по повышению социальной ответственности и знаний граждан в области безопасного обращения с отходами ведется недостаточно, что приводит к нарушению населением экологических и санитарных норм – захламлению территорий, в том числе водоохранных зон, лесов отходами; потере отходов, являющихся вторичным сырьем; загрязнению окружающей среды особо опасными отходами, образующимися у населения. Администрацией города Оби Новосибирской области ежегодно проводились мероприятия по повышению уровня экологической культуры, развитию системы экологического образования и просвещения населения. Ежегодно обеспечивалась организация и проведение традиционных акций и мероприятий таких как: Всероссийская акция Дней защиты от экологической опасности; Всероссийская акция Зеленая Россия; акции по сбору ртутьсодержащих отходов и батареек.

- Проводится работа по обеспечению населения и организаций на территории города Оби Новосибирской области достоверной экологической информацией: в средствах массовой информации и на сайте администрации города Оби публикуются статьи, в которых освещаются вопросы качества окружающей среды Новосибирской области и путях решения экологических проблем.

Несмотря на достигнутые результаты, необходимо и в дальнейшем повышать экологическую культуру жителей города Оби Новосибирской области.

Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, социально-экономическими факторами, могут быть решены только образованным населением с высоким уровнем экологической культуры и сознания. Вопросы информирования населения, пропаганды необходимости охраны окружающей среды, развитие системы экологического образования, формирования экологической культуры населения имеют важное значение.

3.    Цели, задачи и целевые индикаторы программы

Цель программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области.

Задачи программы:

- Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов.

- Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией.

- Сохранение и восстановление природных экосистем, биологического разнообразия

Важнейшие целевые индикаторы:

- количество собранных и переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби Новосибирской области;

- доля вывезенного объема мусора при ликвидации несанкционированных мест размещения отходов от выявленного;

- количество проведенных эколого-просветительских акций и мероприятий в рамках программы на территории города Оби Новосибирской области;

- доля спиленных аварийных деревьев и вновь высаженных от заявленного количества.

Сведения о целях, задачах и плановых значениях индикаторов программы по годам приведены в приложении 1.

- Системы мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели программы и решения задач, направленных на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области, планируется реализация следующих основных программных мероприятий:

- В рамках предупреждения и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов, планируется:

- организовать и обеспечить обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби;

- организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

- В рамках повышения уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией, планируется: организация и обеспечение проведения экологических мероприятий; публикация статей в средствах массовой информации и на сайте администрации города Оби Новосибирской области.

- В рамках сохранения и восстановления природных экосистем, биологического разнообразия:

- организация спила аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков;

- организация посадки новых деревьев для восстановления экосистемы.

Данные о мероприятиях программы приведены в приложении 2.

- Механизм реализации программы и система управления реализацией программы

Муниципальным заказчиком-координатором программы является управление экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области.

Муниципальный заказчик-координатор программы выполняет следующие функции:

- управление реализацией программы;

- координацию деятельности исполнителей мероприятий программы в пределах своей компетенции;

- подготовку проектов правовых актов, обеспечивающих реализацию программы;

- контроль за ходом реализации программы;

- оперативный контроль за выполнением мероприятий программы и мониторинг результатов их реализации, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию программы;

- выявление отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых, установление причины и разработку мер по устранению отклонений;

- анализ, корректировку хода выполнения программы, внесение предложений по совершенствованию её реализации.

Реализация и финансирование программы осуществляется в соответствии с перечнем программных основных мероприятий на основании муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых муниципальным заказчиком-координатором программы с поставщиками товаров, работ и услуг, администрацией города Оби Новосибирской области.

Отбор организаций - исполнителей программных мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливаются в заключаемых договорах, муниципальных контрактах и соглашениях.

В целях контроля реализации программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации программы и расходования средств на их реализацию ежегодно Заказчиком-координатором осуществляется оценка результативности и эффективности реализации программы путем соотнесения фактически достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных целевых индикаторов, установленных программой. Оценка эффективности позволит определить вклад реализации мероприятий программы в социально-экономическое развитие горда Оби Новосибирской области.

Информационное обеспечение реализации программы обеспечивается путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области:

- постановления администрации города Оби Новосибирской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» в актуальной редакции;

- информации о ходе реализации программы.

- Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджетов всех уровней по прогнозным данным составит 10 388,55 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет Новосибирской области – 0 тыс. рублей;

местный бюджет города Оби – 10 388,55 тыс. рублей;

внебюджетный источник с – 0 тыс. руб.

Расходные обязательства представлены в приложении 3 и 3.1 к программе.

- Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

- к концу 2026 года увеличить долю обезвреженных ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 100%;

- ликвидация 100% заявленного объема отходов из несанкционированных мест размещения;

- увеличить к концу 2026 года охват населения района эколого-просветительскими акциями и мероприятиями до 2700 человек в сравнении с 2020 годом (2300 человек).

Реализация программы окажет существенное влияние на достижение целей муниципальной политики, развитие сопряженных секторов экономики и социальной сферы и будет способствовать, наряду с проведением природоохранных мероприятий, повышению экологичности экономики города Оби.

__________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» |
| --- | --- |

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

«Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора 1 | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Сохранение и восстановление природных экосистем | 1.1 Количество спиленных аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | Шт. | 0,18 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |  |
|  | 1.2 Озеленение городских территорий (Посадка деревьев и кустарников) | Шт. | 0,06 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Задача 2. Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов | 2.1 Количество собранных и переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби Новосибирской области | Шт. | 0,05 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
|  | 2.2 Доля вывезенного объема мусора при ликвидации несанкционированных мест размещения отходов от выявленного | Куб.м | 0,06 | 700,00 | 700,00 | 720,00 | 720,00 | 750,00 |  |
| Задача 3 Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией | 3.1 Количество проведенных эколого-просветительских акций и мероприятий в рамках программы на территории города Оби Новосибирской области | Шт. | 0,16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |

__________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» |
| --- | --- |

Мероприятия муниципальной программы

«Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача: Сохранение и восстановление природных экосистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация спила аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | Количество | Шт. | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 900 | МКУ "Городское хозяйство", ОМК и ООС | Уменьшение падений аварийных деревьев и причинения физического и материального ущерба населению города |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 675,00 | 783,75 | 900,00 | 1023,75 | 1155,00 | 4537,50 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 675,00 | 783,75 | 900,00 | 1023,75 | 1155,00 | 4537,50 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 Организация посадки молодых саженцев и озеленение городских территорий | Количество | Шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | МКУ "Городское хозяйство", ОМК и ООС | Снижение доли загрязнения атмосферного воздуха |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 225,00 | 232,50 | 240,00 | 247,50 | 255,00 | 1200,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 225,00 | 232,50 | 240,00 | 247,50 | 255,00 | 1200,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 1 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 900,00 | 1016,25 | 1140,00 | 1271,25 | 1410,00 | 5737,50 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | Тыс. руб. | 900,00 | 1016,25 | 1140,00 | 1271,25 | 1410,00 | 5737,50 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Задача: Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и обеспечение обезвреживания ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби | Количество | Шт. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 | Управление образования, Управление культуры, ОМК и ООС | Увеличить долю обезвреженных ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 100% |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 20,00 | 21,20 | 22,50 | 23,85 | 25,30 | 112,85 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 20,00 | 21,20 | 22,50 | 23,85 | 25,30 | 112,85 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории города Оби; | Количество | Куб. м | 700 | 700 | 720 | 720 | 750 | 3590 | МКУ "Городское хозяйство", ОМК и ООС | Ликвидация 100% заявленного объема отходов из несанкционированных мест размещения отходов |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 322,00 | 350,00 | 360,00 | 396,00 | 412,50 | 1840,50 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 322,00 | 350,00 | 360,00 | 396,00 | 412,50 | 1840,50 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. Организация вывоза мусора после проведения мероприятий по санитарной уборке территорий города Оби Новосибирской области (проведение субботника) | Количество | Куб.м. | 540 | 570 | 600 | 630 | 650 | 2990 | МКУ "Городское хозяйство", ОМК и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества собранного мусора после проведения субботников |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 0,43 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,58 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 232,20 | 273,60 | 300,00 | 333,90 | 377,00 | 1516,70 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 232,20 | 273,60 | 300,00 | 333,90 | 377,00 | 1516,70 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. Приобретение мешков для сбора мусора. | Количество | Шт. | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 30000 | МКУ "Городское хозяйство", ОМК и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества собранного мусора после проведения субботников |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 | 305,00 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 | 305,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 2 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 614,20 | 694,30 | 742,50 | 825,25 | 898,80 | 3775,05 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 614,20 | 694,30 | 742,50 | 825,25 | 898,80 | 3775,05 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Задача: Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация и обеспечение проведение экологических мероприятий на территории горда Оби Новосибирской области | Количество | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | Управление образования, ОМК и ООС | Увеличить к концу 2026 года охват населения города эколого-просветительскими акциями и мероприятиями до 2700 человек в сравнении с 2021 годом (2300 человек). |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 875,00 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 875,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 3 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 875,00 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 875,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на достижение целей в том числе: |  | Тыс. руб. | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

__________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» |
| --- | --- |

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы»

| Источники и направления расходов в разрезе муниципальных заказчиков программы | Финансовые затраты, тысяч рублей (в ценах 2021 года) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |
| Управление имущественных и земельных отношений администрации горда Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовые затраты, в том числе | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы, в том числе | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| Всего финансовые затраты, в том числе | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы, в том числе | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 | 10 387,55 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

__________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 к муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» |
| --- | --- |

Источники финансирования

муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области

на 2022-2026 годы» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов

бюджета города Оби

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация спила аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | 730 | 0605 | 6600000730 | 244 | 675,00 | 783,75 | 900,00 | 1023,75 | 1155,00 |
| 2 | Организация посадки молодых саженцев и озеленение городских территорий | 730 | 0605 | 6600000730 | 244 | 225,00 | 232,50 | 240,00 | 247,50 | 255,00 |
| 3 | Организация и обеспечение обезвреживания ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби | 730 | 0605 | 6600000730 | 244 | 20,00 | 21,20 | 22,50 | 23,85 | 25,30 |
| 4 | Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов. | 730 | 0605 | 6600000730 | 244 | 594,20 | 673,10 | 720,00 | 801,40 | 873,50 |
| 5 | Организация и обеспечение проведение экологических мероприятий на территории города Оби Новосибирской области | 129 | 0605 | 6600000730 | 612 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 689,20 | 1 885,55 | 2 057,50 | 2 271,50 | 2 483,80 |

__________