АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021 г.										№ _____

Об утверждении муниципальной программы

"Создание условий для осуществления дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения города Оби

и обеспечения безопасности дорожного

движения на них" на 2022 - 2024 годы

В целях обеспечения деятельности по проектированию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также безопасности дорожного движения на них, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби  Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы (приложение).

2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби

Новосибирской области                                                                 П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРДЖЕНА постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 08.10.2021 г. № 867.

# Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

# Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | # "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области (далее - УЖКХ и Б) |
| Руководитель Программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби (далее - автомобильные дороги), а также обеспечение безопасности дорожного движения на них. Задачи: - увеличить общую протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; - создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. |
| Исполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (далее - МКУ «ОКС»), Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» (далее – МКУ «Городское хозяйство»); подрядные организации, привлекаемые в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. |
| Срок реализации | 2022-2024 годы |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 2022 год – 21 808,7 тыс. рублей 2023 год – 13 634,4 тыс.рублей 2024 год – 17 378,9 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализации программных мероприятий позволит выполнить ремонт автодорог площадью 21147м2, обустроить пешеходные дорожки площадью 225м2, сократить количество ДТП на 2 раза в год. После получения положительного заключения разработанной проектно-сметной документации на ремонт автодорог возникает возможность выполнить ремонт с учетом средств софинансирования областного бюджета Новосибирской области. |
| Электронный адрес размещения программы | интернет-сайт города Оби Новосибирской области – www.gorodob.nso.ru |

# 2. Общие положения

Объектом регулирования муниципальной программы ""Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы является город Обь Новосибирской области.

Предмет регулирования – дорожная деятельность города Оби Новосибирской области

Сфера действия программы: социально-экономическая.

Программа разработана на основании:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федерального закона от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области,

Постановления администрации города Оби Новосибирской области от 24.07.2012 N 626 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области»

На территории города Оби находятся автодороги общего пользования местного значения общей протяженностью 67,1 км, из них с твердым типом покрытия – 53,8 км, грунтовых автодорог – 13,3 км.

Значительная часть автомобильных дорог на территории города имеет высокую степень износа. Работа по приведению сети автомобильных дорог города Оби к нормативному состоянию направлена на ремонт автомобильных дорог, улучшение их дорожного покрытия, увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием.

Обеспечение безопасности дорожного движения, также является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, числа пострадавших и погибших в них обозначены в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р.

3. Характеристика сферы действия муниципальной программы

Одним из основных направлений дорожной деятельности в городе Оби являются мероприятия, направленные на повышение пропускной способности автомобильных дорог.      Необходимость таких мероприятий обусловлена постоянно увеличивающимися темпами роста застройки территории города Оби и увеличением количества транспортных средств.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог города Оби были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования города Оби имеет высокую степень износа.

Состояния безопасности дорожного движения в городе Оби в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем.

Основной потенциал для повышения общей безопасности движения в масштабах города — это снижение количества ДТП. Реализация Программных мероприятий окажет позитивное воздействие на качество и обустройство автомобильных дорог, а также позволит предотвратить и устранить ряд причин ДТП в городе Оби, связанных с дорожными условиями и методами организации дорожного движения.

# 4. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации мероприятий является развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них. Задачи отражены в приложении 1 к Программе.

5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

(приложение 2)

- 6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Заказчиком Программы является администрация города Оби Новосибирской области.

Заказчик Программы:

определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;

контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;

осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных настоящей Программой.

Исполнитель Программы:

разрабатывает техническое задание по выполнению работ;

заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий или выполняет их самостоятельно;

подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами;

осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных настоящей Программы.

Ответственный исполнитель Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, МКУ «Отдел капитального строительства» - обеспечивает разработку проектно-сметной документации, МКУ «Городское хозяйство» - на конкурсной основе отбирает подрядчика для производства работ, осуществляет контроль качества и приёмку выполненных работ.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы к концу 2024 года ожидаются следующие результаты:

- увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Оби, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта на 9900м2;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах города, в т.ч. снижение дорожно-транспортных происшествий.

8. Объем финансирования муниципальной программы

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Оби на соответствующий год. Прогнозируемое финансовое обеспечение изложено в приложении 3 к Программе. Информация о финансировании Программы по итогам года отображена в приложении 5 к Программе.

9. Контроль за выполнением муниципальной программы

Мониторинг и контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляются разработчиками (внутренний мониторинг и контроль), Управлением экономического развития, промышленности и торговли, Управлением финансов и налоговой политики администрации города Оби Новосибирской области (внешний контроль).

Внешний контроль за ходом выполнения муниципальной программы также осуществляется Советом депутатов города Оби Новосибирской области (на заседаниях постоянных комиссий, сессий Совета депутатов города Оби Новосибирской области).

Информация о ходе реализации муниципальной программы отображена в приложении 4 к Программе.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Цели и задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора ** | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2021* за 8 месяцев | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту | м2 | 0,25 | 18874 | 2820 | 3330 | 3750 |  |
|  | Доля участков автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с нормативными требованиями | % | 0,25 | 0 | 9,5 | 11,4 | 13,1 |  |
| Задача 2. создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов | Сокращение количества ДТП | шт | 0,25 | 9 | 9 | 8 | 7 |  |
|  | Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования дорожного движения. | шт | 0,25 | 169 | 130 | 120 | 90 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ** – сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – приводиться значение целевого индикатора до начала реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь улично-дорожной сети на 01.09.2018 - 384750м2, из них на 01.01.2021 в нормативе 88925м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица изм. | годы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Калинина | Количество | шт |  | 1 |  |  | Администрация города Оби | Улучшение состояния улично-дорожной сети города |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Космическая | Количество | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Новая | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 350,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации на ремонт участка автодороги по ул. Чкалова | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 350,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул.2-я Северная | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 2400,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 2400,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Пролетарская | Количество | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 370,00 |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 370,00 |  |  |  |  |
| 1.7. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Станционная | Количество | шт |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 2600,00 |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 2600,00 |  |  |  |
| 1.8. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Крылова | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1056,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 1056,00 |  |  |  |  |  |
| 1.9. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Садовая | Количество | шт |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 240,00 |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 240,00 |  |  |  |
| 1.10. Разработка проектно-сметной документации на ремонт участков автодорог ул. Чкалова, до ж/б моста и от ж/б моста до дома 125 в/г. | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 260,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 260,00 |  |  |  |  |  |
| 1.11. Ремонт (щебенение) автодорог | Количество | м2 | 2820 | 3330 | 3750 | 9900 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | 0,709 | 0,750 | 0,800 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 2000,00 | 2500,00 | 3000,00 | 7500,00 |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Ремонт (ямочный) асфальтобетонного покрытия автодорог | Количество | м2 | 3846 | 3676 | 3500 | 11022 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | 1,300 | 1,360 | 1,430 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 15000,00 |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги от ул. Линейная до ул. Октябрьская | Количество | шт |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 2000,00 |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| 1.14. Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги от ул. Муромская до ул. Строительная | Количество | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  | * |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задачи 1: | Количество | м2 | 6666,00 | 7006,00 | 7250,00 | 20922,00 |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 11416,00 | 10170,00 | 12840,00 | 34426,00 |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 11416,00 | 10170,00 | 12840,00 | 34426,00 |  |  |
| Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | Количество | шт |  |  |  |  | МКУ "Городское хозяйство, подрядная организация по итогам торгов | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 812,70 | 845,20 | 879,10 |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 812,70 | 845,20 | 879,10 |  |  |  |
| 2.2. Инструментальная диагностика и оценка состояния дорог | Количество | км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 400,00 | 416,00 | 432,60 |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 400,00 | 416,00 | 432,60 |  |  |  |
| 2.3. Выполнение паспортизации автомобильных дорог местного значения | Количество | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. | 180,00 | 187,20 | 194,60 |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. | 180,00 | 187,20 | 194,60 |  |  |  |
| 2.4. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города | Количество | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. |  |  | 1000,00 |  |  |  |
| 2.5. Приобретение пешеходного ограждение перильного типа | Количество | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. | 400,00 | 416,00 | 432,60 |  |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 400,00 | 416,00 | 432,60 |  |  |  |
| 2.6. Визуальное обследование улично-дорожной сети города | один раз в год |  |  |  |  |  | УЖКХиБ, МКУ "Городское хозяйство" | Выявление дорог не отвечающие нормативам |
| 2.7. Обустройство пешеходной дорожки к остановке МЖК | Количество | м2 | 225 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 2.8. Устройство сетей уличного освещения (до ост. Павино) | Количество | м.п |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 1800,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб | 1800,00 |  |  |  |  |  |
| 2.9 Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостика по ул. Станционная | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 1800,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб | 1800,00 |  |  |  |  |  |
| 2.10 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного моста | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 4000,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб | 4000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.11. Приобретение остановочных павильонов | Количество | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
| 2.12. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуаров, пешеходных дорожек | Количество | шт |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |
| 2.13. Обустройство остановки ГВФ | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб | 250,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по задачи 2: | Количество | м2 | 225,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 10392,70 | 3464,40 | 4538,90 | 18396,00 |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 10392,70 | 3464,40 | 4538,90 | 18396,00 |  |  |
| ИТОГО по программе | Количество | м2 | 6891,00 | 7006,00 | 7250,00 | 21147,00 |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. | 21808,70 | 13634,40 | 17378,90 | 52822,00 |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 21808,70 | 13634,40 | 17378,90 | 52822,000 |  |  |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Сводные финансовые затраты муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 52822,0 | 21808,7 | 13634,4 | 17378,9 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 126 | 04 | 09 | 6600001126 | 240 | 21808,7 | 13634,4 | 17378,9 |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Информация о ходе реализации муниципальной программы на «__» ________________года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |  |
|  | План (года) | Факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Информация о финансировании муниципальной программы по итогам ________ года (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

___________