Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ за 2020 год

1. Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018гг. и на период до 2024 года

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 44,5%, фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году составили 2337,3 тыс. руб., запланированный объем финансирования программы 5250 тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ | Исполнение работ, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей ул. О.Кошевого от №12 до пер. Байдукова, L = 50 м | Собственники ИЖС выполнили за собственный счет и МУП «Горводоканал» |
| 2 | Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей ул. Станционная | Заключен МК № 1-20-40-ЭА от 04.09.2020 с ООО «Сибстрин», работы выполняются |
| 3 | Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей частного сектора в районе МЖК (220 домов) | Собственники ИЖС выполнили за собственный счет и МУП «Горводоканал» |
| 4 | Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей частного сектора ул. Рабочая (24 дома) | 0% |
| 5 | Выполнение работ по текущему ремонту строительных конструкций ЦТП – 1 в городе Оби Новосибирской области | 100% Заключен МК № 1-20-37-ЭА от 11.08.2020 с ООО СК «Вектор», работы выполнены |
| 6 | Выполнение работ по текущему ремонту (замена) запорной арматуры от дома №1 до дома №14 по ул. Путейцев в городе Оби Новосибирской области | 100% Заключен МК №13 от 05.08.2020г. с ООО «Агра», работы выполнены |
| 7 | Выполнение работ по текущему ремонту теплофикационной камеры П-2, расположенной между школой №60 и многоквартирным домом по ул. ЖКО Аэропорта 30 в городе Оби Новосибирской области | 100% Заключен МК №12 от 05.08.2020 с ООО «Агра», работы выполнены |
| 8 | Выполнение работ по текущему ремонту участков по ул. ЖКО Аэропорта в городе Оби Новосибирской области | 0% Заключен МК №114 от 23.09.2020 с ООО «Агра», работы выполняются |

Мероприятия выполнены на 75%, программа оценивается как недостаточно эффективная.

2. Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оби на 2016-2020гг.»

Решением 39-й сессии Совета депутатов города Оби от 23.09.2020 №448 сняты денежные средства на выполнение программного мероприятия: усовершенствование существующих высокочастотных светильников уличного освещения в МКУ «Городское хозяйство» - 240,0 тыс. руб.

3. Программа «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них»

По программе запланирована сумма на выполнение трех мероприятий на 2020 год – 904,6 тыс. руб.:

- Инструментальная диагностика состояния автодорог.

- Паспортизация автодорог.

- Обустройство одностороннего движения автотранспорта по ул. 2-я Северная.

Контракты заключены на все мероприятия, диагностика дорог и паспортизация выполнены в полном объеме, по обустройству одностороннего движения автотранспорта приобретены дорожные знаки, установка запланирована на 2021 год.

4. Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области на 2018-2020 годы»

Запланирована сумма на выполнение мероприятий на 2020 год – 30,0 тыс. руб., фактически выполнены мероприятия на сумму 30,0 тыс. руб.

По программе в 2020 году проведены пропагандистские акции дорожного движения, а также уроки правовых знаний в общеобразовательных организациях в рамках Всероссийской акции «Внимание-дети!».

Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы:

|  | Наименование целевого индикатора программы | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ДТП с участием несовершеннолетних | чел | 1 | 4 |
| 2 | Снижение количества ДТП с участием детей | % | 50 | 0 |
| 3 | Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | чел | 226 | 226 |

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 0,4. Программа оценивается как неэффективная.

5.  Программа «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 100%, затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году составили   19193 тыс. руб.

Оценка результатов реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора программы | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных пространств | 37078,1 | 37078,1 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби в рамках Программы | 51 | 51 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | 25,87 | 25,87 |

Значения целевых индикаторов достигнуты, программа оценивается как эффективная.

6. Программа «Обеспечение жильем молодых семей города Оби Новосибирской области на 2016-2020гг.»

В соответствии с утвержденной Программой на проведение плановых мероприятий в 2020 году было предусмотрено оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы одной молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий. Из местного бюджета было запланировано 387,5 тыс. руб., фактически затраты составили 314,2 тыс. руб., исполнение 81,1%.

Согласно плану одна молодая семья получила муниципальную поддержку. Программа исполнена эффективно.

7. Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы»

В соответствии с утвержденной программой в 2020 году не производились мероприятия, связанные с предоставлением жилых помещений гражданам, проживающих в аварийном жилом фонде, в связи с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов на приобретение благоустроенных жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде. При наличии одобренной заявки на финансирование для участия в Программе, со стороны Министерства ЖКХ и энергетики НСО, при наличии заявленных добросовестных застройщиков на территории города Оби Новосибирской области, планируется в 2022-2023 гг. переселение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде и предоставление им благоустроенных жилых помещений.

8. Программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019-2025 годы»

В 2020 году отсутствовало финансирование программы из федерального бюджета, заявка направлена на 2021 год.

9. Программа «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы»

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 100%, 1223,9 тыс. руб.

В 2020 году проведены следующие мероприятия по реализации программы:

Выписано 30 предписаний по факту несоблюдения «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Оби Новосибирской области».

Проводился осмотр подземных пешеходных переходов, опасных объектов, расположенных на территории города Оби Новосибирской области.

В рамках реализации муниципального контракта «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Обь Новосибирской области» на постоянной основе проводились рабочие совещания с ресурсными организациями, с представителями муниципалитетов Коченевского и Новосибирского района, учитывая масштабность данного проекта.

Заключен Муниципальный контракт №1-20-01-ЕИ от 12.10.2020 года на выполнение противопаводковых мероприятий: очистку и восстановление существующей сети водоотведения города Оби, а также территорий, обеспечивающих ее функционирование. Контракт реализован в полном объеме.

В ходе реализации вышеуказанного контракта проведены комплексные мероприятия в северной части города, включая работы по очистке ливневой канализации прилегающей к улице Ломоносова, также произведена промывка труб гидродинамическим способом, расположенных от дома № 46 по улице Ломоносова до естественного испарителя.

Проведен ряд работ по очистке водопропускной трубы расположенной в районе здания администрации г. Оби (под пешеходной дорожкой), для обеспечения выхода воды из водоприемного бассейна вдоль автомобильной дороги по ул. 2-я Северная в г. Оби и далее вдоль автомобильной дороги «Новосибирск - аэропорт Толмачево» в реку Власиха.

Проведена акция «О Днях защиты от экологической опасности» согласно плана мероприятий. В акции приняли участие 2200 человек: 5 - дошкольных учреждений, 4 - общеобразовательных учреждения, 4 - библиотеки. Проведены выставки, викторины, конкурсы, тематические лекции, беседы, субботники.

Мероприятия выполнены в полном объеме, программа эффективна.

10. Программа «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби на 2020 год»

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 83,9 %, фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году составили 418 тыс. руб., запланированный объем финансирования программы – 498 тыс. рублей.

В 2020 году проводились мероприятия по повышению готовности служб гражданской обороны и сил города к ведению аварийно-спасательных, восстановительных работ, в целях защиты населения и территории города, а также обеспечение устойчивого функционирования объектов и инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1. Проведение технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города Оби.

2. Техническое обслуживание автономных пожарных извещателей с GSM модулем и концентратора системы централизованного наблюдения, установленные в жилых помещениях, где проживают многодетные семьи.

3. Обеспечение сотовой связи, для работы автономных пожарных извещателей с GSM модулем.

4.Пополнение запаса материально-технических средств - закупка тепловой пушки и мотопомпы.

5. Дополнительно проведена работа по оснащению семей автономными пожарными извещателями с GSM модулем. Установлено 40 датчиков.

Запланированные мероприятия выполнены, что показывает эффективность реализации программы.

11. Программа «Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2019-2023гг.»

Запланированный объем финансирования программы – 584,0 тыс. руб., фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году составили 394,4 тыс. руб.

Программные мероприятия проводились не в полном объеме в связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мероприятия на данный момент ограничены. Из запланированных мероприятий не были израсходованы денежные средства на салют, которые были предназначены на проведение мероприятия 9 мая Дня Победы, не израсходованы денежные средства на ежемесячную выплату молодым специалистам, работающим в центре «Забота» так как специалист уволился.

| № п/п | Наименование работ | Исполнение работ, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан (семей с детьми), получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением услуг | 100,3% |
| 2 | Доля граждан (инвалидов, граждан пожилого возраста), получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением услуг | 102,0% |
| 3 | Количество семей с детьми, инвалидами и гражданами пожилого возраста вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптпции | 70% |

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 0,7, что позволяет оценить программу как недостаточно эффективную.

12. Программа «Демографическое развитие муниципального образования города Оби Новосибирской области на 2009-2025гг.»

Программа реализуется за счет мероприятий, предусмотренных в городских муниципальных программах. Финансирование производится по пункту «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время», исполнение 978,5 тыс. руб. – 99,3%, трудоустроено 71 человек.

Программа оценивается как эффективная.

13. Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022гг.»

Деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на увеличение числа жителей города Оби Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом с целью формирования здорового образа жизни жителей города.

Согласно плана спортивно-массовых мероприятий спортсмены и сборные команды города Оби приняли участие в 35 соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях.

Впервые на территории города были проведены региональные соревнования в рамках «Всероссийского фестиваля школьного спорта», где две городские команды школьников завоевали 1 и 2 места из 14 команд-участниц Новосибирской области. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» в 2020 году приняли участие 52 жителя города Оби.

С 1 января 2020 года свою работу начало структурное подразделение спортивной подготовки на базе Городского центра дополнительного образования «Лидер».

За 2020 год по программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022гг.» было израсходовано 6,4 млн. руб.

Целевые показатели развития физической культуры и спорта в городе Оби:

| № п/п | Наименование | Ожидаемый результат на 2022 году | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%), от общей численности населения города Обь | 45,1 | 45,5 |
| 2. | Доля лиц численности людей пенсионного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от численности данной категории (%) | 12 | 13,4 |
| 3. | Доля численности детей от 6 лет до 15, занимающихся физической культурой и спортом от численности данной категории (%) | 60,5 | 53 |
| 4. | Доля численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от численности данной категории | 13 | 11,6 |
| 5. | Пропускная способность объектов спорта (%) | 45 | 45 |
| 6. | Количество спортивных сооружений (единиц) | 3 | 8 |
| 7. | Численность спортсменов высокой квалификации (человек) | 20 | 46 |

Показатели результативности достигнуты, программа эффективна.

14. Программа «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 гг.»

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 43%, фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году составили 6188,78 тыс. руб., запланированный объем финансирования программы – 14405,9 тыс. руб.

Ожидаемые и достигнутые результаты реализации программы:

| № п/п | Наименование | Плановые значения | Фактические значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | 86% | 86% |
| 2. | Охват детей раннего возраста дошкольным образованием | 3% | 12% |
| 3. | Охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 100% | 100% |
| 4. | Доля образовательных организаций, в которых создана барьерная среда для инклюзивного образования | 50% | 50% |
| 5. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 20% | 24% |
| 6. | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей | 100% | 100% |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, охваченных различными формами оздоровления и отдыха в каникулярный период в общей численности детей от 7 до 17 лет | 25% | 12% |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 100% | 100% |
| 9. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ и в 10% школ с худшими результатами | 1,77% | 1,77% |
| 10. | Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности, обучающихся в дневных общеобразовательных организациях | 23% | 24% |
| 11. | Удельный вес численности детей, занимающихся в объединениях технической направленности, в общей численности детей от 5-18 лет | 10% | 12% |
| 12. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 60 | 65% |
| 13. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 0 | 16% |
| 14. | Доля победителей и призеров мероприятий всероссийского и международного уровней от общего числа детей, принимающих участие в них | 10% | 10% |
| 15. | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории | 65% | 80% |
| 16. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся | 75% | 100% |
| 17. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС, в том числе при сетевой форме организации учебного процесса | 76,2% | 86% |
| 18. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | 0% | 0% |
| 19. | Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общей численности соответствующих организаций | 100% | 100% |
| 20. | Удельный вес образовательных организаций не имеющих неисполненных предписаний от надзорных органов | 100% | 82% |

Все мероприятия выполнены в полном объеме, программа эффективная.

15. Программа «Молодежная политика города Оби на 2020-2022 гг.»

В соответствии с утвержденной Программой на проведение плановых мероприятий для молодежи и молодых семей на 2020 год из местного бюджета было запланировано 1040,7 тыс. руб., фактически затраты составили 764,7 тыс. руб., исполнение 73,5%.

В рамках программы всего было проведено 180 мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение работ, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие созидательной активности молодежи, правовой и политической культуры, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития, поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений | 100%, экономия денежных средств при закупках на аукционе. В связи с переходом в онлайн-режим не состоялись выезды на областные, региональные офлайн мероприятия. |
| 2 | Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, содействие социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 100%, экономия денежных средств при закупках на аукционе. В связи с переходом в онлайн-режим не состоялись выезды на областные, региональные офлайн- мероприятия. |
| 3 | Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, поддержку молодых семей. | 100%, исполнение бюджета по кассовым расходам составляет 25%, начислено 100%, но не оплачено 75%. |
| 4 | Создание благоприятных условий для проявления и развития культурного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи, выявление и сопровождение талантливой молодежи. | 100%, экономия денежных средств при закупках на аукционе. В связи с переходом в онлайн-формат не состоялись выезды на областные, региональные офлайн -мероприятия. |
| 5 | Воспитание и формирование гражданственности и патриотизма в молодежной среде. | 100% Исполнение бюджета по кассовым расходам составляет 49%, начислено 91%, но не оплачено 42%. В связи с переходом в онлайн-формат не состоялись выезды на областные, региональные офлайн -мероприятия |
| 6 | Кадровое обеспечение специалистов в сфере молодежной политики. | 66,7% |

Мероприятия выполнены, программа оценивается как эффективная.

16. Программа «Культура города Оби Новосибирской области на 2018-2022гг.»

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 88,6%, фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году - 1353,5 тыс. рублей.

На территории города работают 3 учреждения культуры: «Детская школа искусств г.Оби», «Централизованная библиотечная система», ДК «Крылья Сибири».

Из 4214 детей и молодежи с 5 до 18 лет, проживающих в г. Оби обучаются в Детской школе искусств 740 детей, что составляет 17%. За прошедший период проведено 90 мероприятий, в которых приняло участие 2320 человек.

Учащиеся Детской школы искусств г. Оби приняли участие в 80 конкурсах различного уровня, в количестве 1650 участников, из них 74 дипломанта и 210 лауреаты.

По муниципальной программе «Культура города Оби Новосибирской области на 2018-2022 г.г.» приобретено два компьютера, ноутбук и многофункциональное устройство на сумму 101500,00рублей.

Во Дворце культуры «Крылья Сибири» работают 20 коллективов художественной самодеятельности по разным направлениям, 3 клуба по интересам и спортивныe секции, в которых занимаются 1015 человек.

Восемь творческих коллективов носят почетное звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».

Творческие коллективы принимали участие в международных, всероссийских, региональных, областных и городских фестивалях, и конкурсах.

За 2020 г. организовано и проведено 470 культурно – массовых мероприятий: посвящённых датам красного календаря, концертных и игровых программ, различных конкурсов, викторин, мастер-классов, выставок, которые посетили 46220 человек.

В 2020 году в библиотеки поступило 2529 экземпляров печатных документов, в рамках муниципальной программы приобретены книги для библиотечного фонда

2020 год внес свои коррективы в работу библиотек. Большинство мероприятий были перенесены в онлайн-пространство.

По итогам года запланированные мероприятия выполнены, программа эффективна.

17. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022гг.»

В 2020 году на выполнение мероприятий в рамках программы запланировано средств из местного бюджета в размере 100000,00 рублей и средств из областного бюджета в размере 115900 рублей. Фактически выделено средств из местного бюджета в размере 100000,00 рублей и средств из областного бюджета в размере 115900,00 рублей.

В марте 2020 года был заключен контракт на оформление четырех обязательных областных оптово-розничных универсальных ярмарок Новосибирской области воздушными шарами на общую сумму 78750,00 рублей. В связи с возникшей ситуацией с новой коронавирусной инфекцией, план проведения оптово-розничных ярмарок изменился. Было организовано участие СМиСП в двух областных оптово-розничных универсальных ярмарках Новосибирской области в р. п. Сузун и р. п. Краснообск. Организации, принявшие участие в ярмарках от города Оби Новосибирской области: ООО «Океан Дар», ИП Гордт В.Г., ООО «Компания Фета», ООО «Вариант-Н».

На основании выше изложенного в контракт были внесены изменения. Общая сумма контракта, согласно дополнительному соглашению, составила 31500,00 рублей.

Проведен конкурс по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Программы. Два предприятия получили финансовую поддержку на сумму 184,4 тыс. рублей.

Продолжил свою работу информационно-консультативный пункт. За консультацией в 2020 году обратилось 39 субъектов малого и среднего предпринимательства

Таким образом, мероприятия выполнены в полном объеме, программа эффективна.

18. Программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023гг»

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 100,0%, фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году составили 358 тыс. руб.

В течение 2020 года на территории города осуществляли свою деятельность три территориальных общественных самоуправления: ТОС «ЮЖНЫЙ», ТОС «На Вокзальной», ТОС «ЖКО 28».

В городском конкурсе социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в городе Обь Новосибирской области в 2020 году приняли участие два самоуправления.

В ходе реализации социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений были реализованы 3 проекта, предоставленные ТОС. Благодаря реализации таких мероприятий были благоустроены территории ТОС «ЖКО 28», ТОС «Южный».

Кроме того, в 2020 году впервые в городе Оби прошел фестиваль снежных фигур. На трех площадках, которые были определены положением о проведении конкурса, появились снежные фигуры – две фигуры символа года – в виде Быка, Русская Печь, символ военно-патриотического клуба «Стрижи», Филин, костер, и дед мороз. Всего в конкурсе приняли участие 7 команд. В состав команд вошли представители образовательных учреждений, военно-патриотических клубов, библиотечной системы, центра дополнительного образования, уличные комитеты и молодежь.

Организатором конкурса выступили администрация города при поддержке депутатов Законодательного Собрания по 18 округу и местных депутатов.

Всем командам, подавшим заявки на участие в конкурсе, были вручены подарочные сертификаты, а участники команд получили сладкие сувениры.

Всего было вручено 7 сертификатов на общую сумму 21 тысяча рублей в магазин игрушек и канцелярии Алекс вилл. Сладкие подарки получили 42 участника.

Кроме того, по инициативе Главы города Оби в августе 2020 года было принято решение об участии в конкурсе грантов Министерства регионального развития Новосибирской области «Со мной регион успешнее». Местная общественная организация города Оби «Ресурсный Центр поддержки общественных инициатив» приняла участие в данном конкурсе и прошла в финал.

Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 50 000 рублей. Для участия в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее 3-х человек), проживающие и зарегистрированные на территории города Оби Новосибирской области.

В течение октября и ноября 2020 года, инициативные группы приступили к реализации своих проектов. На сегодняшний момент все проекты завершены. Были реализованы следующие проекты:

1) Горбатенко К.А. проект «Ограждение футбольного поля и детской спортивной площадки от дороги» для жителей улиц города Оби: Южной, Изумрудной, Тенистой, запрашиваемая сумма гранта 50000,00 рублей, оплачены договоры поставки продукции, проект завершен;

2) Можейко Л.С. проект «Творю во благо» для воспитания у детей эстетического вкуса, формирование чувств ответственности за свой город и в желании изменить облик города к лучшему, оформление забора путем использования уличного художественного направления – граффити. Запрашиваемая сумма 24633,00 рублей, оплачены договоры поставки продукции, проект реализован на территории города Оби, по адресу: г. Обь, ул. Военный городок, сквер «Звездочка»;

3) Валуева М.А. проект «Площадка Северок» ограждение детской площадки забором, город Обь, ул.1-я Северная. Запрашиваемая сумма 49500,00 рублей, на данную сумму установлено ограждение;

4) Чеканова Е.С. проект «Ограждение детской площадки от дороги», г. Обь, ул. Геодезическая 89/2. Запрашиваемая сумма 47103,60 рублей. На данную сумму была ограждена детская площадка от дороги;

5) Зубова Т.Ю. проект «Спортивные дети Оби» обустройство спортивной площадки, создание комфортного досуга для детей, приобщение детей и подростков к спорту, формирование гармоничного развития детей, г. Обь, пер. Солнечный 21. Запрашиваемая сумма 49850,00 рублей. Ограждение спортивной площадки, проект завершен;

6) Моисеев В.В. проект «Чистое касание» – восстановление памятника культуры в городе Обь, фонтан, по адресу г. Обь, ул. Военный городок 111, опрашиваемая сумма 39740,00 рублей, проект части 2020 года завершен;

7) Кошелева С.М. проект «Среда обитания - залог социального благополучия жителей» – приобретение триммера, ограждение территории, необходимые для благоустройства и ухоженности придомовых территорий, озеленение и оформление участков, улучшение условий для отдыха жителей и формирования комфортной городской среды. Запрашиваемая сумма 50000,00 рублей, на данную сумму приобретен триммер и ограждена придомовая территория по адресу: г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта 26/1, проект завершен;

8) Зяблицева Л.А. проект «Ступеньки в детство» - ремонт крыльца учреждения дополнительного образования. г. Обь, ул. Строительная 1 – решился вопрос ремонта аварийного крыльца, а также эстетического оформления фасада жилого дома. Запрашиваемая сумма на проект 49850,00 рублей, деньги перечислены по договорам, проект реализован полностью;

9) Сизая В.И. проект «Красота, уют, здоровье». Запрашиваемая сумма 27323,40 рублей. Ремонт помещений и создание комфортных условий для инвалидов города Оби Новосибирской области. Проект завершен.

Целевые индикаторы достигнуты, программа оценивается как эффективная.

19. Программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024гг.

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 90,3%, фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2020 году составили 2584,8 тыс. руб. запланированный объем финансирования программы – 2863,9 тыс. руб.

Основными задачами программы являются:

1) Повышение эффективности взаимодействия администрации города с представителями общественности, жителями города для решения актуальных вопросов городского сообщества.

2) Повышение информированности жителей города Оби через СМИ о работе администрации города, общественности города.

3) Повышение социально-политического настроения жителей города, статуса института местного самоуправления.

В рамках реализации муниципальной программы за истекший период вручено 3 Почетных знака «За верность отцовскому долгу», проведен конкурс «Лучший многоквартирный дом, лучшая улица частного сектора, город в цветах-счастье в домах», победителям конкурса вручено денежное поощрение, конкурс «Женщина года», победительницы конкурса получили персональные подарки (чайники), вручены подарки (одеяла) в связи с празднованием Дня пожилых, бывшим сотрудникам администрации.

В течение всего года осуществлялась частичная компенсация за телефонную связь руководителям общественных организаций, а также оплата коммунальных услуг, электроэнергии, услуг связи за помещение.

На постоянной основе осуществляется информационное обеспечение газетой «Аэро-Сити»: участников и инвалидов ВОВ, лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин города Оби», представителей общественных организаций города, председателей уличных комитетов.

Распоряжением администрации города от 05.08.2013 года № 409р создана Общественная приемная главы города Оби. Функции Общественной приемной главы города Оби возложены на отдел по взаимодействию с общественностью.

За 2020 год в Общественную приемную главы города поступило 788 письменных обращения граждан, для дальнейшего рассмотрения структурными подразделениями администрации города Оби. Всю информацию поквартально можно найти на сайте города.

В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и ограничением проведения личного приема, всего главой города было принято 28 человек. На «справочный» телефон поступило 21 обращение.

На сайте города имеется раздел «Обращение граждан», куда граждане могут обратиться со своими вопросами, на которые впоследствии будет дан ответ по указанному ими адресу. В Общественной приемной действует «Справочный телефон».

Мероприятия выполнены в полном объеме, программа эффективна.

# 20. Программа «Профилактика наркомании и противодействие распространению наркотиков и их незаконному обороту на территории города Оби Новосибирской области на 2020-2022гг.»

Главной целью муниципальной программы является создание условий для приостановления темпов роста и сокращение распространения наркомании на территории города Оби Новосибирской области.

За 12 месяцев 2020 года на территории г. Оби зарегистрировано 25 преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств, из незаконного оборота на территории города Оби изъято 7,565 гр. (сотрудниками отделения ОМВД России по г. Оби 410 гр.  наркотических средств (героин, марихуана, гашиш, наркотические средства синтетического происхождения). Положительные сдвиги наметились в работе по предотвращению распространения наркомании в молодежной среде. В отчетный период не было   зарегистрировано преступлений, связанных с наркотиками совершенных несовершеннолетними.

В 2020 году на муниципальную программу было выделено 20 тыс. руб., израсходованы 18,5 тыс. руб. на изготовление стендов «За здоровый образ жизни», «Спорт-это жизнь».

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать увеличению изъятий из незаконного оборота наркотиков, снижению числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков; стабилизации заболеваемости наркоманией, охвату лечением больных наркоманией.

Из 10 мероприятий по программе выполнено 10, выполнение составляет 100%. Программа оценивается как эффективная.

# 21. Программа «Профилактика правонарушений в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022гг.»

Основной целью является: создание условий для сохранения общественного порядка на территории города Оби Новосибирской области, обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений, снижение количества зарегистрированных преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице, снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, снижение количества преступлений, совершенных лицами ранее судимыми.

В результате выполненных мероприятий программы, были достигнуты: снижение убийств на 80%, краж из квартир на 74,2%. Число обращений граждан уменьшилось на 638 сообщений и составило 4247 сообщений. Сотрудниками ОМВД России по городу Оби пресечено 771 административное правонарушение, привлечено к административной ответственности 734 человека.

В 2020 году по муниципальной программе «Профилактика правонарушений города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы» выделено 5 000,00 рублей, израсходовано 3900,00 рублей на изготовление буклетов по профилактике правонарушений.

Из 16 мероприятий по программе выполнено 16, исполнение 100%.

# 22. Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2020гг.»

Муниципальная программа направленна на обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории города Оби Новосибирской области.

В 2020 году несанкционированные (несогласованные) общественно-политических мероприятия, акции общественно-политических объединений, направленные против основ конституционного строя и безопасности государства, не проводились.

Бытовых конфликтов между представителями разных национальностей не допущено.

В целом, на территории города Оби факторов, способствующих росту социальной напряженности или межнациональных конфликтов, не выявлено.

В 2020 году по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2020 годы» выделено 17 000,00 рублей, израсходованы 15564,00 рублей на изготовление стендов.  Из 16 мероприятий по программе выполнено 16, исполнение составляет 100%.

Реализация программных мероприятий позволит изменить социально-демографическую характеристику преступности, обеспечить стабилизацию оперативной обстановки и улучшение показателей криминальной ситуации на территории города Оби Новосибирской области в сравнении со средними показателями по Новосибирской области.

# Программа рекомендована к дальнейшему исполнению.

# 23. Программа «О противодействии коррупции в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020гг.»

Финансирование по мероприятиям программы не предусмотрено.

Целью Программы «О противодействии коррупции в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы» является предупреждение, а также снижение уровня коррупции, её проявлений во всех сферах жизнедеятельности города Оби, оптимизация функций органов местного самоуправления города Оби, включая функции по осуществлению контроля и надзора, и внедрение особых механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления города Оби, которые позволят повысить эффективность муниципального управления, обеспечат строгое соблюдение муниципальными служащими законности, предоставление ими качественных услуг населению и организациям.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан и общества от коррупции; совершенствование нормативной правовой базы по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; оптимизация форм, методов и средств противодействия коррупции; взаимодействие со структурами гражданского общества; создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных органов с комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества.

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Оби для достижения поставленных целей в 2020 году являлись:

1) проведение единой политики в области противодействия коррупции;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных органов с общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

3) принятие административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

4) совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления города Оби, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для муниципальных служащих, а также для лиц, замещающих муниципальные должности;

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления города Оби;

8) обеспечение независимости средств массовой информации;

9) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции;

10) совершенствование порядка прохождения муниципальной службы;

11) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

12) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности;

13) совершенствование порядка использования муниципального имущества и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;

14) укрепление сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами и другими компетентными органами в области противодействия коррупции;

15) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;

16) совершенствование деятельности по принятию мер по обеспечению неотвратимости привлечения юридических лиц к установленной законом ответственности за совершение коррупционных преступлений от их имени или в их интересах.

Приложение 1

| Целевые программы, предусмотренные к финансированию из бюджета муниципального образования города Оби на 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ | Срок реализации программ | Основание | План 2020 тыс. руб. |
| 1 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы" | 2020-2022 | Постановление администрации города Оби № 861 от 20.09.2019 | 5,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодействие распространению наркотиков и их незаконному обороту на территории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы" | 2020-2022 | Постановление администрации города Оби № 879 от 25.09.2019 | 20,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2020 годы" | 2018-2020 | Постановление администрации города Оби № 1175 от 20.10.2017 | 17,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы" | 2016-2020 | Постановление администрации города Оби № 1311 от 07.12.2015 | 387,5 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы" | 2020-2022 | Постановление администрации города Оби № 544 от 11.06.2019 | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" | 2020-2022 | Постановление администрации города Оби № 1058 от 14.11.2019 | 1040,7 |
| 7 | Ведомственная целевая программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области на 2018-2020 годы" | 2018-2020 | Постановление администрации города Оби № 1062 от 21.09.2017 | 45,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2019-2023 годы" | 2019-2023 | Постановление администрации города Оби № 311 от 28.03.2018 | 584,0 |
| 9 | Комплексная программа "Демографическое развитие муниципального образования города Оби Новосибирской области на 2009-2025 годы" | 2009-2025 | Решение 41-й сессии Совета депутатов № 445 от 30.06.2009 | 985,6 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы" | 2018-2023 | Постановление администрации города Оби № 1375 от 07.12.2017 | 20,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы" | 2020-2022 | Постановление администрации города Оби № 1067 от 15.11.2019 | 6376,7 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области на 2020 год" | 2020 | Постановление администрации города Оби № 1076 от 20.11.2019 | 498,0 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы" | 2017-2021 | Постановление администрации города Оби № 1073 от 16.11.2016 | 1223,9 |
| 14 | Муниципальная программа " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы" | 2020-2022 | Постановление администрации города Оби № 599 от 26.06.2019 | 0,0 |
| 15 | Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019-2025 годы" | 2019-2025 | Постановление администрации № 243 от 25.03.2019 | отсутствуют ассигнования из областного бюджета |
| 16 | Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы" | 2016-2020 | Постановление администрации города Оби № 171 от 20.02.2016 | 240,0 |
| 17 | Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" | 2018-2022 | Постановление администрации № 1226 от 01.11.2017 | 1528,1 |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы" | 2017-2020 | Постановление администрации г. Оби № 881 от 23.09.2016 | 14405,9 |
| 19 | "Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года" | 2014-2024 | Решение 32-й сессии совета депутатов № 339 от 11.12.2013 | 5250,0 |
| 20 | Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" | 2019-2021 | Постановление администрации города Оби № 1120 от 08.11.2018 | 904,6 |
| 21 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы" | 2018-2022 | Постановление администрации города Оби № 1288 от 22.11.2017 | 19192,0 |
| 22 | Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024 г.г." | 2020-2024 | Постановление администрации города Оби № 719 от 30.07.2019 | 2863,9 |

Приложение 2

Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ

на территории города Оби Новосибирской области в 2014 году

| № п/п | Наименование программы | Период реализации | Разработчик | Оценка результативности реализации программы (%) (от планируемых мероприятий в программе) | Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году (%) | Качественная оценка реализации программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018гг. и на период до 2024 года | 2014-2018 и на период до 2024 года | Управление ЖКХ и благоустройства | 75 | 44,5 | Недостаточно эффективная | Внести изменения и дополнения в программу, повысить эффективность реализации программы |
| 2 | Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оби на 2016-2020гг. | 2016-2020 | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2019-2021 | Управление ЖКХ и благоустройства | 100 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 4 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области на 2018-2020 годы | 2018-2020 | Управление ЖКХ и благоустройства | 50 | 100 | неэффективная | Внести изменения и дополнения в программу, повысить эффективность реал-ции программы |
| 5 | Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | Управление ЖКХ и благоустройства | 100 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 6 | Обеспечение жильем молодых семей города Оби Новосибирской области на 2016-2020гг | 2016-2020 | Жилищный отдел | 100 | 81,1 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы | 2020-2022 | Жилищный отдел | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019-2025 годы | 2019-2025 | Жилищный отдел | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы | 2017-2021 | Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды | 100 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 10 | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби на 2020 год | 2020 | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе | 100 | 83,9 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 11 | Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2019-2023гг. | 2019-2023 | Отдел труда и социального обслуживания | 90 | 67,5 | Недостаточно эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению повысить эффективность реализации программы |
| 12 | Демографическое развитие муниципального образования города Оби Новосибирской области на 2009-2025гг | 2009-2025 | Отдел труда и социального обслуживания | 100 | 99,3 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 13 | Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022гг | 2020-2022 | Управление молодежной политики, физической культуры | 100 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 14 | Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 гг. | 2017-2020 | Управление образования | 97 | 43 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 15 | Молодежная политика города Оби на 2020-2022 гг. | 2020-2022 | Управление молодежной политики, физической культуры | 100 | 73,5 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 16 | Культура города Оби Новосибирской области на 2018-2022гг | 2018-2022 | Управление культуры | 100 | 88,6 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 17 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022гг. | 2020-2022 | Управление экономического развития, промышленности и торговли | 100 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 18 | Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023гг | 2018-2023 | Управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города | 100 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 19 | Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024гг | 2020-2024 | Управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города | 100 | 90,3 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 20 | Профилактика наркомании и противодействие распространению наркотиков и их незаконному обороту на территории города Оби Новосибирской области на 2020-2022гг. | 2020-2022 | Административная комиссия | 100 | 92,5 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 21 | Профилактика правонарушений в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022гг | 2020-2022 | Административная комиссия | 100 | 78 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 22 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2020гг | 2018-2020 | Административная комиссия | 100 | 91,6 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 23 | О противодействии коррупции в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020гг | 2016-2020 | Административная комиссия | 0 | - | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |