|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  | к постановлению администрации | |
|  |  |  | города Оби Новосибирской области | |
|  |  |  | от 29.01.2025 № 87 | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение № 2 | |
|  |  |  | к муниципальной программе | |
| «Формирование современной городской среды на | | | | |
| территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы» | | | | | |
| от «22» ноября 2017 года № 1288 | | | | |

**Цели и задачи ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового | Значение целевого индикатора | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗАДАЧА 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Площадь благоустроенных общественных пространств | тыс. кв. м. | 0,3 | 6600 | 0 | 2437,30 | 37078 | 72351,83 | | 14980366 | | 31560 | 640021 | 16470 | | 1361 |  |
| **ЗАДАЧА 2** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби | Ед. | 0,3 | 31 | 46 | 50 | 51 | 52 | 53 | | | 56 | 89 | 31 | | 12 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби | проценты | 0,4 | 15,74% | 23,35% | 25,38% | 25,89% | 26,40% | 26,90% | | | 28,43% | 45,18% | 15,9% | | 6,15% |
| **ИТОГО** |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 29.01.2025 № 87

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | Приложение № 3 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | к муниципальной программе | | | | | | | | | | |
|  | «Формирование современной городской среды на | | | | | | | | | | | | | | | |
| территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | от «22» ноября 2017 года № 1288 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  |  | | |  |  |  | | | |  |  |  | |
|  | |  | |  | | | **Мероприятия** | | |  |  | |  | |  |  | | | | |
|  | |  | | **муниципальной программы** | | | | | | |  | |  | |  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в том числе по годам реализации 2018-2026 годы | | | | | | |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1.1. Задача 1: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | | | | | | | | | | | |  | |
| Благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Количество | Ед. | **0** | **7** | **1** | **1** | **1** | **2** | **6** | **3** | **1** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство парка «Геофизик» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | 22474,45 | 8952,21 | 823,6 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 21 350,67 | 8 594,12 | 789,0 |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 1 123,78 | 358,09 | 34,6 |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  | 400,7 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 400,70 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  | 12976,56 |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 12 457,50 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 519,06 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в т.ч.: |  | 250,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. | 250,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка концепт-проекта по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" (вдоль домов ул. Чкалова, 38, ул. Чкалова, 40, ул. Чкалова, 42 г. Оби Новосибирской области) | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 995,0 |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 995,0 |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка концепт-проекта на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 435,0 | 0 |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 435,0 |  |  |  |  | | |
| Благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 16207,89 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 14 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 1 807,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в т.ч.: |  | 240,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. | 240,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 148,9 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация горда Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС" | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 148,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство детской игровой площадки в районе домов по ул. Чехова, д. 2 и ул. М. Горького, д. 9 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 451,1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
|  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 451,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Геодезическая в районе дома 10/1 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 2285,04 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 220,8 |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2064,24 |  |  |  |  | | |
| Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок (подготовительные работы) | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 1850,0 | 0 | 35000 | 42924,5 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1772,3 | 0 | 33390 | 40950 |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 77,7 | 0 | 1610 | 1974,5 |  | | |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 166,1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 166,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 260,29 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 260,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 476,93 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 476,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 240,36 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 240,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории Эко-парк»"Обской» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектно-сметной документации по выносу тепловой сети наземной прокладки с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 87,12 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 87,12 |  |  |  |  | | |
| Разработка проектно-сметной документации по выносу воздушных линий электропередач 10кВ и 0,4кВ с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 93,46 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 93,46 |  |  |  |  | | |
| Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 84878,64 | 81151,9 | 17608,22 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 84734,11 | 77930,1 | 16798,24 |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 144,53 | 3221,8 | 809,98 |  |  | | |
| Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 545,47 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 525,18 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 20,29 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 838,2 |  |
| Выполнение работ по обустройству асфальтированного проезда от ул. Арсенальная до общественной территории Эко-парк «Обской» в городе Оби Новосибирской области | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2746,10 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  | 2746,10 |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту(устройству) выпускного колодца для приемки поверхностных и грунтовых вод в г. Оби Новосибирской области | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| Выполнение работ по обустройству технологического проезда к КНС-9 в г. Оби Новосибирской области | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 1309,2 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  | 1309,2 |  |  |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – Эко-парк «Обской», по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Обь (кадастровый номер земельного участка 54:36:010501:2516); Новосибирская область г. Обь (кадастровый номер земельного участка: 54:36:10501:2532) | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке ограждения на территории Эко-парка «Обской» в г. Оби Новосибирской области (устройство ограждения территории) у жилого дома, по адресу: ул. Чкалова,40 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 761,2 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  | 761,2 |  |  |
| Благоустройство общественной территории по ул. Геодезическая (кадастровый номер 54:36:020201:422 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18222,1 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  | 17383,9 |  |
| местный бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  | 838,2 |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | | тыс. руб. | 491,00 | 18 051,57 | 13 377,26 | 22 474,45 | 9  947,21 | 99498,33 | 86643,40 | 70830,32 | 42924,5 |  |  |  | | |
| областной бюджет | | тыс. руб. | 491,00 | 14 400,00 | 12 457,50 | 21 350,67 | 8  594,12 | 96541,39 | 77930,10 | 67572,13 | 40950 |  |  |  | | |
| местный бюджет | | тыс. руб. | 0,00 | 3 651,57 | 919,76 | 1 123,78 | 1  353,09 | 2956,94 | 8713,30 | 3258,19 | 1974,5 |  |  |  | | |
|  | тыс. руб. | 1.2. Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | |  | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Количество | Ед. | **15** | **4** | **1** | **1** | **1** | **3** | **33** | **7** | **23** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
|  | | |
| Сумма затрат, в т.ч.: |  | 5265,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. | 4 709,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. | 196,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 359,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | Сумма затрат, в т.ч.: |  | 699,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. | 664,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 1528,94 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 1 394,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 58,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 76,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 1864,87 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 1 700,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 70,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 93,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 1458,08 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 1 317,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 85,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 4973,43 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4226,98 |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 497,78 |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 248,67 |  |  |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 2 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 4 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 8 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 9 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 10 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | 795,08 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 725,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  | 30,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 39,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.3 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая д. 72 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 7955,08 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 7224,81 |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 332,52 |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 397,75 |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  | 5815,58 |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 5 029,60 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 209,57 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  | 576,51 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 8 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 9 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 15 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 26 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 83 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 87 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 16 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 8 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 12 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 16 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 18 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | 4481,45 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 3 840,90 |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 202,18 |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  | 438,37 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 101 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 102 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 107 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 108 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 3145,06 |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 2 644,50 |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 110,12 |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  | 390,44 |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 7172,35 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 6395,86 |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 280,40 |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 496,09 |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 114 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 125 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 103 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 104 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 105 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 531,42 | 2411,5 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 213,86 | 2411,5 |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 105,76 |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 211,80 |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 3502,03 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3175,68 |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 139,23 |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 187,12 |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 119 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 118 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 120 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 121 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 122 | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | | |
| Итого затрат на решение задачи 2, | | тыс. руб. | 5 965,10 | 5 646,97 | 5 815,68 | 4 481,45 | 3 145,06 | 11205,80 | 15590,01 | 1750,0 | 5750,0 |  |  |  | | |
| в том числе: | |  | | |
| областной бюджет | | тыс. руб. | 4 709,74 | 5 137,94 | 5 029,60 | 3 840,90 | 2 644,50 | 9785,40 | 13863,29 |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | | тыс. руб. | 861,10 | 214,08 | 209,57 | 202,18 | 110,12 | 525,39 | 830,3 |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | | тыс. руб. | 394,26 | 294,95 | 576,51 | 438,37 | 390,44 | 895,01 | 896,42 | 1750,0 | 5750,0 |  |  |  | | |
| Итого затрат по программе, | | тыс. руб.  тыс. руб. | 6 456,10 | 23 698,54 | 19 192,94 | 26 955,90 | 13  092,27 | 110704,13 | 102233,5 | 72580,32 | 48674,5 |  |  |  | | |
| в том числе: | |  | | |
| областной бюджет | | тыс. руб. | 5 200,74 | 19 537,94 | 17 487,10 | 25 191,57 | 11 238,62 | 106326,79 | 91793,4 | 67572,13 | 40950 |  |  |  | | |
| местный бюджет | | тыс. руб. | 861,10 | 3 865,65 | 1 129,33 | 1 325,96 | 1  463,21 | 3482,33 | 9543,7 | 3258,19 | 1974,5 |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | | тыс. руб. | 394,26 | 294,95 | 576,51 | 438,37 | 390,44 | 895,01 | 896,42 | 1750,0 | 5750,0 |  |  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 3

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 29.01.2025 № 87

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы»

от «22» ноября 2017 года № 1288

«Таблица 1»

**Сводные финансовые затраты**

**муниципальной программы** (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2017-2024 г.) | | | | | | | | | | Примечание |
| всего | в том числе по годам реализации программы | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 288 580,87 | 6 456,10 | 23 698,54 | 19 192,94 | 26 955,90 | 13 092,27 | 110 704,13 | 102233,52 | 72580,32 | 48674,5 |  |
| областного бюджета | 268 542,12 | 5 200,74 | 19 537,94 | 17 487,10 | 25 191,57 | 11 238,62 | 106 326,79 | 91793,4 | 67572,13 | 40950 |  |
| местный бюджет | 16 180,38 | 861,10 | 3 865,65 | 1 129,33 | 1 325,96 | 1 463,21 | 3 482,33 | 9543,7 | 3258,19 | 1974,5 |  |
| внебюджетных источников | 3 858,37 | 394,26 | 294,95 | 576,51 | 438,37 | 390,44 | 895,01 | 896,42 | 1750,0 | 5750,0 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Таблица 2»  **Источники финансирования**  **муниципальной программы в разрезе реестра**  **расходных обязательств и ведомственной**  **структуры расходов местного бюджета**  (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование расходного обязательства | Источники расходов | Код бюджетной классификации | | | | | Период реализации программы | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | областной бюджет | 730 | 05 | 03 | 09200L5559 | 811 | 4 709,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 05 | 03 | 09200L5559 | 811 | 196,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68 | областной бюджет | 730 | 05 | 03 | 092F255551 | 811 |  | 1 394,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 05 | 03 | 092F255551 | 811 |  | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | областной бюджет | 730 | 05 | 03 | 092F255551 | 811 |  | 1 700,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 05 | 03 | 092F255551 | 811 |  | 70,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | областной бюджет | 730 | 05 | 03 | 092F255551 | 811 |  | 1 317,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 05 | 03 | 092F255551 | 811 |  | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | областной бюджет | 730 | 05 | 03 | 092F255551 | 811 |  | 725,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  | 30,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство сквера «Звездочка» | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |  | 14 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |  | 1 807,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  | 5 029,6 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  | 209,57 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |  |  | 12 457,5 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |  |  | 519,06 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |  |  |  | 3  840,9 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |  |  |  | 202,  18 |  |  |  |  |  |
| 10 | Благоустройство парка «Геофизик» | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |  |  |  | 21 350,67 | 8  594,12 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 730 | 5 |  | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 789,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |  |  |  | 1 123,78 | 358,09 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 |  |  | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 34,6 |  |  |  |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255552 | 811 |  |  |  |  | 2  644,50 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  |  |  | 110,12 |  |  |  |  |
| 12 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 9912670510 | 244 | 250,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 9912670510 | 244 | 240,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000730 | 811 | 664,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  | 451,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  | 148,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  | 166,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  | 260,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  | 476,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  | 240,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик» | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  | 400,7 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 0920270380 | 244 |  |  |  |  |  | 220,8 |  |  |  |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 0920270389 | 244 |  |  |  |  |  | 9,68 |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  | 2054,56 |  |  |  |
| 24 | Разработка дизайн - проекта на благоустройство общественной территории вдоль домов Чкалова 38, Чкалова 40, Чкалова 42 в городе Обь Новосибирской области» (благоустройство «Козловского озера») | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  | 995,00 |  |  |  |  |
| 25 | Разработка концепт-проекта на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  | 435,0 |  |  |  |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | областной  бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F254240 | 244 |  |  |  |  |  | 8  500,0 |  |  |  |
| 27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |  |  |  |  |  | 6395,86 |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |  |  |  |  |  | 280,40 |  |  |  |
| 28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |  |  |  |  |  | 3175,68 |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |  |  |  |  |  | 139,23 |  |  |  |
| 29 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |  |  |  |  |  | 213,86 |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |  |  |  |  |  | 105,76 |  |  |  |
| 30 | Разработка проектно-сметной документации по выносу тепловой сети наземной прокладки с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  | 87,12 |  |  |  |
| 31 | Разработка проектно-сметной документации по выносу воздушных линий электропередач 10кВ и 0,4кВ с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  | 93,46 |  |  |  |
| 32 | Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 1772,3 |  | 33390 | 40950 |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 77,7 |  | 1610 | 1974,47 |
| 33 | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской» | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F254240 | 244 |  |  |  |  |  | 62,46 |  |  |  |
| областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255553 | 244 |  |  |  |  |  | 462,72 |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255553 | 244 |  |  |  |  |  | 20,29 |  |  |  |
| 34 | Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F254240 | 244 |  |  |  |  |  | 81437,54 |  |  |  |
| областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 091F255553 | 244 |  |  |  |  |  | 3296,57 | 77930,1 | 16798,24 |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 091F255553 | 244 |  |  |  |  |  | 144,53 | 3221,8 | 809,98 |  |
| 35 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 72 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  |  |  |  |  | 7224,9 |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  |  |  |  |  | 332,60 |  |  |
| 36 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  |  |  |  |  | 4226,9 |  |  |
| областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  |  |  |  |  | 194,50 |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  |  |  |  |  | 303,3 |  |  |
| 37 |  | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 17383,89 |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 838,22 |  |
| 37 | Выполнение работ по обустройству асфальтированного проезда от ул. Арсенальная до общественной территории Эко-парк «Обской» в городе Оби Новосибирской области | местный  бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  |  | 2746,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Выполнение работ по текущему ремонту (устройству) выпускного колодца для приемки поверхностных и грунтовых вод в г. Оби Новосибирской области | местный  бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 39 | Выполнение работ по обустройству технологического проезда к КНС-9 в г. Оби Новосибирской области | местный  бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  |  | 1309,2 |  |  |
| 40 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя- Эко-парк «Обской», по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Обь (кадастровый номер земельного участка 54:36:010501:251); Новосибирская область г. Обь (кадастровый номер земельного участка: 54:36:010501:253) | местный  бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |
| 41 | Выполнение работ по установке ограждения на территории Эко-парка «Обской» в г. Оби Новосибирской области (устройство ограждения территории у жилого дома по адресу: ул. Чкалова,40 | местный  бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  |  | 761,2 |  |  |
| 42 | Благоустройство общественной территории по ул. Геодезическая (кадастровый номер 54:36:020201:422) | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 17383,89 |  |
| местный  бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 838,22 |  |
| ИТОГО: областной бюджет | | | | | | | | 5 200,74 | 19 537,94 | 17 487,10 | 25 191,57 | 11238,62 | 106326,79 | 91793,4 | 67572,13 | 40950 |
| местный бюджет | | | | | | | | 861,  10 | 3 865,65 | 1 129,33 | 1 325,96 | 1463,21 | 3482,33 | 9543,7 | 3258,19 | 1974,5 |
| В том числе по КБК 730 0503 6600000126 244 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 5794,8 |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**