АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.10.2017 г. № 1107

О внесение изменений в ведомственную целевую программу

«Развитие сетей и объектов газоснабжения на территории

города Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»,

утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 27.10.2016 № 992

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации наказов избирателей депутатам города Оби в 2018 году

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие сетей и объектов газоснабжения на территории города Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 27.10.2016 № 992 (с изменениями от 25.08.2017 № 961):

 1.1. В Паспорте программы строки «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам)» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемыфинансирования (с расшифровкой по годам) | Общий объем финансирования составляет 16 300,0 тыс.руб.Средства бюджета города Оби2017 год – 0,0 тыс.руб. в т.ч.:мест.бюд. – 0,0 тыс.руб.2018 год –700,0 тыс.руб.в т.ч.:мест.бюд. – 700,0 тыс.руб.2019 год – 15700,0 тыс.руб. в т.ч.:мест.бюд. – 15700,0 тыс.руб.Суммы средств, выделяемые из бюджета, подлежат ежегодному уточнению. |

 1.2. Приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к данному постановлению.

#  1.3. Таблицу № 1 и № 2 приложения № 4 ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложения № 2 к данному постановлению.

 2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете "Аэро-Сити»" и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской области.

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации С.П.Жигайлова.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области А.А.Мозжерин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от " 02 " 10 2017г. № 1107 |
| **Мероприятия ведомственной целевой программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| В том числе по годам реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| Цель: обеспечение надежного, устойчивого газоснабжения потребителей города Оби Новосибирской области |
|
| Задача 1 : Развитие системы газоснабжения города Оби Новосибирской области |
| 1. Строительство, реконструкция, проектирование объектов систем газоснабжения (высокого,среднего и низкого давления) | Количество | км | 0 | 0 | 3,08 | 3,08 |   | Повышение уровня газификации жилищного фонда города с 56% в 2016г. до 62% к 2019г |
| Стоимость единицы | тыс.руб. |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат,в .т.ч: | тыс.руб. | 0 | 600 | 15700 | 16300 |   |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| областной бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | 600 | 0 | 600 |   |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.1. Строительство газопровода низкого давления в Северной части города (ул.3-я Северная, Заводская)\* | Количество | км | 0 | 0 | 3 | 3 |   |   |
| Стоимость единицы | тыс.руб |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 0 | 12200 | 12200 |   |   |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| областной бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 12200 | 12200 |   |   |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 1.2. Разработка ПСД на строительство газопровода низкого давления в п.Геодезия (пер.Зеленый)\*\* | Количество | км |   |   |   |   |   |   |
| Стоимость единицы |   |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 500 | 0 | 0 |   |   |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| областной бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | 500 | 0 | 0 |   |   |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 1.3. Строительство газопровода низкого давления в п.Геодезия (пер.Зеленый)\*\*\* | Количество | км | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |   |   |
| Стоимость единицы |   |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 0 | 3500 | 3500 |   |   |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| областной бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 3500 | 3500 |   |   |
| внебюджетные источники | тыс.руб | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 1.4. Корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в Северной части города (ул.3-я Северная, Заводская)\*\*\* | Количество | км | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Стоимость единицы | тыс.руб |   |   |   |   |   |   |
| Сумма затрат, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 200 | 0 | 100 |   |   |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| областной бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | 200 | 0 | 1000 |   |   |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| **Итого затрат по программе, в том числе:** | **тыс.руб** | **0** | **700** | **15700** | **16300** |  |  |
| федеральный бюджет |   | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| областной бюджет |   | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| местный бюджет |   | тыс.руб. | 0 | 700 | 15700 | 16300 |   |   |
| внебюджетные источники |   | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* стоимость работ согласно проекта в ценах 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* стоимость согласно калькуляции ГИП ООО "Спецпроект" в ценах 2015г. |  |  |  |  |  |
| \*\*\*-ориентировочная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 02.10.2017 г. № 1107 |
|  |  |  |  |  |  | таблица 1 |  |  |  |
| Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы |  |  |  |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2016г) | Примечание |  |  |  |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | **16400** | 0 | 700 | 15700 |   |   |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |  |  |  |
| Местного бюджета | 16400 | 0 | 700 | 15700 |   |   |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | таблица 2 |
| Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |
| №п.п. | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |
|   |   |   |   |   |   |   | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Субсидия на выполнения мероприятий по программе "Развитие сетей и объектов газоснабжения на территории города Оби Новосибирской области на 2017 - 2019 годы" |   |   |   |   |   | 0 | 700 | 15700 |